УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Главы

от 19.12.2014 № 343-ПГ

ИЗМЕНЕНИЯ,  ВНЕСЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

«КАПИТАЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ НА  2013-2015 ГОДЫ»

муниципальную программу «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:

Паспорт  муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов

на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | - | Муниципальная программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Статьи 72, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»; постановлением Администрации города Реутов от 29.07.2013 № 468-ПА «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» |
| Координатор Программы | - | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов |
| Заказчик Программы | - | Администрация городского округа Реутов |
| Основные разработчики Программы | - | Отдел строительства, транспорта, связи и экологии в составе Управления по архитектуре и градостроительству Администрации городского округа Реутов |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | - | повышение уровня и качества жизни населения городского округа Реутов на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства ; |
|  | - | снижение уровня заболеваемости и преждевременной смертности, улучшение состояния здоровья населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта; |
|  | - | улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений; |
|  | - | активизация культурно-досугового обслуживания населения; |
|  | - | повышение уровня благоустройства и качества санитарного состояния городской территории; |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2013 - 2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - | мероприятия Программы сгруппированы по следующим направлениям: - образование,культура - здравоохранение, спорт, социальные услуги - благоустройство Реализация мероприятий Программы обеспечит: |
|  |  | 1) приведение качества образовательного процесса в соответствие с современными требованиями; |
|  |  | 2) повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений; |
|  |  | 3) улучшение санитарного состояния городской территории; |
|  |  | 4) улучшение состояния здоровья населения; |
|  |  | 6) сохранение и развитие материально-спортивной базы для занятий физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни и возрождение массового спорта; |
|  |  | 7) активизацию культурно-досуговой деятельности; |
|  |  | 8) повышение качества благоустройства городской территории; |
| Исполнители основных мероприятий | - | Администрация города Реутов; |
|  | - | организации, имеющие свидетельство о допуске к проведению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией Программы; |
| Объемы и источники финансирования |  | источником финансирования являются федеральный, областной и местный бюджеты. Общий объем финансирования по Программе составляет # 462 495,57 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 171 305,36 тыс. рублей; 2014 год – 240 731,01 тыс. рублей; 2015 год – 50 459,20 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | повышение уровня и качества жизни населения городского округа Реутов на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства, строительства объектов образования ,культуры, здравоохранения м спорта путем ввода в эксплуатацию за период реализации Программы: р.1Объектов образования и культуры – 3 шт; р.2 Объектов здравоохранения, спорта , соц.услуг – 3 шт. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: |
|  | - | Администрация города Реутов; |

На 2013-2015 годы, предусмотрено строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов в сумме 462 495,57 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 171 305,36 тыс. рублей;

2014 год – 240 731,01 тыс. рублей;

2015 год – 50 459,20 тыс. рублей.

Основными условиями включения  в программу капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности  городского округа Реутов на 2013-2015 годы стали:

-  сокращение объемов незавершенного строительства, включение переходящих объектов, вводимых в эксплуатацию в очередном 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годы;

-  включение новых объектов с наличием утвержденной проектно-сметной документации и положительного заключения госэкспертизы;

-  включение новых инвестиционных проектов с учетом социальной эффективности.

Целесообразность бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции   городского округа Реутов  основывалась на показателях:

1. социальной эффективности, отражающей  увеличение обеспеченности населения бюджетными услугами;

2. непосредственного результата, отражающего абсолютное изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг;

В перечень объектов капитального строительства и реконструкции  городского округа Реутов на 2013-2015 годы могут вноситься изменения в разрезе отраслей, объектов, объемов капитальных вложений.

- Содержание проблемы строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Генеральным планом развития городского округа Реутов предусматривается демографическое развитие города в перспективе до 2020 года с учетом совокупности фактов общественного развития, как давно сложившихся, так и формирующихся в ходе модернизации общества.

К традиционным фактором, воздействующим на развитие населения и демографические процессы, относятся:

- уровень социально-экономического развития;

- специфика воспроизводства населения;

- географическое положение района;

- особенности расселения;

- уровень концентрации мест приложения труда;

Численность населения городского округа Реутов имеет постоянную тенденцию к росту, что обусловлено сложившимся типом воспроизводства, высокими темпами нового жилищного строительства и объективными миграционными процессами в обществе.

Предоставление качественных и разнообразных социальных услуг населению города является приоритетной задачей муниципального образования, а повышение уровня социально-экономического развития приводит к увеличению уровня жизни населения.

В целях обеспечения финансирования объектов муниципальной собственности городского округа Реутов из федерального бюджета и бюджета Московской области, бюджетное законодательство требует наличия утвержденной муниципальной программы муниципального образования.

- Основные цели и задачи Программы.

Основными целями и задачами Программы являются повышение уровня и качества жизни населения городского округа Реутов на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства; снижение уровня заболеваемости и преждевременной смертности, улучшение состояния здоровья населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта; улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений; активизация культурно-досугового обслуживания населения; повышение уровня и качества санитарного состояния городской территории;

- Сроки и этапы реализации Программы.

Программные мероприятия рассчитаны на 3 года ( с 2013 по 2015 годы).

- Мероприятия, предусмотренные Программой.

Реализация Программы предусматривает следующие основные мероприятия:

- Обеспечение финансирования объектов капитального строительства и реконструкции на очередной финансовый год в соответствии с перечнем Программы.

- Проведение, предусмотренных законодательством мероприятий, для определения исполнителя работ по объектам, указанным в перечне Программы.

- Строительство и реконструкция объектов в соответствии с перечнем Программы.

- Финансовое обеспечение реализации Программы.

Для  реализации программных мероприятий планируются следующие источники финансирования:

  - средства федерального бюджета;

  - средства областного бюджета;

  - средства местного бюджета.

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Реутов в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Реутов о бюджете городского округа Реутов на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Финансирование из бюджета городского округа Реутов муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов городского округа Реутов о бюджете городского округа Реутов на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Реутов о бюджета городского округа Реутов.

- Исполнители Программы.

Исполнителями Программы являются:

  - Администрация города Реутов;

  - Организации, имеющие свидетельство о допуске к проведению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией Программы.

- Управление реализацией муниципальной программы

- Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

- Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Реутов  об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Реутов;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

- Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашения (договоры) о намерениях с Правительством Московской области, если государственной программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Реутов, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании государственной программы (подпрограммы);

4) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый период заключает с Правительством Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

5) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

6) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

7) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

8) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

9) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономическое  управление Администрации городского округа Реутов отчет о реализации муниципальной программы;

10) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

11) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

12) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

- Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Реутов и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

- Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет государственному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Реутов.

- С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Экономическое  управление оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 7.

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Экономического управления.

- Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в орган Администрации городского округа Реутов на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

- Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и N 8 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 8 и N 9 к настоящему Порядку.

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

- По муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

- По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Экономическое  управление подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

- В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете городского округа Реутов предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными результатами данной инвестиционной политики на 2013-2015 годы должны стать:

  - повышение уровня и качества жизни  населения городского округа Реутов на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства, объектов жилищно-коммунального хозяйства, культуры и здравоохранения;

  - сокращение объемов незавершенного строительства;

  - улучшение архитектурного облика города за счет строительства новых зданий и сооружений  с оригинальными архитектурными решениями и применения современных строительных и отделочных материалов;

  - сокращение очередности в детских дошкольных учреждениях в возрасте от 0 до 6 лет (достижение уровня целевого показателя для города 60 мест на 100 детей);

  - увеличение единовременной пропускной способности физкультурно-оздоровительных комплексов (достижение уровня целевого показателя для города 17,29 тысяч человек на десять тысяч населения);

  - увеличение площадей спортивных залов (достижение уровня целевого показателя для города 31,86 тыс.кв.метров на десять тысяч населения)

11. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Реутов;

2) исключения отдельных полномочий органа Администрации городского округа Реутов или их передачи другому органу Администрации городского округа Реутов, а также наделения органа Администрации городского округа Реутов дополнительными полномочиями, если орган Администрации городского округа Реутов является муниципальным заказчиком или ответственным за выполнение мероприятий подпрограмм;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом IX «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка»;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Московской области.