Приложение N 1. к муниципальной программе. «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Реутов 30.04.2014 № 270-ПА.

Паспорт

муниципальной программы городского округа Реутов

«Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации города Реутов от 29.07.2013г. № 468-ПА Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства города Реутов -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Реутов -Совершенствование эстетического вида города Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -Активизация работ по благоустройству территории города, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц города |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города; - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - Восстановление и реконструкция уличного освещения, включая праздничное; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, ликвидация свалок бытового мусора; - Вовлечение жителей города в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; - Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории города. |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Заместитель Руководителя Администрации городского округа Реутов в соответствии с распределением обязанностей между Первым Заместителем и Заместителями Руководителя Администрации городского округа Реутов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2014 -2018 г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 597 196,30 | 123 622,30 | 95 000,00 | 121 141,00 | 125 071,00 | 132 362,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством города; -Создание условий для работы и отдыха жителей города; -Улучшение состояния территорий города; - Привитие жителям любви и уважения к городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории города; - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города; - Совершенствование эстетического состояния территории; - Создание зелёных зон для отдыха горожан; - Предотвращение сокращения зелёных насаждений. Эффективность программы оценивается по следующим показателям: К количественным показателям реализации Программы относятся: - увеличение площади газонов к 2018 году до 4%; - увеличение дорожно-тропиночной сети к 2018 году до 2,5%; - увеличение количества катков к 2018 году до 33%; - увеличение количества детских, спортивных площадок и площадок для выгула собак к 2018 году до 15,7%; -увеличение количества высаживаемых деревьев и кустарников к 2018 году до 10,5%; -увеличение площади цветников к 2018 году до 40,6%; -увеличение количества элементов вертикального озеленения (кашпо и конструкции) к 2018 году до 3,5 %; -увеличение количества топиарных фигур к 2018 году до 50%; - увеличение количества элементов новогодней символики (новогодних елей) к 2018 году до 40%; -увеличение количества сетей наружного освещения к 2018 году до 0,12%; - уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу (окислы азота, окислы серы) за счет увеличения площади зеленых насаждений к 2018 году до 30% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Реутов _______________№______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Реутов «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия программы |  | Источник финансирования |  |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Содержание газонов |  | Бюджет городского округа Реутов |  |  | Все расчеты произведены на основании локального сметнго расчета по ГЭСНПиТЕР, в том числе ГЭСНПиТЕР -2001 -68 «Благоустройство»; ГЭСНПиТЕР-2001–47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения" |  |  | 26 607,95 | 26 612,00 | 26 790,60 | 26 924,55 | 27 070,70 |  |  |
| Содержание тротуаров и дорожно-тропиночной сети |  |  |  |  |  |  |  | 12 723,05 | 12112,69 | 12169,70 | 12226,91 | 12587,00 |  |  |
| Содержание площадей |  |  |  |  |  |  |  | 2 206,76 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт «Вечного огня» на Мемориальном комплексе в память погибших |  |  |  |  |  |  |  | 707,85 | 148,49 | 148,49 | 148,49 | 148,49 |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт фонтана |  |  |  |  |  |  |  | 598,46 | 686,41 | 686,41 | 686,41 | 686,41 |  |  |
| Благоустройство Городского парка |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1347,12 | 1347,12 | 1347,12 |  |  |
| Благоустройство и ремонт пешеходных тоннелей |  |  |  |  |  |  |  | 894,70 | 800,94 | 800,94 | 800,94 | 800,94 |  |  |
| Благоустройство территорий воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  | 51,27 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 |  |  |
| Содержание и устройство катков |  |  |  |  |  |  |  | 916,80 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 250,00 |  |  |
| Содержание и установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  | 48 700,00 | 22 458,00 | 39 200,00 | 42 200,00 | 45 200,00 |  |  |
| Содержание зеленых насаждений, кустарника и деревьев, включая посадку |  |  |  |  |  |  |  | 4 616,13 | 5 000,00 | 8 000,62 | 8 011,00 | 11 419,25 |  |  |
| Содержание цветников с однолетними и многолетними растениями |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,31 | 5 662,20 | 6 227,80 | 6 793,49 | 7 217,80 |  |  |
| Содержание и установка вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  | 1 849,18 | 2 204,30 | 2 123,20 | 2 267,26 | 2 288,26 |  |  |
| Устройство и уборка новогодней символики |  |  |  |  |  |  |  | 624,16 | 763,02 | 873,57 | 884,08 | 884,08 |  |  |
| Ремонт и установка заборов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| Санитарно-экологические работы |  |  |  |  |  |  |  | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 |  |  |
| Содержание уличного и праздничного освещения, включая восстановление, эксплуатацию и строительство |  |  |  |  |  |  |  | 15 339,80 | 14 960,00 | 18 180,60 | 18 188,80 | 18 220,00 |  |  |
| Организация и проведение экологических акций |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Реутов _______________№______ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Реутов «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (годы) | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Содержание газонов | Уборка мусора и листвы с газонов в течение года, прополка выкашивание, полив в летний период; устройство нового газона | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 22 989,16 | 134 005,80 | 26607,95 | 26612,00 | 26790,60 | 26924,55 | 27070,70 |  |  |
| 1.1. | Устройство газонов |  |  | 2014-2018 | 0 | 8 614,92 | 647,43 | 2 254,20 | 1 900,60 | 1 900,60 | 1 912,09 |  |  |
| 2. | Содержание тротуаров и дорожно-тропиночной сети | Уборка пешеходных тротуаров, дорожек от мусора и снега механизированным способом и вручную в течение года; устройство новой дорожно-тропиночной сети | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 14274,70 | 61 819,35 | 12 723,05 | 12112,69 | 12169,70 | 12226,91 | 12587,00 |  |  |
| 2.1. | Устройство дорожно тропиночной сети |  |  | 2014-2018 | 3437,53 | 6 360,00 | 0,00 | 1 428,57 | 1 485,71 | 1 542,86 | 1 902,86 |  |  |
| 3. | Содержание площадей | Уборка мусора и снега с площадей города в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 1 499,00 | 10 206,76 | 2 206,76 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание и ремонт «Вечного огня» на Мемориальном комплексе в память погибших | Техническое обслуживание в течение года газопровода, сооружений на нем и газового оборудования на объекте «Вечный огонь», включая транспортировку, поставку газа и регулярную уборку Мемориала | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 148,5 | 1 301,81 | 707,85 | 148,49 | 148,49 | 148,49 | 148,49 |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт фонтана | Консервация и расконсервация фонтана, ремонт, отпуск воды в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 2323,49 | 3 344,10 | 598,46 | 686,41 | 686,41 | 686,41 | 686,41 |  |  |
| 6. | Благоустройство Городского парка | Работы по благоустройству в Городском парке, включая покраску ограждений и МАФ, замену светильников, замену ограждений и прочее | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 2622,79 | 4 041,36 | 0,00 | 0,00 | 1347,12 | 1347,12 | 1347,12 |  |  |
| 7. | Благоустройство и ремонт пешеходных тоннелей | Регулярная уборка мусора, очистка стен и потолка от грязи | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 1 125,98 | 4 098,46 | 894,70 | 800,94 | 800,94 | 800,94 | 800,94 |  |  |
| 8. | Благоустройство территорий воинских захоронений | Работы по благоустройству, включая покраску и ремонт | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 46,10 | 235,55 | 51,27 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 |  |  |
| 9. | Содержание и устройство катков | Заливка катков, уборка снега с поверхности катков механизированным способом и вручную, устройство новых катков в зимний период | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 811,00 | 6 216,80 | 916,80 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 250,00 |  |  |
| 9.1. | Устройство катков |  |  | 2014-2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Содержание и установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм | Приобретение и установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм, устройство покрытий, покраска и ремонт в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 15 031,60 | 197758,00 | 48 700,00 | 22458,00 | 39200,00 | 42200,00 | 45200,00 |  |  |
| 10.1. | Установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм |  |  | 2014-2018 | 10 000,00 | 89 700,00 | 39 700,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 |  |  |
| 11. | Содержание зеленых насаждений, кустарника и деревьев, включая посадку | Побелка, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка, удаление дикой поросли, включая посадку новых деревьев и кустарников в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 4473,44 | 37 047,00 | 4 616,13 | 5 000,00 | 8 000,62 | 8 011,00 | 11419,25 |  |  |
| 11.1. | Посадка деревьев и кустарников |  |  | 2014-2018 | 0 | 4 663,38 | 2 722,22 | 647,05 | 647,05 | 323,53 | 323,53 |  |  |
| 12. | Содержание цветников с однолетними и многолетними растениями | Уход за цветниками (полив, прополка, рыхление), украшение декоративной щепой, включая устройство новых цветников в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 6689,52 | 33 491,60 | 7 590,31 | 5 662,20 | 6 227,80 | 6 793,49 | 7 217,80 |  |  |
| 12.1. | Устройство цветников с однолетними и многолетними растениями |  |  | 2014-2018 | 6168,94 | 30 778,82 | 6 959,40 | 5 142,11 | 5 707,22 | 6 272,91 | 6 697,18 |  |  |
| 13. | Содержание и установка вертикального озеленения | Уборка и установка кашпо, замена изношенных, приобретение и установка новых элементов вертикального озеленения, новых топиарных фигур и уход за существующими в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 870,2 | 10 732,20 | 1 849,18 | 2 204,30 | 2 123,20 | 2 267,26 | 2 288,26 |  |  |
| 13.1. | Установка вертикального озеленения (кашпо и конструкции) |  |  | 2014-2018 | 0 | 272,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |  |  |
| 13.2. | Установка топиарных фигур |  |  | 2014-2018 | 0 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | Устройство и уборка новогодней символики | Демонтаж и монтаж искусственных елей, елочных украшений и комплектующих, включая установку новых елей | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 522,35 | 4 028,91 | 624,16 | 763,02 | 873,57 | 884,08 | 884,08 |  |  |
| 14.1. | Установка элементов новогодней символики (новогодних елей) |  |  | 2014-2018 | 0 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Ремонт и установка заборов и ограждений | Замена изношенных ограждений и заборов в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 1255,27 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 16. | Санитарно-экологические работы | Отлов бродячих животных в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 188,8 | 979,40 | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 |  |  |
| 17. | Содержание уличного и праздничного освещения , включая восстановление, эксплуатацию и строительство | Выполнение работ по восстановлению, эксплуатации уличного освещения и праздничной иллюминации, включая строительство новых объектов в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 13960,8 | 84889,20 | 15339,80 | 14960,00 | 18180,60 | 18188,80 | 18220,00 |  |  |
| 17.1. | Строительство сетей наружного освещения |  |  | 2014-2018 | 0 | 1 440,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  |  |
| 18. | Организация и проведение экологических акций | Формирование экологической культуры жителей, привлечение общественности к проблеме загрязнения окружающей среды | Без финансовых затрат | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |