Приложение 2/1

к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»г.Реутов

______________  О.А. Даниленко

«4» июля 2006  г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту  металлических кровель жилых домов

ЛОТ № 1

Исполнителю поручается выполнить работы по капитальному ремонту металлических кровель жилых домов, в соответствии с составленной дефектной ведомостью и сметой по следующим адресам :

ул. Гагарина, д. 23

Разобрать старое покрытие кровли из листовой стали, провести работы по огнезащите обрешетки,  по ремонту кирпичной кладки  вентканалов.  Разобрать тепловую изоляцию из ваты минеральной, утеплить покрытие керамзитом. Заменить металлические обделки из листовой стали.  Восстановить металлическое покрытие кровли из оцинкованной стали Вывести мусор.

Ул. Гагарина д.25

Разобрать старое покрытие кровли из листовой стали, провести работы по огнезащите обрешетки,  по ремонту кирпичной кладки  вентканалов. Разобрать тепловую изоляцию из ваты минеральной, утеплить покрытие керамзитом. Заменить металлические обделки из листовой стали. Восстановить металлическое покрытие кровли  из оцинкованной стали. Вывести мусор

Площадь кровли  ул. Гагарина, д. 23 –  1450 м2

Площадь кровли  ул. Гагарина, д. 25 –  1450 м2

Цена контракта –  2657772 руб.

Срок выполнения работ :  сентябрь- ноябрь 2006 г.

Гарантия за выполненные работы – 2 год.

Гл. инженер                                                                                            В.В.Супрун

Приложение 2/2

к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»г.Реутов

______________  О.А. Даниленко

«4» июля 2006  г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада жилого дома

ЛОТ № 2

Исполнителю поручается выполнить работы по капитальному ремонту фасада жилого дома  по адресу ул. Гагарина, д. 23 , в соответствии с составленной дефектной ведомостью и сметой :

Очистить фасад от старой штукатурки. Провести работы по ремонту  штукатурки фасада с  устройством  основания под штукатурку из металлической сетки. Оштукатурить откосы и окрасить их со стороны фасада. Окрасить фасад с подготовкой поверхности кремнеорганической  краской .Работы провести с инвентарных лесов.

Площадь ремонта фасада - 872  м2.

Цена контракта – 812434 руб.

Срок выполнения работ :  сентябрь- ноябрь 2006 г.

Гарантия за выполненные работы – 1 год.

Гл. инженер                                                                                            В.В.Супрун