

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | *15.04.2016* | № | *144-РА* |

О выполнении работ по восстановлению нарушенного благоустройства при проведении земляных раскопок в зимний период 2015-2016 годов.

В соответствии с Положением «О порядке производства земляных работ на территории городского округа Реутов Московской области», утвержденным Постановлением Главы города Реутов от 17.11.2014 г. № 242-ПГ и с целью восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных раскопок в зимний период 2015-2016 годов:

1. Руководителям организаций, указанным в приложении к настоящему распоряжению, провести работы по восстановлению нарушенного благоустройства в установленные сроки, составить двухсторонний акт с организацией, за которой закреплена территория и направить соответствующий отчет о выполнении в отдел транспорта, связи и экологии Администрации города Реутов.
2. Администрации города Реутов (Объедков М.Н.) обеспечить контроль за восстановлением нарушенного благоустройства и в случае несвоевременного выполнения работ, привлекать нарушителей к административной ответственности путем передачи необходимой информации в Территориальный отдел № 38 территориального управления Административно-технического надзора Московской области.
3. Отделу по работе со СМИ и рекламе опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической еженедельной газете «Реут» и разместить на официальном сайте Администрации города Реутов.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Покамина В.М.

Глава города С.Г. Юров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение | |
|  |  | к распоряжению Администрации города | |
|  |  | от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Сроки завершения работ после зимних раскопок ( 2015-2016 г.)** | | | |
| № ордера | Адрес | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ООО "Р-Сетевая компания"** | | | |
| 64 | ул. Головашкина, д. 5 | 21.05.2016 | Диденко В.А. |
| 65 | Юбилейный проспект, д. 47 |
| 74 | Юбилейный проспект, д. 44 |
| 38 | ул. Гагарина-ул. Победы 16а- Котельная №2 |
| 7 | ул. Новогиреевская, д. 8 |
| 15 | ул. Калинина, д. 24 |
| 16 | ул. Ленина, д. 24 |
| **ООО "Реутовский водоканал"** | | | |
| 56 | Юбилейный проспект, корпус 5 | 21.05.2016 | Смышляев А.В. |
| 57 | Юбилейный проспект, корпус 12-13 |
| 86 | ул. Транспортная, 5 линия у ГСК-2 |
| 87 | Юбилейный проспект, д. 30/2 |
| 1 | ул. Ашхабадская, д. 27 |
| 3 | Юбилейный проспект, д. 78 |
| 12 | Юбилейный проспект, д. 59 |
| **ООО "Фаскон"** | | | |
| 43 | проспект Мира, вл. 18 | 21.05.2016 | Говричев Н.И. |
| 53 | Юбилейный проспект, д. 5а |
| **ЗАО "ЭЛЕКС"** | | | |
| 11 | ул. Войтовича, д. 2 | 21.05.2016 | Кретов А.А. |
| 13 | ул. Победы, д. 10, д. 14 |
| 50 | ул. Некрасова, мкр. 6А |
| 67 | ул. Ленина, д. 4 |
| 83 | ул. Калинина, д. 8 |
|  |  |
| **ООО "НИКО"** | | | |
| 34 | ул. Некрасова, мкр. 6а | 21.05.2016 | Комбаров А.Б. |
| **ООО "Континент"** | | | |
| 73 | ул. Комсомольская, д. 18А | 21.05.2016 | Жаворонков Б.А. |
| 14 | Юбилейный проспект, д. 48А |
| **"ГУП МО "Мособлгаз" Филиал "Балашихамежрайгаз""** | | | |
| 122 | ул. Комсомольская, д. 11 | 21.05.2016 | Коровина Н.И. |
| 54 | ул. Строителей, д. 3 |
| 55 | ул. Транспортная, д. 7 |
| 61 | Юбилейный проспект, д. 2 |