Приложение

к конкурсной документации № 2/4

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис»

______________  О.А. Даниленко

« 31» мая 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

на выполнение работ по устройству металлических ограждений газонов.

Заказчик поручает Поставщику выполнить следующие работы:

Установить газонные ограждения в объеме 1450 п.м. из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали.

Качество выполнения всех работ должно соответствовать СНИП и сметной документации.

Стоимость муниципального контракта – 1000000 рублей;

Срок выполнения работ – июль 2007 г.;

Гарантия за выполненные работы – 2 года.

Начальник ПО	                        Пужайкин В. В.

Былинкина