|  |
| --- |
| Приложение к Постановлению |
| Главы города Реутов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоуст-ройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Испол-нитель** |
| 1 | Тротуар | Ул. Ленина | Уборка пешеходных тротуаров, дорожек от мусора и снега механизированным способом и вручную в течение года; устройство новой дорожно-тропиночной сети | кв.м | 4 650 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 11918,60 | Декабрь 2015 | 4 650 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 2500,00 | Декабрь 2016 | 4 650 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 3500,00 | Декабрь 2017 | Подряд-чик (по резуль-татам аукци-она) |
| 2 | Ул. Победы | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 3 | Ул. Новая | 3 460 | 3 460 | 3 460 |
| 4 | Ул. Лесная | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
| 5 | Ул. Советская | 4198 | 4198 | 4198 |
| 6 | Проспект Мира | 5 650 | 5 650 | 5 650 |
| 7 | Ул. Гагарина | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 8 | Ул. Некрасова | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 9 | Ул. Головашкина | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| 10 | Садовый проезд | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 11 | Больничный проезд | 800 | 800 | 800 |
| 12 | Ул. Парковая | 830 | 830 | 830 |
| 13 | Ул. Дзержинского | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 14 | Ул. Строителей | 3 980 | 3 980 | 3 980 |
| 15 | Ул. Калинина | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| 16 | Ул. Комсомольская | 1 637 | 1 637 | 1 637 |
| 17 | Ул. Ашхабадская | 650 | 650 | 650 |
| 18 | Городской парк | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 19 | Сквер по ул. Южная | 2 265 | 2 265 | 2 265 |
| 20 | Сквер за ДК «МИР» | 6017 | 6017 | 6017 |
| 21 | Мемориал воинской славы (ул.Победы) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 22 | Площадь напротив нового ЗАГСа | 600 | 600 | 600 |
| 23 | Площадь напротив ГО и ЧС | 800 | 800 | 800 |
| 24 | Сквер по адресу Юбилейный проспект, д.д. 3-5 | 1 914 | 1 914 | 1 914 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Асфальтировка, дорожное покрытие | ул. Гагарина, д.2 | Ремонт дорожного покрытия, тротуаров, дорожных карманов, парковок | М2 | 1060,5 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 1 276,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Котовского, д.9 | 671 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 738,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Калинина, д.20 | 1 459,5 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 1 605,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Некрасова, д.14 | 1 856,3 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 2 041,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Советская, д.30 | 720,7 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 797,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пр-т Мира, д.10 | 890,3 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 979,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Юбилейный пр-т, д.12 | 2 668,2 | Бюджет города Реутов, софинансирование МО | 2 935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Южная, д.9 |  |  |  |  | 950 | Бюджет города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Южная, д.11 |  |  |  |  | 950 | Бюджет города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Юбилейный пр-т, 26 |  |  |  |  | 250 | Бюджет города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Носовихинское шоссе, д.16 |  |  |  |  | 800 | Бюджет города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Носовихинское шоссе, д.17 |  |  |  |  | 800 | Бюджет города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Носовихинское шоссе, д.23 |  |  |  |  | 6000 | Бюджет города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Площадь перед зданием Администрации | Ул. Ленина, д. 27 | Уборка мусора и снега с площадей города в течение года | кв.м | 5024 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 1983,85 | Декабрь 2015 | 5024 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 1000,00 | Декабрь 2016 | 5024 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 1000,00 | Декабрь 2017 | Подрядчик (по результатам аукциона) |
| 2 | Площадь около станции метро «Новокосино» | Носовихинское шоссе | 980 | 980 | 980 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Переход под железной дорогой | Ул. Дзержинского | Регулярная уборка мусора, очистка стен и потолка от грязи | кв.м | 412 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 1329,20 | Декабрь 2015 | 412 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 247,00 | Декабрь 2016 | 412 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 247,00 | Декабрь 2017 | Подрядчик (по результатам аукциона) |
| 2 | Переход на автотрассе | Выезд из города с Северной стороны | 36 | 36 | 36 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММНИКАЦИЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Нефтепровод «Ярославль-Москва» | г. Реутов (территория вдоль МАКД) | Содержание территории над нефтепроводом | М2 | 50 000 | Внебюджетные средства | 5 000 |  | 50 000 | Внебюджетные средства | 5 100 |  | 50 000 | Внебюджетные средства | 5 195 |  |  |
| 2 | ЛЭП | г. Реутов | Обслуживание и прокладка новых линий | М2 | 150 000 | Внебюджетные средства | 22 500 |  | 150 000 | Внебюджетные средства | 2375 |  | 150 000 | Внебюджетные средства | 24225 |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | ДИП-1 | пр. Юбилейный, д.8 | Содержание детских площадок, малых архитектурных форм, устройство покрытий, покраска и ремонт в течение года | шт. | 183 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 6188,00 | Декабрь 2015 | 183 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 3094,00 | Декабрь 2016 | 183 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 3536,00 | Декабрь 2017 | Подрядчик (по результатам аукциона) |
| 2 | ДИП-4 | ул. Молодежная, д.2 |
| 3 | ДИП-9 | ул. Калинина д.12-14 (д. 20) |
| 4 | ДИП-9 | ул. Войтовича, д.2 |
| 5 | ДИП-4 | ул. Молодежная, 1 |
| 6 | ДИП-4 | ул. Советская, 11 |
| 7 | ДИП-6 | пр. Мира, д.10 |
| 8 | ДИП-5 | пр. Юбилейный, д.56 |
| 9 | ДИП-5 | пр. Мира, д.51 |
| 10 | ДИП-4 | ул. Котовского, д.4/1 |
| 11 | ДИП-4 | ул. Строителей, д.3 |
| 12 | ДИП-4 | пр. Юбилейный, д.4 |
| 13 | ДИП-4 | ул. Дзержинского, д. 3/2 |
| 14 | ДИП-2 | ул. Советская, д.7 |
| 15 | ДИП-1 | пр. Юбилейный, д.9,11,13 |
| 16 | Детская игровая площадка (S=63 кв. м) | ул. Гагарина, д. 2 |
| 17 | Детская игровая площадка (S=180 кв. м) | ул. Гагарина, д. 3 |
| 18 | Детская игровая площадка (S=120 кв. м) | ул. Гагарина, д. 5а |
| 19 | Детская игровая площадка (S=132 кв. м) | ул. Гагарина, д. 6 |
| 20 | Детская игровая площадка (S=64 кв. м) | ул. Гагарина, д. 9 |
| 21 | Детская игровая площадка (S=60 кв. м) | ул. Гагарина, д. 10 |
| 22 | Детская игровая площадка (S=132 кв. м) | ул. Гагарина, д. 15 |
| 23 | Детская игровая площадка (S=168 кв. м) | ул. Гагарина, д. 17 |
| 24 | Детская игровая площадка (S=384 кв. м) | ул. Гагарина, д. 28 |
| 25 | Детская игровая площадка (S=544 кв. м) | ул. Гагарина, д. 32 |
| 26 | Детская игровая площадка (S=357 кв. м) | ул. Гагарина, д. 34 |
| 27 | Детская игровая площадка (S=210 кв. м) | ул. Гагарина, д. 38 |
| 28 | Детская игровая площадка (S=176 кв. м) | ул. Головашкина, д.5 |
| 29 | Детская игровая площадка (S=308 кв. м) | ул. Головашкина, д.8 |
| 30 | Детская игровая площадка (S=126 кв. м) | пр. Мира, д. 4 |
| 31 | Детская игровая площадка (S=85 кв. м) | пр. Мира, д. 5 |
| 32 | Детская игровая площадка (S=333 кв. м) | пр. Мира, д. 10 |
| 33 | Детская игровая площадка (S=190 кв. м) | пр. Мира, д. 13 |
| 34 | Детская игровая площадка (S=156 кв. м) | пр. Мира, д. 17 |
| 35 | Детская игровая площадка (S=80 кв. м) | пр. Мира, д. 21 |
| 36 | Детская игровая площадка (S=342 кв. м) | пр. Мира, д. 29 |
| 37 | Детская игровая площадка (S=81 кв. м) | пр. Мира, д. 33 |
| 38 | Детская игровая площадка (S=250 кв. м) | пр. Мира, д. 39 |
| 39 | Детская игровая площадка (S=153 кв. м) | пр. Мира, д. 45 |
| 40 | Детская игровая площадка (S=119 кв. м) | пр. Мира, д. 47 |
| 41 | Детская игровая площадка (S=406 кв. м) | пр. Мира, д. 49 |
| 42 | Детская игровая площадка (S=56 кв. м) | пр. Мира, д. 57 |
| 43 | Детская игровая площадка (S=286 кв. м) | пр. Парковая, д. 6 |
| 44 | Детская игровая площадка (S=576 кв. м) | ул. Некрасова, д. 2 |
| 45 | Детская игровая площадка (S=400 кв. м) | ул. Некрасова, д. 6 |
| 46 | Детская игровая площадка (S=48 кв. м) | ул. Некрасова, д. 10 |
| 47 | Детская игровая площадка (S=840 кв. м) | ул. Некрасова, д. 10 |
| 48 | Детская игровая площадка (S=98 кв. м) | ул. Некрасова, д. 12 |
| 49 | Детская игровая площадка (S=100 кв. м) | ул. Некрасова, д. 16 |
| 50 | Детская игровая площадка (S=400 кв. м) | ул. Некрасова, д. 22 |
| 51 | Детская игровая площадка (S=820 кв. м) | ул. Победы, д. 2 |
| 52 | Детская игровая площадка (S=224 кв. м) | ул. Победы, д. 30 |
| 53 | Детская игровая площадка (S=210 кв. м) | Садовый пр., д. 1 |
| 54 | Детская игровая площадка (S=245 кв. м) | Садовый пр., д. 4 |
| 55 | Детская игровая площадка (S=600 кв. м) | ул. Советская, д. 4 к. 1 |
| 56 | Детская игровая площадка (S=15 кв. м) | ул. Советская, д. 7 |
| 57 | Детская игровая площадка (S=300 кв. м) | ул. Советская, д. 8 |
| 58 | Детская игровая площадка (S=210 кв. м) | ул. Советская, д. 9 |
| 59 | Детская игровая площадка (S=96 кв. м) | ул. Советская, д. 12 |
| 60 | Детская игровая площадка (S=133 кв. м) | ул. Советская, д. 15 |
| 61 | Детская игровая площадка (S= 72 кв. м) | ул. Советская, д. 18 |
| 62 | Детская игровая площадка (S=72 кв. м) | ул. Советская, д. 18 |
| 63 | Детская игровая площадка (S=150 кв. м) | ул. Советская, д. 20А |
| 64 | Детская игровая площадка (S=225 кв. м) | ул. Советская, д. 25 |
| 65 | Детская игровая площадка (S=180 кв. м) | ул. Советская, д. 28 |
| 66 | Детская игровая площадка (S=198 кв. м) | ул. Советская, д. 33 |
| 67 | Детская игровая площадка (S=198 кв. м) | ул. Советская, д. 37 |
| 68 | Детская игровая площадка (S=32 кв. м) | Транспортный пер., д. 14 |
| 69 | Детская игровая площадка (S=147 кв. м) | Транспортный пер., д. 10 |
| 70 | Детская игровая площадка (S=540 кв. м) | ул. Ашхабадская, д. 19б |
| 71 | Детская игровая площадка (S=230 кв. м) | ул. Ашхабадская, д. 21 |
| 72 | Детская игровая площадка (S=304 кв. м) | ул. Ашхабадская, д. 23 |
| 73 | Детская игровая площадка (S=169 кв. м) | ул. Ашхабадская, д. 25 |
| 74 | Детская игровая площадка (S=929 кв. м) | ул. Ашхабадская, д. 27 |
| 75 | Детская игровая площадка (S=183,5 кв. м) | ул. Войтовича, д. 3 |
| 76 | Детская игровая площадка (S=57 кв. м) | ул. Войтовича, д. 4 |
| 77 | Детская игровая площадка (S=98 кв. м) | ул. Войтовича, д. 6 |
| 78 | Детская игровая площадка (S=180 кв. м) | ул. Дзержинского, д. 1 |
| 79 | Детская игровая площадка (S=294,5 кв. м) | ул. Дзержинского, д. 5 к. 2 |
| 80 | Детская игровая площадка (S=156 кв. м) | ул. Дзержинского, д. 8 |
| 81 | Детская игровая площадка (S=84 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 3 |
| 82 | Детская игровая площадка (S=190 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 3А |
| 83 | Детская игровая площадка (S=63 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 5 |
| 84 | Детская игровая площадка (S=195 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 5А |
| 85 | Детская игровая площадка (S=63 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 7 |
| 86 | Детская игровая площадка (S=459 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 10 к. 1 |
| 87 | Детская игровая площадка (S=400 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 18/2 |
| 88 | Детская игровая площадка (S=420 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 23 |
| 89 | Детская игровая площадка (S=312 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 28 |
| 90 | Детская игровая площадка (S=560 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 32 |
| 91 | Детская игровая площадка (S=142,5 кв. м) | ул. Калинина, д. 3 |
| 92 | Детская игровая площадка (S=80 кв. м) | ул. Калинина, д. 10 |
| 93 | Детская игровая площадка (S=308 кв. м) | ул. Ленина, д. 8 |
| 94 | Детская игровая площадка (S=189 кв. м) | ул. Ленина, д. 10 |
| 95 | Детская игровая площадка (S=180 кв. м) | ул. Ленина, д. 12 |
| 96 | Детская игровая площадка (S=231 кв. м) | ул. Ленина, д. 14 |
| 97 | Детская игровая площадка (S=475 кв. м) | ул. Ленина, д. 17 |
| 98 | Детская игровая площадка (S=480 кв. м) | ул. Ленина, д. 18А |
| 99 | Детская игровая площадка (S=280 кв. м) | ул. Ленина, д. 20 |
| 100 | Детская игровая площадка (S=400 кв. м) | ул. Ленина, д. 23 |
| 101 | Детская игровая площадка (S=266 кв. м) | ул. Ленина, д. 24 |
| 102 | Детская игровая площадка (S=1216 кв. м) | ул. Лесная, д. 6 |
| 103 | Детская игровая площадка (S=168 кв. м) | ул. Лесная, д. 9 |
| 104 | Детская игровая площадка (S=90 кв. м) | ул. Лесная, д. 10 |
| 105 | Детская игровая площадка (S=150 кв. м) | ул. Новая, д 14 к. 1 |
| 106 | Детская игровая площадка (S=200 кв. м) | ул. Новая, д. 15 |
| 107 | Детская игровая площадка (S=120 кв. м) | ул. Новогиреевская, д.8 |
| 108 | Детская игровая площадка (S=105 кв. м) | ул. Победы, д. 11 |
| 109 | Детская игровая площадка (S=234 кв. м) | ул. Победы, д. 15 |
| 110 | Детская игровая площадка (S=289 кв. м) | ул. Победы, д. 17 |
| 111 | Детская игровая площадка (S=236 кв. м) | ул. Победы, д. 22 к. 2 |
| 112 | Детская игровая площадка (S=260 кв. м) | ул. Строителей, д. 1 |
| 113 | Детская игровая площадка (S=108 кв. м) | ул. Октября, д. 3 |
| 114 | Детская игровая площадка (S=576 кв. м) | ул. Октября, д. 5 |
| 115 | Детская игровая площадка (S=108 кв. м) | ул. Молодежная, д. 2 |
| 116 | Детская игровая площадка (S=520 кв. м) | ул. Молодежная, д. 4 |
| 117 | Детская игровая площадка (S=575 кв. м) | ул. Молодежная, д. 6 |
| 118 | Детская игровая площадка (S=738 кв. м) | Носовихинское шоссе, д. 6 |
| 119 | Детская игровая площадка (S=435 кв. м) | Носовихинское шоссе, д. 11 |
| 120 | Детская игровая площадка (S=32 кв. м) | ул. Южная, д. 2 |
| 121 | Детская игровая площадка (S=60 кв. м) | ул. Южная, д. 2 |
| 122 | Детская игровая площадка (S=525 кв. м) | ул. Южная, д. 10 |
| 123 | Детская игровая площадка (S=48 кв. м) | ул. Южная, д. 11 |
| 124 | Детская игровая площадка (S=120 кв. м) | пр. Юбилейный,д. 1 |
| 125 | Детская игровая площадка (S=500 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 2 |
| 126 | Детская игровая площадка (S=803 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 3 |
| 127 | Детская игровая площадка (S=60 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 6 |
| 128 | Детская игровая площадка (S=500 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 7 |
| 129 | Детская игровая площадка (S=161 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 12 |
| 130 | Детская игровая площадка (S=160 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 15 |
| 131 | Детская игровая площадка (S=48 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 24/7 |
| 132 | Детская игровая площадка (S=340 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 38 |
| 133 | Детская игровая площадка (S=240 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 44 |
| 134 | Детская игровая площадка (S=330 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 52 |
| 135 | Детская игровая площадка (S=100 кв. м) | ул. Котовского, д. 3 |
| 136 | Детская игровая площадка (S=658 кв. м) | ул. Котовского, д. 6 |
| 137 | Детская игровая площадка (S=330 кв. м) | ул. Котовского, д. 7 |
| 138 | Детская игровая площадка (S=350 кв. м) | ул. Котовского, д. 11 |
| 139 | Детская игровая площадка (S=104 кв. м) | ул. Котовского, д. 12 |
| 140 | Детская игровая площадка (S=289 кв. м) | Носовихинское шоссе, д. 16 |
| 141 | Детская игровая площадка (S=338 кв. м) | ул. Кирова, д. 9 |
| 142 | Детская игровая площадка (S=225 кв. м) | Носовихинское шоссе, д.18 |
| 143 | Детская игровая площадка (S=252 кв. м) | Носовихинское шоссе, д.21 |
| 144 | Детская игровая площадка (S=378 кв. м) | Носовихинское шоссе, д.22 |
| 145 | Детская игровая площадка (S=640 кв. м) | Носовихинское шоссе, д.23 |
| 146 | Детский игровой комплекс | ул. Гагарина, д. 12 |
| 147 | Детский игровой комплекс | ул. Гагарина, д. 16-18 |
| 148 | Детский игровой комплекс | ул. Гагарина, д. 22 |
| 149 | Детский игровой комплекс | пр-т Мира, д. 25/21ул.-Гагарина, д. 19 |
| 150 | Детский игровой комплекс | Юбилейный пр-т, д. 21 |
| 151 | Детский игровой комплекс | Садовый проезд, д. 6 |
| 152 | Детский игровой комплекс | Юбилейный пр-т, д. 36- ул. Котовского, д. 9 |
| 153 | Детский игровой комплекс | Носовихинское шоссе, д. 3-6 |
| 154 | Детский игровой комплекс | Носовихинское шоссе, д. 15 |
| 155 | Детский игровой комплекс | ул. Головашкина, д. 10-12 |
| 156 | Детский игровой комплекс | ул. Строителей, д. 3-5 |
| 157 | Детский игровой комплекс | пр-т Мира, д. 4-10 |
| 158 | Детский игровой комплекс | ул. Некрасова, д. 14 |
| 159 | Детский игровой комплекс | пр-т Мира, д. 55-57 |
| 160 | Детский игровой комплекс | ул. Победы, д. 26 |
| 161 | Детский игровой комплекс | ул. Ашхабатская, д. 29 |
| 162 | Детский игровой комплекс | ул. Гагарина, д. 2 |
| 163 | Детский игровой комплекс | Ул. Победы, д .6 (МКДЦ) |
| 164 | Детская игровая площадка | Ул. Мира, д. 11 |
| 165 | Детская игровая площадка | ул. Ленина, д. 23 |
| 166 | Детская игровая площадка | Юбилейный проспект (городской парк) |
| 167 | Детская игровая площадка | Юбилейный проспект, д. 22 (городской парк) |
| 168 | Детская игровая площадка | ул. Победы, д. 2 |
| 169 | Детская игровая площадка | ул. Ленина, д. 18 |
| 170 | Детская игровая площадка | ул. Победы, д. 2 |
| 171 | Детская игровая площадка | ул. Новая, д. 15 |
| 172 | Детская игровая площадка | ул. Комсомольская, д. 10-12 |
| 173 | Детская игровая площадка | ул. Комсомольская, д. 9 |
| 174 | Детская игровая площадка | ул. Советская, школа-сад |
| 175 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Некрасова, д. 16 |
| 176 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 17 |
| 177 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 28-32 |
| 178 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 2-4 |
| 179 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 3 |
| 180 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 8 |
| 181 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Парковая, д. 7 |
| 182 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр., вл. 23 |
| 183 | Детская игровая площадка | Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д .7 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Элементы вертикального озеленения | Городской парк и скверы города | Установка и содержание | Шт. | 16 | Бюджет города Реутов | 686,80 |  | 11 | Бюджет города Реутов | 580,30 |  | 17 | Бюджет города Реутов | 698,80 |  |  |
| 2 | Цветники и клумбы | Городской парк и скверы города | Установка и содержание | М2 | 1000 | Бюджет города Реутов | 15 207,82 |  | 400 | Бюджет города Реутов | 6 100 |  | 400 | Бюджет города Реутов | 6 156,10 |  |  |
| 3 | Благоустройство скверов | Сквер на ул. Победы | Общее благоустройство |  |  | Бюджет города Реутов | 6 500 |  |  | Бюджет города Реутов | 8 000 |  |  | Бюджет города Реутов | 10 000 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Хоккейная площадка (ХП-1) | пр. Мира, д.10, ул. Гагарина, д.24 | Содержание спортивных площадок, устройство покрытий, покраска и ремонт в течение года | шт. | 19 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 642,00 | Декабрь 2015 | 19 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 322,00 | Декабрь 2016 | 19 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 367,00 | Декабрь 2017 | Подряд-чик (по результатам аукцио-на) |
| 2 | Универсальная спортивная площадка (УСП-2) | ул. Некрасова, д.18 |
| 3 | Хоккейная площадка (ХП-1) | ул. Октября, д.8 |
| 4 | Спортивная площадка (S=396 кв. м) | пр. Мира, д. 37 |
| 5 | Спортивная площадка (S=448 кв. м) | пр. Мира, д. 51 |
| 6 | Спортивная площадка (S=800 кв. м) | ул. Некрасова, д. 12 |
| 7 | Спортивная площадка (S=208 кв. м) | ул. Ашхабадская, д. 27 |
| 8 | Спортивная площадка (S=266 кв. м) | ул. Войтовича, д. 3 |
| 9 | Спортивная площадка (S=252 кв. м) | ул. Дзержинского, д. 5 к. 2 |
| 10 | Спортивная площадка (S=800 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 5А |
| 11 | Спортивная площадка (S=208 кв. м) | ул. Комсомольская, д. 18/2 |
| 12 | Спортивная площадка (S=200 кв. м) | ул. Ленина, д. 4 |
| 13 | Спортивная площадка (S=285 кв. м) | ул. Новогиреевская, д. 10 |
| 14 | Спортивная площадка (S=800 кв. м) | ул. Победы, д. 15 |
| 15 | Спортивная площадка (S=300 кв. м) | ул. Молодежная, д. 4 |
| 16 | Спортивная площадка (S=345 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 8 |
| 17 | Спортивная площадка (S=465 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 30/2 |
| 18 | Спортивная площадка (S=400 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 36 |
| 19 | Спортивная площадка (S=891 кв. м) | пр. Юбилейный, д. 54 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Советская-25 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства | 300 |  | 1 | Внебюджетные средства | 350 |  | 1 | Внебюджетные средства | 400 |  |  |
| 2 | Победа -30 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 3 | Садовый-5 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 4 | Головашкина-8 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 5 | Мира - 29 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 6 | Победы - 2 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 7 | Гагарина 5 а |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 8 | Советская-22к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 9 | Новогиреевская-10 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 10 | Строителей-13 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 11 | Советская 37 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 12 | Дзержинского 5/2 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 13 | Парковая 6 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 14 | Кирова 7 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 15 | Ашхабадская - 25 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 16 | Новогиреевская-6 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 17 | Победы - 11 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 18 | Лесная – 3 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 19 | Молодежная - 5 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 20 | Октября – 5 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 21 | Юбилейный – 9 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 22 | Юбилейный -12 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  | 2 | Внебюджетные средства |  |  |
| 23 | Юбилейный -17 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 24 | Котовского-8 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 25 | Котовского-11 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 26 | Юбилейный-54 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 27 | Южная 9 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 28 | Советская - 14к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 29 | Гагарина- 40 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 30 | Гагарина – 42к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 31 | Комсомольская – 10к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 32 | Комсомольская – 22 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 33 | Советская – 37 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 34 | Новая – 9а |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 35 | Котовского – 7 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 36 | Юбилейный - 52 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 37 | Носовихинское шоссе – 22 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 38 | Носовихинское шоссе – 18 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 39 | Носовихинское шоссе - 17 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 40 | Носовихинское шоссе – 14 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 41 | Носовихинское шоссе - 23 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 42 | Юбилейный пр-т - 44 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 43 | Калинина - 8 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 44 | Ленина - 15 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 45 | Комсомольская - 7 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 46 | Новогиреевская - 10 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 47 | Ленина - 35 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 48 | Ленина – 29 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 49 | Ленина – 8а |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 50 | Новая – 14к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 51 | Дзержинского – 8 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 52 | Дзержинского – 7 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 53 | Комсомольская – 1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 54 | Дзержинского – 3 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 55 | Комсомольская - 3 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 56 | Комсомольская – 3а |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 57 | Комсомольская – 5а |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 58 | Комсомольская – 5 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 59 | Комсомольская – 27 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 60 | Комсомольская - 28 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 61 | Ленина – 16 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 62 | Транспортная - 10 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 63 | Мира – 45 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 64 | Мира - 49 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 65 | Советская – 12 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 66 | Мира – 39 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 67 | Гагарина - 29 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 68 | Мира – 2 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 69 | Мира – 11 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 70 | Советская – 16 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 71 | Советская - 24 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 72 | Советская – 28 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 73 | Советская - 29 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 74 | Советская – 21 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 75 | Советская - 17 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 76 | Советская – 15 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 77 | Советская – 20а |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 78 | Советская – 22к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 79 | Советская – 4к1 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 80 | Гагарина - 18 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 81 | Гагарина – 28 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 82 | Гагарина – 30 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
| 83 | Гагарина - 34 |  | Содержание и ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ**

**г. Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Площадка для выгула собак (414 кв.м) | ул. Дзержинского, д. 4 | Приобретение и установка площадок для выгула собак, устройство покрытий, покраска и ремонт в течение года | шт. | 5 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 170,00 | Декабрь 2015 | 5 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 84,00 | Декабрь 2016 | 5 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 97,00 | Декабрь 2017 | Подряд-чик (по результатам аукцио-на) |
| 2 | Площадка для выгула собак (414 кв.м) | пр. Юбилейный, д. 8 |
| 3 | Площадка для выгула собак | Носовихинское шоссе, д. 1А |
| 4 | Площадка для выгула собак | Садовый проезд, д. 3- ул. Советская, д. 7 |
| 5 | Площадка для выгула собак | ул. Строителей, д. 5 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Площадка для выгула собак (414 кв.м) | ул. Дзержинского, д. 4 | Приобретение и установка площадок для выгула собак, устройство покрытий, покраска и ремонт в течение года | шт. | 5 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 170,00 | Декабрь 2015 | 5 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 84,00 | Декабрь 2016 | 5 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 97,00 | Декабрь 2017 | Подряд-чик (по результатам аукцио-на) |
| 2 | Площадка для выгула собак (414 кв.м) | пр. Юбилейный, д. 8 |
| 3 | Площадка для выгула собак | Носовихинское шоссе, д. 1А |
| 4 | Площадка для выгула собак | Садовый проезд, д. 3- ул. Советская, д. 7 |
| 5 | Площадка для выгула собак | ул. Строителей, д. 5 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

|  | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Парковочный комплекс  Парковочный комплекс | Ул. Молодежная, д. 4 | Уборка мусора, снега, текущий ремонт конструкций  Уборка мусора, снега, текущий ремонт конструкций | машиноместо | 14 | Внебюд-жетный | 239,76 | Декабрь 2015 | 14 | Внебюд-жетный | 239,76 | Декабрь 2016 | 14 | Внебюд-жетный | 239,76 | Декабрь 2017 | Организация, назначенная КУМИ |
| 2 | Ул. Гагарина, д. 26 | 35 | 369,11 | 35 | 369,11 | 35 | 369,11 |
| 3 | Ул. Южная, д. 9 | 20 | 286,74 | 20 | 286,74 | 20 | 286,74 |
| 4 | Садовый проезд, д. 4 | 25 | 251,87 | 25 | 251,87 | 25 | 251,87 |
| 5 | Пр-т Мира, д. 57 | 20 | 260,66 | 20 | 260,66 | 20 | 260,66 |
| 6 | Ул. Советская, д. 37 | 28 | 490,53 | 28 | 490,53 | 28 | 490,53 |
| 7 | Юбилейный пр-т, д. 48 | 20 | 270,50 | 20 | 270,50 | 20 | 270,50 |
| 8 | Новая, д. 19 | 20 | 266,36 | 20 | 266,36 | 20 | 266,36 |
| 9 | Ул. Дзержинского, д. 9 | 20 | 306,04 | 20 | 306,04 | 20 | 306,04 |
| 10 | Ул. Дзержинского, д. 5 | 44 | 804,17 | 44 | 804,17 | 44 | 804,17 |
| 11 | Ул. Южная, д. 9 (новая) | 18 | 372,60 | 18 | 372,60 | 18 | 372,60 |
| 12 | Ул. Южная, д. 11 | 36 | 745,20 | 36 | 745,20 | 36 | 745,20 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Подсветка здания | г. Реутов, ул. Октября, строение 14 | Содержание и ремонт | кВТ | 605263,15 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 2 300 |  | 605263,15 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 2 700 |  | 605263,15 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 3 000 |  |  |
| 2 | Подсветка здания | г. Реутов, ул. Победы, д.3 | Содержание и ремонт | кВТ | 626315,78 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 2 380 |  | 626315,78 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 2 810 |  | 626315,78 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 3 100 |  |  |
| 3 | Подсветка здания | г. Реутов, ул. Ленина, д.27 | Содержание и ремонт | кВТ | 225,26 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 856 |  | 225,26 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 900 |  | 225,26 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 970 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | - от ТП-155 | ул. Ашхабадская, д. 29 | Выполнение работ по восстановлению, эксплуатации уличного освещения и праздничной иллюминации, включая строительство новых объектов в течение года | м | 3000 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 14433,77 | Декабрь 2015 | 3000 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 10000,00 | Декабрь 2016 | 3000 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 10000,00 | Декабрь 2017 | Подряд-чик (по результатам аукцио-на) |
| 2 | - от ТП-150 | ул. Ашхабадская/Дзержинского |
| 3 | - от ТП-118 | ул. Войтовича, д. 3 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 4 | - от ТП-105 | ул. Гагарина, д. 24 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 5 | - от ТП-967 | ул. Гагарина, д. 38, 40/8 |
| 6 | - от ТП-168 | ул. Головашкина, д. 8 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | - от ТП-119 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 8 | - от ТП-116 | ул. Дзержинского, д. 3/2 |
| 9 | - от ТП-178 | ул. Дзержинского, д. 9 |
| 10 | - от ТП-127 | ул. Калинина, д. 20 | 480 | 480 | 480 |
| 11 | - от ТП-100 | ул. Ленина, (за администрацией) | 620 | 620 | 620 |
| 12 | - от ТП-107 | ул. Комсомольская, д. 11 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 13 | - от ТП-111 | ул. Комсомольская, д. 11 |
| 14 | - от ТП-141 | ул. Лесная, д. 3 | 2320 | 2320 | 2320 |
| 15 | - от ТП-108 | ул. Лесная/Комсомольская, д. 32 |
| 16 | - от ТП-157 | ул. Мира, д. 57, | 3670 | 3670 | 3670 |
| 17 | - от ТП-977 | ул. Молодежная, д. 1 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 18 | - от ТП-975 | ул. Молодежная, д. 1, |
| 19 | - от ТП-978 | ул. Молодежная, д. 2 |
| 20 | - от ТП-151 | ул. Некрасова, д. 4 | 3020 | 3020 | 3020 |
| 20 | - от ТП-174 | ул. Новая, д. 19 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | - от ТП-989 | Носовихинское шоссе, д. 1 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 22 | - от ТП-988 | Носовихинское шоссе, д. 6 |
| 23 | - от ТП-993 | Носовихинское шоссе, д. 14 |
| 24 | - от ТП-995 | Носовихинское шоссе, д. 21 |
| 25 | - от ТП-943 | Носовихинское шоссе, д. 23 |
| 26 | - от ТП-974 | ул. Октября, (у станции) | 750 | 750 | 750 |
| 27 | - от ТП-974 | ул. Октября от ст. Реутово до ст. Никольское |
| 28 | - от ТП-104 | ул. Победы, д. 2 | 5440 | 5440 | 5440 |
| 29 | - от ТП-113 | ул. Победы, (у бани) |
| 30 | - от ТП-188 | ул. Победы, д. 22 к. 1 |
| 32 | - от ТП-159 | ул. Советская, д. 14, | 2300 | 2300 | 2300 |
| 33 | - от ТП-114 | ул. Советская, д. 24, |
| 34 | - от ТП-957 | ул. Советская, д. 14 к. 1 |  |  |
| 35 | - от ТП-147 | ул. Строителей, д. 3 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 36 | - от ТП-973 | Юбилейный проспект, (у АТС) | 9380 | 9380 | 9380 |
| 37 | - от ТП-973 | Юбилейный проспект, (городской парк) |
| 38 | - от ТП-986 | Юбилейный проспект, д. 4 |
| 39 | - от ТП-976 | Юбилейный проспект, д. 7 |
| 40 | - от ТП-987 | Юбилейный проспект, д. 12 |
| 41 | - от ТП-972 | Юбилейный проспект, д. 15 |
| 42 | - от ТП-985 | Юбилейный проспект, д. 30/2 |
| 43 | - от ТП-994 | Юбилейный проспект, д. 36 |
| 44 | - от ТП-980 | Юбилейный проспект, д. 54 |
| 45 | - от ТП-940 | Юбилейный пр-т, д. 48 |
| 46 | - от ТП-983 | ул. Южная, д. 13 | 2320 | 2320 | 2320 |
| 47 | - от ТП-984 | ул. Южная, д. 15 |
| 48 | - от ТП-996 | ул. Челомея | 350 | 350 | 350 |
| 49 | - от ТП-966 | ул. Парковая, д. 6 | 280 | 280 | 280 |
| 50 | - от ТП-160 | Садовый проезд, д. 7 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 51 | - от ТП-952 | ул. Кирова, д. 7 | - | - | - |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.1 | содержание и ремонт | 1 | шт. | Внебюджетные средства | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.2 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.13 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы д.15 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.18 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы д.19а | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.19 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы д.20 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.29 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, поворот на Садовый проезд (на светофоре) тривижн | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.22 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, д.33 (перед МЧС) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы д.33 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | щит о/с | г.Реутов, ул. Победы, поворот на ул. Строителей (светофор) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.1 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.1а | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.4 ( платформа Реутов) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.21 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.21 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.20а | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.27 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.27 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ленина, д.24 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | щит о/с | г.Реутов, ул. Ашхабадская, д.33 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | щит о/с | г.Реутов, ул. Новая, пересечение с ул. Строителей | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | щит о/с | г.Реутов, ул. Новая, пересечение с ул. Комсомольской ст. "Старт" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | щит о/с | г.Реутов, ул. Новая, пересечение с ул. Комсомольской (на светофоре справа) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | щит о/с | г.Реутов, ул. Новая, пересечение с ул. Комсомольской ст. "Старт" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.2 ТЦ "Реутовский" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.2а | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.3в поворот на ул. Молодежная | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.3 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.2к1 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.7 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.6 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | щит о/с | г. Реутов, Юбилейный пр-т, д.15а | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный проспкт, д.8 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т , д.17 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, 30/2 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.27 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.30/2 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 29 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 36 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 44 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 39 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д. 44 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 54 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 58 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, д 11 опора освещенеия перед пересечением с ул.Челомея | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | щит о/с | г.Реутов, Юбилейный пр-т, пересечением с ул.Челомея | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.2 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.6 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.8 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.18 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.24 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.28 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября д.28 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября, поворот на ул. Челомея (ж/д переезд) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | щит о/с | г.Реутов, ул.Октября, поворот на ул.Профсоюзная (ж/д переезд) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная д.2 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная д.2 (платформа Реутов) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная д.3 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная д.19 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная, д.3(платформа Реутов) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная, д.8 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная, д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная, д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная, д.9 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | щит о/с | г.Реутов, ул.Южная, д.10а | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | щит о/с | г.Реутов, ул. Челомея, пересечение с ул. Октября | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | щит о/с | г.Реутов, ул. Челомея, пересечение с Юбилейныйм проспектом | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | щит о/с | г.Реутов, ул. Челомея, д.7 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | щит о/с | г.Реутов, ул. Челомея, д.14 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | щит о/с | г.Реутов, ул. Челомея, д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | щит о/с | г.Реутов, Носовихиснкое шоссе, д.19 пересечение с ул. Молодёжная100м доМКАД | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | щит о/с | г.Реутов, Носовихиснкое шоссе, 100м от МКАД поворот на ул. Молодежная | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., 250м съезда с МКАД | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., 250м от съезда с МКАД ТК "Реутовский" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., 250м от съезда с МКАД ТК "Реутовский" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.2Вкм 320м от МКАД | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.2в, 400м до пересечения с МКАД | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.4 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш. напротив д.8., 1км 200 м от МКАД | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., 300м до поворота на Юбилейный проспект | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., пересечение с ул. Южной д.10 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., пересечение с ул. Южной | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.7 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., пересечение с ул. Южной | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., пересечение с ул. Южной д.19 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., 150 м от поворота на ул. Южная | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.13 В пересечение с ул. Котовского | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.14 пересечение с ул. Котовского | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.14А | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш.,800 м пересечение с ул. Челомея | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.19 пересечение с ул. Рабочая | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.23 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., напротив рынка "Крона Маркет" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., ТЦ "Алладин" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., ТЦ "Алладин" | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.31 Внапротив АЗС №39 . Тат-Нефть | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.31 Внапротив АЗС №39 . Тат-Нефть | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.33А | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | щит о/с | г.Реутов, Носовихинское ш., д.31, 150 м до поворота на ул. Челомея | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | щит о/с | г.Реутов, Строителей, (стадион Старт) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | щит о/с | г.Реутов, Строителей,поворот на ул. Лесная | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | щит о/с | г.Реутов, Строителей,д.7 ( ТРЦ " РИО") | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | щит о/с | г.Реутов, Строителей,д.7 ( ТРЦ " РИО") | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | щит о/с | г.Реутов, Строителей,д.3 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | щит о/с | г.Реутов, Строителей,д.1 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | щит о/с | г.Реутов, ул.Гагарина,д.2 пересечение с ул. Победы | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | щит о/с | г.Реутов, ул.Гагарина,д.40 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | щит о/с | г.Реутов, ул.Советская,д.16 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | щит о/с | г.Реутов, ул.Некрасова,д.2 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | щит о/с | г.Реутов, Проспект Мира,д.45 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | щит о/с | г.Реутов, Проспект Мира,д.49 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | щит о/с | г.Реутов, Проспект Мира,д.51 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | щит о/с | г.Реутов, Проспект Мира,д.85 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | щит о/с | г. Реутов, автомагистраль Москва-Н. Новгород, владение 15 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | щит о/с | г. Реутов, а/д Горьковское шоссе, 15км 540м от центра Москвы,справ | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | щит о/с | г. Реутов, а/д Горьковское шоссе, 15км 640м от центра Москвы,справ | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | щит о/с | г. Реутов, автомагистраль Москва-Н. Новгород, владение 15 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | щит о/с | г. Реутов, автомагистраль Москва-Н. Новгород, владение 19 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | щит о/с | г. Реутов, Горьковское шоссе, 15км 700 м, справа, | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | щит о/с | г. Реутов, автомагистраль Москва-Н. Новгород, владение 19 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | щит о/с | г. Реутов, Горьковское шоссе, 15км 800 м, съезд из Москвы | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | щит о/с | г. Реутов, а/д М7 «Волга» Москва-Нижний Новгород, отметка15км +900м, правая сторона по направлению в область. | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | щит о/с | г. Реутов, Горьковское шоссе, 15км 850 м, съезд из Москвы | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | щит о/с | г. Реутов, Горьковское шоссе, 16км 060 м, от центра москвы. Справа территория "Центрстрой" Москвы | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | щит о/с | г. Реутов, Горьковское шоссе, 16км 200 м, от центра москвы. Справа территория "Центрстрой" Москвы | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | щит о/с | г. Реутов, Горьковское шоссе, 16км 700 м, от центра Москвы, справа перед съездом на ул. Фабричная | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | щит о/с | г. Реутов, ул. Транспортная, д.1 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | щит о/с | г. Реутов, ул. Транспортная, вл.6 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | щит о/с | г. Реутов, ул. Транспортная, вл.6 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | щит о/с | г. Реутов, проезд братьев Фоминых, д.1 | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | щит о/с | г. Реутов, перекрёсток пр. Мира/ш. энтузиастов в районе станции Стройка | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | щит о/с | г. Реутов, ул. Железнодорожная (поз.1) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | щит о/с | г. Реутов, ул. Железнодорожная (поз.2) | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | щит о/с | г. Реутов, перекрёсток пр. Мира/ш. энтузиастов в районе станции Стройка | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЗОННЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Летнее сезонное кафе | Пешеходная зона (ул. Победы) | Организация летнего кафе |  | 1 | Внебюджетные средства | **200** |  | 1 | Внебюджетные средства | **230** |  | 1 | Внебюджетные средства | **250** |  |  |
| 2 | «Лакки бар» | Ул. Победы, д.18 | Организация летнего кафе |  | 1 | Внебюджетные средства | **500** |  | 1 | Внебюджетные средства | **530** |  | 1 | Внебюджетные средства | **550** |  |  |
| 3 | Кафе-бар «Улитка» | Ул. Ленина. Д.1А | Организация летнего кафе |  | 1 | Внебюджетные средства | **1500** |  | 1 | Внебюджетные средства | **500** |  | 1 | Внебюджетные средства | **550** |  |  |
| 4 | Ресторан «Альпен хофф» | Юбилейный пр-т, д.23В | Организация летнего кафе |  | 1 | Внебюджетные средства | **500** |  | 1 | Внебюджетные средства | **530** |  | 1 | Внебюджетные средства | **550** |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Ограждение | Городской парк | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 300 |  |  | Бюджет города Реутов | 330 |  |  | Бюджет города Реутов | 365 |  |  |
| **2** | Ограждение | Ул. Новая | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 500 |  |  | Бюджет города Реутов | 528 |  |  | Бюджет города Реутов | 550 |  |  |
| **3** | Ограждение | Сквер за ДК «МИР» | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 750 |  |  | Бюджет города Реутов | 769 |  |  | Бюджет города Реутов | 800 |  |  |
| **4** | Ограждение | г. Реутов, ул. Октября, строение 14 | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 100 |  |  | Бюджет города Реутов | 130 |  |  | Бюджет города Реутов | 150 |  |  |
| **5** | Ограждение | г. Реутов, ул. Победы, д.3 | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 100 |  |  | Бюджет города Реутов | 130 |  |  | Бюджет города Реутов | 150 |  |  |
| **6** | Ограждение | г. Реутов, Юбилейный пр-т, д.54 | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 750 |  |  | Бюджет города Реутов | 769 |  |  | Бюджет города Реутов | 800 |  |  |
| **7** | Ограждение | г. Реутов, ул. Победы, д.13 | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 750 |  |  | Бюджет города Реутов | 769 |  |  | Бюджет города Реутов | 800 |  |  |
| **8** | Ограждение | г. Реутов Юбилейный пр-т, д.56 | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 750 |  |  | Бюджет города Реутов | 769 |  |  | Бюджет города Реутов | 800 |  |  |
| **9** | Ограждение | Выход ст.м. «Новокосино» | Содержание и ремонт |  |  | Бюджет города Реутов | 1000 |  |  | Бюджет города Реутов | 1080 |  |  | Бюджет города Реутов | 2100 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Цветники и клумбы |  | Уход за цветниками, установка новых | М2 | 1000 | Бюджет города Реутов | 15207,82 |  | 1000 | Бюджет города Реутов | 15350,30 |  | 1000 | Бюджет города Реутов | 15420,78 |  |  |
| 2 | Новогодняя символика (ели) |  | Демонтаж и монтаж искусственных елей, елочных украшений и комплектующих, включая установку новых елей | Шт. | 5 | Бюджет города Реутов | 758,74 |  | 5 | Бюджет города Реутов | 800,69 |  | 5 | Бюджет города Реутов | 840,70 |  |  |
| 3 | Топиарные фигуры |  | Установка новых, замена изношенных | Шт. | 2 | Бюджет города Реутов | 599 |  | 2 | Бюджет города Реутов | 630 |  | 2 | Бюджет города Реутов | 658 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ**

**город Реутов**

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустрой-ства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполни-тель** |
| 1 | Газоны | Ул. Ленина | Уборка мусора и листвы с газонов в течение года, прополка выкашивание, полив в летний период; восстановление газонного покрытия | кв.м | 19 923 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 20721,80 | Декабрь 2015 | 19 923 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 3807,80 | Декабрь 2016 | 19 923 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 4935,20 | Декабрь 2017 | Подрядчик (по результатам аукциона) |
| 2 | Ул. Победы | 51489 | 51489 | 51489 |
| 3 | Ул. Новая | 11 052 | 11 052 | 11 052 |
| 4 | Ул. Лесная | 3 261 | 3 261 | 3 261 |
| 5 | Ул. Советская | 26605 | 26605 | 26605 |
| 6 | Проспект Мира | 8 258 | 8 258 | 8 258 |
| 7 | Ул. Гагарина | 7 232 | 7 232 | 7 232 |
| 8 | Ул. Некрасова | 9 716 | 9 716 | 9 716 |
| 9 | Ул. Головашкина | 4 415 | 4 415 | 4 415 |
| 10 | Садовый проезд | 4 307 | 4 307 | 4 307 |
| 11 | Больничный проезд | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| 12 | Ул. Парковая | 16 303 | 16 303 | 16 303 |
| 13 | Ул. Дзержинского | 17 115 | 17 115 | 17 115 |
| 14 | Ул. Строителей | 4 776 | 4 776 | 4 776 |
| 15 | Ул. Калинина | 1 617 | 1 617 | 1 617 |
| 16 | Ул. Комсомольская | 4 086 | 4 086 | 4 086 |
| 17 | Ул. Ашхабадская | 820 | 820 | 820 |
| 18 | Ул. Южная | 21 811 | 21 811 | 21 811 |
| 19 | Юбилейный проспект | 36 278 | 36 278 | 36 278 |
| 20 | Носовихинское шоссе | 23 521 | 23 521 | 23 521 |
| 21 | Ул. Октября | 37 236 | 37 236 | 37 236 |
| 22 | Ул. Молодежная | 8 019 | 8 019 | 8 019 |
| 23 | Ул. Челомея | 2 883 | 2 883 | 2 883 |
| 24 | Ул. Котовского | 750 | 750 | 750 |
| 25 | Цветники | Ул. Ленина, Администрация, клумба 1 | Уход за цветниками (полив, прополка, рыхление), украшение декоративной щепой, включая устройство новых цветников в течение года | кв. м | 42,3 | 7699,10 | Декабрь 2015 | 42,3 | 0 | Декабрь 2016 | 42,3 | 0 | Декабрь 2017 |
| 26 | Ул. Ленина, Администрация, клумба 2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 27 | Ул. Ленина, Администрация, клумба 3 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 28 | Ул. Ленина, Администрация, памятник Ленину | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 29 | Ул. Ленина, д.12, ГО и ЧС | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 30 | Пересечение ул. Ленина и ул. Победы, Колокол | 119,1 | 119,1 | 119,1 |
| 31 | Мемориал воинской славы, клумба 1 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 32 | Мемориал воинской славы, клумба 2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 33 | Мемориал воинской славы, клумба 3 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| 34 | Ул. Победы, ДК «Мир» | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 35 | Ул. Южная, разворотный круг. | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| 36 | Юбилейный проспект, д. 2. | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| 37 | Городской парк, Церковь. | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 38 | Ул. Лесная, д. 4, новый ЗАГС | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 39 | ДК «Мир», у памятника Челомею | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| 40 | Октября, д. 1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 41 | Новая, д. 19 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 42 | Сквер за ДК «Мир» | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| 43 | Деревья и кустарники | Ул. Победы | Побелка, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка, удаление дикой поросли, включая посадку новых деревьев и кустарников в течение года | шт. | 477/160 | 1801,44 | Декабрь 2015 | 477/160 | 0 | Декабрь 2016 | 477/160 | 0 | Декабрь 2017 |
| 44 | Садовый проезд | 173/3 | 173/3 | 173/3 |
| 45 | Проспект Мира | 140/17 | 140/17 | 140/17 |
| 46 | Ул. Парковая | 63/- | 63/- | 63/- |
| 47 | Ул. Гагарина | 262/16 | 262/16 | 262/16 |
| 48 | Ул. Советская | 90/13 | 90/13 | 90/13 |
| 49 | Ул. Железнодорожная | 28/- | 28/- | 28/- |
| 50 | Ул. Некрасова | 176/65 | 176/65 | 176/65 |
| 51 | Ул. Ашхабадская | 38/- | 38/- | 38/- |
| 52 | Ул. Дзержинского | 24/201 | 24/201 | 24/201 |
| 53 | Ул. Комсомольская | 129/22 | 129/22 | 129/22 |
| 54 | Ул. Строителей | 58/1 | 58/1 | 58/1 |
| 55 | Ул. Ленина | 524/71 | 524/71 | 524/71 |
| 56 | Ул. Лесная | 198/116 | 198/116 | 198/116 |
| 57 | Ул. Калинина | 96/41 | 96/41 | 96/41 |
| 58 | Ул. Новогиреевская | 48/18 | 48/18 | 48/18 |
| 59 | Ул. Новая | 329/44 | 329/44 | 329/44 |
| 60 | Памятный герб города на развязке ул. Ленина с ул. Победы | 22/48 | 22/48 | 22/48 |
| 61 | Администрация | 113/180 | 113/180 | 113/180 |
| 62 | Ул. Южная | 386/20 | 386/20 | 386/20 |
| 63 | Юбилейный проспект | 553/921 | 553/921 | 553/921 |
| 64 | Носовихинское шоссе | 189/53 | 189/53 | 189/53 |
| 65 | Ул. Октября | 164/3 | 164/3 | 164/3 |
| 66 | Ул. Молодежная | 175/165 | 175/165 | 175/165 |
| 67 | Ул. Челомея | 27/2 | 27/2 | 27/2 |
| 68 | Ул. Котовского | 133/4 | 133/4 | 133/4 |
| 69 | Элементы вертикального озеленения | Ул. Победы | Уборка и установка кашпо, замена изношенных, приобретение и установка новых элементов вертикального озеленения, новых топиарных фигур и уход за существующими в течение года | шт. | 184 | 643,85 | Декабрь 2015 | 184 | 0 | Декабрь 2016 | 184 | 0 | Декабрь 2017 |
| 70 | Ул. Ленина | 36 | 36 | 36 |
| 71 | Ул. Новая | 60 | 60 | 60 |
| 72 | Ул. Лесная | 4 | 4 | 4 |
| 73 | Ул. Южная | 98 | 98 | 98 |
|  | Юбилейный пр-т | 98 | 98 | 98 |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**Город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Преобретение коммунальной техники |  | Преобретение тракторов, подметальных , поливомоечных машин и т.д. | Шт. |  | Бюджет города Реутов | 1 496,4 |  |  | Бюджет города Реутов | 1 495,5 |  |  | Бюджет города Реутов | 1 500,3 |  |  |
| **2** | Преобретение коммунальной техники |  | Преобретение тракторов, подметальных , поливомоечных машин и т.д. | Шт. |  | Бюджет Московской области | 3 345,6 |  |  | Бюджет Московской области | 3 345,60 |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | фонтан |  | Техническое обслуживание и ремонт | Шт. | 2 | Бюджет города Реутов | 595,10 |  | 2 | Бюджет города Реутов | 210 |  | 2 | Бюджет города Реутов | 210 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗОН ОТДЫХА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**город Реутов**

(название муниципального образования)

**на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма, тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Газоны | Зона отдыха возле городского пруда | Уборка мусора и листвы с газонов в течение года, прополка выкашивание, полив в летний период; восстановление газонного покрытия | кв.м | 37 815 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 8933,95 | Декабрь 2015 | 37 815 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 1641,70 | Декабрь 2016 | 37 815 | Бюд-жет город-ского округа Реутов | 1981,30 | Декабрь 2017 | Подрядчик (по результатам аукциона) |
| 2 | Городской парк | 75130 | 75130 | 75130 |
| 3 | Сквер по ул. Южная | 3 508 | 3 508 | 3 508 |
| 4 | Сквер за ДК «МИР» | 15880 | 15880 | 15880 |
| 5 | Мемориал воинской славы (ул.Победы) | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| 6 | Сквер по адресу Юбилейный проспект, д.д. 3-5 | 3 691 | 3 691 | 3 691 |
|  | Деревья и кустарники | Городской парк | Побелка, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка, удаление дикой поросли, включая посадку новых деревьев и кустарников в течение года | шт. | 771/318 | 494,96 | Декабрь 2015 | 771/318 | 0 | Декабрь 2016 | 771/318 | 0 | Декабрь 2017 |
|  | Сквер по ул. Южная | 148/- | 148/- | 148/- |
|  | Сквер за ДК «МИР» | 179/462 | 179/462 | 179/462 |
|  | Мемориал воинской славы (ул.Победы) | 102/- | 102/- | 102/- |
|  | Сквер по адресу Юбилейный проспект, д.д. 3-5 | 68/4 | 68/4 | 68/4 |
|  | Элементы вертикального озеленения | Городской парк |  | шт. | 40 | 53,65 | Декабрь 2015 |  | 0 | Декабрь 2016 |  | 0 | Декабрь 2017 |

Заместитель Главы Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю. Чинихин