Утверждено

Муниципальное унитарное предприятие

«Озеленение и благоустройство»

г. Реутова Московской области

Директор

_________________ / Д.Б. Глабай /

«_____»________________ 2007 г.

Регистрационный номер торгов    9- ОК     .

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта:

«Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие- 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)».

Торги проводит:

МУП «Озеленение и благоустройство» г. Реутова Московской области

Муниципальный заказчик:

МУП «Озеленение и благоустройство» г. Реутова Московской области

г. Реутов

2007 г.

Конкурсная документация

на проведение открытого конкурса

- Основание проведения конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ и от 20.04.2007 № 53-ФЗ).

- Муниципальный заказчик.

МУП "Озеленение и благоустройство" г. Реутова Московской области,

143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12, далее именуемый «заказчик».

- Наименование конкурса:

Открытый конкурс: «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие - 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)».

Цель конкурса: определение Исполнителя на проведение работ по  ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие - 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м).

- Источник финансирования заказа.

Местный бюджет.

- Срок выполнения работ.

С момента подписания контракта до 30 ноября 2007 года (включительно).

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком по заявлению любого заинтересованного лица, поданному в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно по адресу: Московская область, город Реутов, проспект Мира, д. 12 на электронный носитель претендента.

С 25 августа 2007 г. до 11 часов 00 мин 25 сентября 2007 г. по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам до 16 часов 00 минут) (время московское).

Конкурсная документация и извещение о проведении данного конкурса размещены на сайте www.reutov.net.

- Требование к содержанию, форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.

  - Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в статье 13 конкурсной документации. Содержание заявки на участие в конкурсе определено приложением № 1 к конкурсной документации.

  - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме и в форме электронного документа (на дискете) на русском языке в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

  - Заявка на участие в конкурсе представляется в составе документов оговоренных в описи (приложение № 2). Сведения, содержащиеся в заявке, поданной в письменной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в заявке, поданной в форме электронного документа (на дискете). При расхождении данных сведений преимущество имеет заявка, поданная в письменной форме.

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

  - Документы, поданные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

  - Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть прошиты, пронумерованы,  скреплены печатью и заверены подписью руководителя и бухгалтера (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Применение факсимильных подписей не допускается.

  - Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копия выписки из ЕГРЮЛ должна быть заверена в нотариальном порядке или представлен оригинал.

  - Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

  - Представлять интересы участника размещения заказа на конкурсе могут руководители участников размещения заказа – физические лица, либо представители участников размещения заказа, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.

  - Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

  - Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заявки, кроме случаев отзыва заявки.

- Требования к описанию участниками размещения заказа на выполнение работ, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их качественных характеристик.

Участник размещения заказа при описании работ должен основываться на техническом задании  (приложение № 4), указать функциональные и качественные характеристики, требования к сроку выполнения работ и предоставление гарантий качества работ в полном объеме, соответствие предлагаемых работ критериям оценки, указанных в статье 20 конкурсной документации. В сведениях, содержащихся в заявках участников не должны допускаться двусмысленные толкования.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.

Работы по данному контракту должны выполняться в срок и с гарантированным качеством (указать).

- Место, условия выполнения работ.

Работы проводятся по адресам указанным в техническом задании (приложение № 4 к конкурсной документации).

- Начальная (максимальная) цена контракта и порядок ее формирования.

11.1 Начальная (максимальная) цена контракта по «Ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие - 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)» составляет  1 376 872,20  рублей  (включает в себя  НДС, доставку, расходы на материалы, погрузо-разгрузочные работы и другие обязательные платежи).

11.2   Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета на перечисление аванса 30 %. Окончательная оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ, счета и счет-фактуры в течение 5 банковских дней.

Датой оплаты считается - дата списания денежных средств со счета Заказчика.

11.3    Цена контракта,  предлагаемая участниками конкурса, остается твердой со дня подачи заявки и не меняется в течение срока действия контракта, кроме случая, указанного в пункте 22.2 статьи 22.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем - рубль.

13. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

13.1	Заявки на участие в конкурсе подаются с 25 августа 2007 г. до 11 часов 00 минут 25 сентября 2007 г.  (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам до 16 часов 00 минут) (время московское), по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 12 или по е-mail: mup_ozel_blag@mail.ru. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме и в форме электронного документа (на дискете) на русском языке в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

13.2    Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

  - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

  - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

  - Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме  электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (заявке присваивается регистрационный номер). По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

  - Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки.

  - Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с изменением заявки на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с таким изменением  заявки с указанием даты и времени его получения.

  - Для отзыва заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера заявки, даты, времени подачи заявки. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

  - Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта.

- Требования к участникам размещения заказа.

14.1  Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

14.2  При размещении заказа путем проведения открытого конкурса установлены следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ, оказание услуг;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4)  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

14.3  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе  на любом этапе его проведения.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, в соответствии с пунктами 16.3 статьи 16 конкурсной документации.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

16.1 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе, в форме электронного документа (по электронной почте по адресу, указанному в извещении) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа (по электронной почте) разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

16.2  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

16.3  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов (по электронной почте) всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

16.4  Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения в конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

- Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

17.1 Публично, 25 сентября 2007 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12,  Единой комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок)  на участие в конкурсе и осуществляется  открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

17.2  В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, Единая комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

17.3 Единой комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок) на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета конкурса или одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении одного предмета конкурса или одного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

17.4   Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа должны представить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и оформленную в соответствии с действующим законодательством.

17.5   В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

17.6   В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном конкурсной документацией.

17.7   Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты с заявками возвращаются участникам размещения заказов.

17.8 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения  муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

17.9  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня следующего после дня подписания протокола,  на официальном сайте.

17.10  Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и  открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

18.1 Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников размещения заказа на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе до 11 ч 00 минут 27 сентября 2007 г.

18.2 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией  27 сентября 2007 г. в 11 ч 00 минут по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д.12,  принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

18.3 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

18.4 В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом  муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

18.5  При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в конкурсе  в случае:

1) непредоставления определенных конкурсной документацией и действующим законодательством документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о работах, об услугах соответственно на выполнение, оказание которых, размещается заказ.

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, установленным конкурсной документацией.

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную  (максимальную) цену контракта.

18.6 Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

19.1 Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса,   01 октября 2007 г. до 9 ч 00 минут по адресу: Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 12.

19.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. По каждому критерию предусматривается определить его содержание и значимость.

19.3 Порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен в приложении № 5 к конкурсной документации.

19.4 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

19.5 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

19.6 Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

19.7 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком соответственно в течение дня, следующего и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

19.8   Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее двадцати дней.

19.9 Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику  в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (по электронной почте), запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа (по электронной почте) соответствующие разъяснения.

- Критерии  оценки заявок на участие в конкурсе:

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене контракта и иным критериям:

| № п/п | Критерии оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качественные характеристики выполняемых работ | 0,3 |
| 2 | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3 | Срок предоставления гарантий качества выполнения работ | 0,2 |
| 4 | Цена контракта (включает в себя НДС, доставку, расходы на материалы, погрузо-разгрузочные работы и другие обязательные платежи) | 0,3 |

21. Заключение  муниципального контракта по результатам проведения конкурса.

21.1 В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

21.2 В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение  муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

21.3 Муниципальный контракт заключается в соответствии с действующим законодательством на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведения открытого конкурса.

21.4 После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения  муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

21.5 Заказ признается размещенным со дня заключения  муниципального контракта.

21.6 Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с гражданским  законодательством.

В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных соответственно пунктом 21.3 статьи 21 конкурсной документации. Если до расторжения муниципального контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

21.7 В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

21.8 В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

21.9 В Муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления Муниципальным заказчиком сдачи-приемки выполненных работ на соответствие их объема и качества  требованиям, установленным в контракте.

21.10  Проект муниципального контракта указан в приложении № 6 к конкурсной документации.

22. Изменение условий муниципального контракта.

22.1 При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий контракта, по соглашению сторон и  в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного ниже.

22.2 Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с  исполнителем, заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

23. Отказ заказчика от проведения конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

24. Подписание муниципального контракта.

24.1 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания протокола.

24.2   Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее двадцати дней.

25. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Не установлен.

26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его исполнения.

Не установлен.

27. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Не установлены.

28. Информационная карта.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Муниципального Заказчика, контактная информация | МУП «Озеленение и благоустройство» г. Реутов, Московской области; 143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 12; Тел./факс 528-02-52, 528-30-51 (статья 2 конкурсной документации) |
| 2 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс: « Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие - 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)» (статья 3 конкурсной документации) |
| 3 | Место выполнения работ. | Работы проводятся по адресам указанным в техническом задании (приложение № 4 к конкурсной документации). |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ. | До 30 ноября 2007 года (включительно) (статья 5 конкурсной документации) |
| 4 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 1 376 872,20 руб. (статья 11.1 конкурсной документации) |
| 5 | Источник финансирования | Местный бюджет. (статья 4 конкурсной документации) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета на перечисление аванса 30%. Окончательная оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ, счета и счет-фактуры в течение 5 банковских дней. Датой оплаты считается - дата списания денежных средств со счета Заказчика. (статья 11.2 конкурсной документации) |
| 6 | Краткая характеристика работ и объема выполняемых работ. | Необходимо выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия согласно техническому заданию (приложение № 4). (статья 10 конкурсной документации) |
| 7 | Участники размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям, предъявляемым к участнику Конкурса. Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; иметь лицензии на право производства работ и оказания услуг, соответствующих предмету конкурса; участники открытого конкурса могут прикладывать документы по своему усмотрению. |
| 8 | Обязательные требования | Соответствие участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса (статья 14 конкурсной документации). Предоставление документов согласно описи. |
|  | Требования, установленные Заказчиком | Все данные и документы поданные участниками должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью руководителя и бухгалтера (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно и соответствовать конкурсной документации и 94-ФЗ. Применение факсимильных подписей не допускается. (статья 7 конкурсной документации) |
| 9 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | Преференции отклонены |
| 10 | Форма заявки на участие в конкурсе | Приложение № 1 к конкурсной документации |
| 11 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложение № 1 к конкурсной документации). Документы согласно описи: - анкета участника конкурса (по форме в конкурсной документации). - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), заверенная нотариусом. - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), заверенная нотариусом. - копии действующих лицензий, сертификатов (в случае, если установлено требование о наличии соответствующих лицензий). - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - документы, подтверждающие соответствия участника размещения заказа - другие документы, прикладываемые по усмотрению участником (приложение № 2 к конкурсной документации) |
| 12 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка оформляется по форме (приложение № 1 к конкурсной документации) и статьи 7 конкурсной документации, подписывается руководителем и гл. бухгалтером, скрепляется печатью, и не имеет юридической силы без приложенных документов согласно перечня документов к заявке. При отсутствии приложения к заявке согласно перечня документов, заявка участника подлежит вскрытию, но не может быть оценена конкурсной комиссией, и будет отклонена как не соответствующая условиям конкурса. |
| 13 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | с 25 августа 2007 года до 11 часов 00 минут 25 сентября 2007 года (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по пятницам до 16 часов 00 минут) (время московское). (статья 13.1 конкурсной документации) |
|  | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | 143960, Московская обл., г. Реутов, проспект Мира, д.12, тел./факс (495) 528-02-52, 528-30-51 Е-mail: mup_ozel_blag@mail.ru (статья 13.1 конкурсной документации) |
| 14 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Размер обеспечения заявки не установлен. (статья 25 конкурсной документации) |
| 15 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов происходит по адресу: 143960, Московская обл., г. Реутов, проспект Мира, д.12, публично 25 сентября 2007 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) (статья 17.1 конкурсной документации) |
| 16 | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее двадцати дней с победителем чьи условия выполнения контракта признаны лучшими и заявке присвоен первый номер. (статья 24.2 конкурсной документации) |
| 17 | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | Не установлен. (статья 26 конкурсной документации) |
| 18 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: (статья 20 и приложение № 5 конкурсной документации) | № п/п; Критерии оценки; Весовой коэффициент. 1; Качественные характеристики выполняемых работ; 0,3. 2; Сроки (периоды) выполнения работ; 0,2. 3; Срок предоставления гарантий качества выполнения работ; 0,2. 4; Цена контракта (включает в себя НДС, доставку, расходы на материалы, погрузо-разгрузочные работы и другие обязательные платежи); 0,3. |

Приложение №  1

к конкурсной документации

Дата, исх. номер

В МУП "Озеленение и благоустройство"

г. Реутова Московской области

от  _________________________________

(Наименование участника размещения заказа)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения  муниципального контракта

с  МУП "Озеленение и благоустройство" г. Реутова Московской области

на ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие - 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м).

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на  «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие – 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,

____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей таблице:

| № п/п | Критерии оценки | В соответствии с конкурсной документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качественные характеристики выполняемых работ |  |  |  |
| 2 | Сроки (периоды) выполнения работ (день/мес.) |  |  |  |
| 3 | Срок предоставления гарантий качества выполнения работ (мес.) |  |  | С момента приемки до __ |
| 4 | Цена контракта (включает в себя НДС, доставку, расходы на материалы, погрузо-разгрузочные работы и другие обязательные платежи) | 1 376 872,20 рубля (один миллион триста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два рубля 20 копеек) |  | Сумма цифрами и прописью |

3.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем данную заявку:

а) для юридического лица

- Фирменное наименование организации (наименование)___________________________________________

- Организационно-правовая форма_______________________________________

- Место нахождения____________________________________________________

- Почтовый адрес______________________________________________________

- Номер контактного телефона___________________________________________

б) для физического лица:

- Фамилия, имя, отчество________________________________________________

- Паспортные данные___________________________________________________

(номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения)

- Место жительства ____________________________________________________

- Номер контактного телефона____________________________________________

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо участник размещения заказа обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято). А также, что имущество указанного лица не находится под арестом, наложенным по решению суда.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с МУП "Озеленение и благоустройство" г. Реутова Московской области на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее двадцати дней.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУП "Озеленение и благоустройство" г. Реутова Московской области мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи и следующие обязательные приложения:

- техническое задание на выполнение работ (приложение № 4).

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер     					        	 ______________________________ (Ф.И.О.)

МП 	    							              (подпись)

Приложение №  2

к конкурсной документации

Опись документов,

представленных для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:

«Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова

(асфальтобетонное покрытие- 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)».

Настоящим _____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие- 1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м)», направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе |  |
| 2 | Анкета участника конкурса |  |
| 3 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 5 | Копии действующих лицензий (сертификатов) |  |
| 6 | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 7 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 8 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц – копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса) |  |
| 9 | Документы, подтверждающие соответствия участника размещения заказа |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником |  |

Подпись                                                                 	_____________________

(Ф.И.О.)

М.П.

«____»________________2007г.

Приложение №  3

к конкурсной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 4.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 4.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 4.2. Расчетный счет |  |
| 4.3. Корреспондентский счет |  |
| 4.4. БИК |  |
| 4.5. ИНН |  |
| 4.6. КПП |  |
| 5.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (есть/нет) |  |
| 6.Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях и сертификатов, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, сертифицируемая продукция, реквизиты действующей лицензии (или) сертификата, наименование территории на которой действует лицензия, сертификат ) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.

Приложение №  4

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие-1 980 м2; бордюрный камень-430 пог. м)».

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия:

1.1. Разборка первоначальных покрытий и оснований асфальтобетонных;

1.2. Устройство оснований из а/бетонной крошки Н=15 см;

1.3. Устройство выравнивающего слоя из а/бетонной смеси без примен. а/у;

1.4. Розлив вяжущих материалов;

1.5. Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих а/бетонных смесей;

1.6. Погрузка,  разгрузка и вывоз строительного мусора.

2. Замена бордюрного камня:

2.1. Разборка бортовых камней на бетонном основании;

2.2. Установка бортовых камней;

2.3. Погрузка,  разгрузка и вывоз строительного мусора.

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня на придомовых  территориях города Реутова осуществляется в соответствии с адресным планом и объемом выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Объем | Цена за ед. изм. в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия | а) Котовского, д. 4, 5, 9, 11, 34. б) Молодежная, д. 2; ул. Октября, д.1. в) Дзержинского, д. 4 корп. 2. г) ул. Советская, д. 26-28. д) ул. Некрасова, д. 4, 6, 10, 12; ул. Победы, д. 30. е) ул. Некрасова, д. 14, 24; ул. Головашкина, д.5, 8, 12. | 670 м2 80 м2 500 м2 42 м2 288 м2 400 м2 |  |
|  |  | Итого: | 1 980 м2 | 492,86 |
| 2 | Замена бордюрного камня | а) Котовского, д. 4, 5, 9, 11, 34. б) ул. Некрасова, д. 4, 6, 10, 12; ул. Победы, д. 30. в) ул. Некрасова, д. 14, 24; ул. Головашкина, д.5, 8, 12. | 130 пог. м 200 пог. м 100 пог. м |  |
|  |  | Итого: | 430 пог. м | 932,58 |

Участник размещения заказа при описании выполняемых работ должен указать наименование работ, в полном объеме их количественные и качественные характеристики, соответствие предлагаемых работ критериям оценки  (приложение № 5).

Приложение № 5

к конкурсной документации

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

1. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, приведенными в конкурсной документации. Оценка критериев проставляется членами Единой комиссии непосредственно после заслушивания материалов заявки и экспертного заключения (в случае участия в заседании эксперта).

2. Оценка условий выполнения заказа производится на основании итогового коэффициента, который определяется по уравнению

|  | N |
| --- | --- |
| Кит = |  Китi, |
|  | i=1 |

где

Кит – итоговый коэффициент участника конкурса,

N      - количество голосовавших членов комиссии,

Китi – итоговый коэффициент по результатам оценки i - тым членом комиссии.

3.  Каждому критерию устанавливается весовой коэффициент в зависимости от его важности. Сумма весовых коэффициентов составляет 1.

Весовые коэффициенты критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качественные характеристики выполняемых работ | 0,3 |
| 2 | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3 | Срок предоставления гарантий качества выполнения работ | 0,2 |
| 4 | Цена контракта (включает в себя НДС, доставку, расходы на материалы, погрузо-разгрузочные работы и другие обязательные платежи) | 0,3 |

4. Предложения участников конкурса сравниваются членами Единой комиссии и результаты сравнения оцениваются по шкале:

| Предложение не полностью удовлетворяет требованиям ТЗ | 0,1 – 1,0 |
| --- | --- |
| Предложение удовлетворяет требованиям ТЗ | 1,1 – 2,0 |
| Предложение наилучшим образом удовлетворяет требованиям ТЗ | 2,1 – 3,0 |

|  | K |
| --- | --- |
| Китi = |  VjBj, |
|  | J=1 |

где

К – количество критериев,

j  - номер критерия,

Vj – весовой коэффициент по j-ому критерию,

Bj – балл по j-ому критерию.

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Проект                                                                                                         	          Приложение № 6

к конкурсной документации

Муниципальный контракт №     /ОК

Московская область, г. Реутов 	 				«____»____________2007 г.

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании ________, в лице ___________________, с одной стороны,                     и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами действующего законодательства, правовыми актами муниципального образования

«г. Реутов Московской области» и протоколом Единой комиссии заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление следующих видов работ для муниципальных нужд муниципального образования «г. Реутов Московской области» - Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие-

1 980 м2; бордюрный камень - 430 пог. м).

  - Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 1).

1.3. Работы, выполняемые согласно настоящему Контракту для муниципальных нужд должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации должна иметь сертификат и/или знак соответствия.

1.4. Сроки выполнения работ  –  с момента подписания контракта до 30 ноября 2007 года.

1.5. Настоящий Контракт составлен на основании   протокола №_______________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Источник финансирования по настоящему Контракту – средства местного бюджета.

2.2. Цена Контракта составляет ________рублей (__________), в том числе НДС 18% - ____________рублей (___________) и другие платежи.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик оплачивает, на основании выставленного Исполнителем счета, аванс в размере 30% от суммы Контракта __________рублей (_______), в том числе НДС 18% - ________рублей (______________).

2.3.2. Окончательный расчет в размере 70% от суммы Контракта в сумме _______рублей (____________), в т.ч. НДС 18% - _________рублей (_________), после выполнения работ.

2.4.Стоимость выполняемых работ определяется ценой, указанной в заявке, которая  является неотъемлемой частью Контракта.

2.5. В течение действия Контракта цена на выполненные работы остается твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в пункте 9.3. настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Исполнителю осуществление выполнения работ для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения и сроков выполнения муниципального заказа для муниципальных нужд города;

в) обеспечивает оплату работ, согласно актам выполненных работ, не позднее 14 дней с момента подписания актов в соответствии с п.5 настоящего Контракта;

г) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него полного возмещения затрат и убытков, уплаты неустойки;

д) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

3.2.Исполнитель:

а) обязуется выполнить работы для муниципальных нужд города в объеме, сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта  для муниципальных нужд г. Реутова;

г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта и по срокам выполнения работ;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. При завершении выполнения работ Исполнитель составляет и передает Заказчику  два экземпляра акта выполненных работ, счет и счет-фактуру. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения актов на выполненные работы, подписывает их и возвращает экземпляр Исполнителю, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ о его не подписании в письменной форме.

4.2. Выполнение работ производится согласно условиям настоящего Контракта.

4.3. В случае обнаружения несоответствия качества выполненных работ Заказчик обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий условиям Контракта). Исполнитель в течение 3 дней после получения данного акта без  дополнительной оплаты и за свой счет обязан устранить все замечания.

5. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета на перечисление аванса 30 %. Окончательная оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ, счета и счет-фактуры в течение 5 банковских дней.

Датой оплаты считается - дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5.2. Стоимость выполненных работ должна быть идентична стоимости, предложенной Исполнителем в заявке на участие в конкурсе и п. 2 настоящего Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд и утвержденной протоколом Единой комиссии.

5.3. Выполнение работ сдается уполномоченному лицу Заказчика в сроки указанные в настоящем Контракте.

5.4. Расчеты за выполненные работы производятся между  Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.5. Датой выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель, по требованию Заказчика, устраняет все недостатки за свой счет. Претензии к Исполнителю по качеству продукции Заказчик направляет в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения (согласно п.4.3).

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров  в течение пятнадцати дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

6.8. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Контракта.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения законодательных и исполнительных государственных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по контракту.

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в разумный срок. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Исполнитель и  Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если при этом Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Контракта.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

МУП «Озеленение и благоустройство» и должностные лица, уполномоченные директором МУП «Озеленение и благоустройство», вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки выполненных работ для муниципальных нужд г. Реутова.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания до «14» декабря 2007 года (включительно).

9.2. При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий Контракта, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

9.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с  Исполнителем Заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящий Контракт составлен  в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Муниципального заказчика и Исполнителя).

10.2  Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (приложение № 1);

- заявка Участника;

- протокол заседания Единой комиссии;

- сметный расчет.

Муниципальный заказчик: 		             	Исполнитель:

_______________________________                            ______________________________

__________________/                      / 		             ____________________/                /

«___»__________________2007 г.			«___»__________________2007 г.

М.П.						      М.П.

Приложение № 1

к Муниципальному контракту №    /ОК

от «___»__________ 2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, дорожек и проездов с заменой бордюрного камня на придомовых территориях города Реутова (асфальтобетонное покрытие-1 980 м2; бордюрный камень-430 пог. м)».

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия:

1.1. Разборка первоначальных покрытий и оснований асфальтобетонных;

1.2. Устройство оснований из а/бетонной крошки Н=15 см;

1.3. Устройство выравнивающего слоя из а/бетонной смеси без примен. а/у;

1.4. Розлив вяжущих материалов;

1.5. Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих а/бетонных смесей;

1.6. Погрузка,  разгрузка и вывоз строительного мусора.

2. Замена бордюрного камня:

2.1. Разборка бортовых камней на бетонном основании;

2.2. Установка бортовых камней;

2.3. Погрузка,  разгрузка и вывоз строительного мусора.

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня на придомовых  территориях города Реутова осуществляется в соответствии с адресным планом и объемом выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Объем | Цена за ед. изм. в рублях | Сумма, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия | а) Котовского, д. 4, 5, 9, 11, 34. б) Молодежная, д. 2; ул. Октября, д.1. в) Дзержинского, д. 4 корп. 2. г) ул. Советская, д. 26-28. д) ул. Некрасова, д. 4, 6, 10, 12; ул. Победы, д. 30. е) ул. Некрасова, д. 14, 24; ул. Головашкина, д.5, 8, 12. | 670 м2 80 м2 500 м2 42 м2 288 м2 400 м2 |  |  |
|  |  | Итого: | 1 980 м2 |  |  |
| 2 | Замена бордюрного камня | а) Котовского, д. 4, 5, 9, 11, 34. б) ул. Некрасова, д. 4, 6, 10, 12; ул. Победы, д. 30. в) ул. Некрасова, д. 14, 24; ул. Головашкина, д.5, 8, 12. | 130 пог. м 200 пог. м 100 пог. м |  |  |
|  |  | Итого: | 430 пог. м |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: 		             	Исполнитель:

_______________________________                            ______________________________

__________________/                      / 		             ____________________/                /

«___»__________________2007 г.			«___»__________________2007 г.

М.П.						      М.П.