Сроки

завершения работ после зимних раскопок

| № ордера | Адрес | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| МУП «Реутовская теплосеть» |  |  |  |  |
| 111 | Проспект Мира дом 3,5 | 27 .04. 2014 год | Красноцветов М.В |  |
| 113 | Котельная №4- ул. Ленина,д. 29 |  |  |  |
| 121 | Ул. Войтовича, дом. 4 |  |  |  |
| 124 | Ул. Южная, дом 13 |  |  |  |
| 128 | Ул. Юбилейный проспект, дом44 |  |  |  |
| 136 | Ул. Калинина, дом 24 |  |  |  |
| 137 | Ул. Победы, дом 15 |  |  |  |
| 2 | Ул. Комсомольская, д. 28 |  |  |  |
| 5 | Ул. Комсомольская, д. 28 |  |  |  |
| 10 | Ул. Дзержинского, д. 4 |  |  |  |
| 18 | Ул. Садовый проезд, д. 3 |  |  |  |
| 19 | Носовихинское шоссе, Вл. 25В |  |  |  |
| 20 | Носовихинское шоссе, Вл. 25Б |  |  |  |
| МУП «Реутовский водоканал» |  |  |  |  |
| 110 | Носовихинское шоссе, д. 23 ВНС | 27.04.2014 год | Глабай Д.Б. |  |
| 115 | Ул. Транспортная, д. 2Б |  |  |  |
| 116 | Ул. Котовского, д.12 |  |  |  |
| 119 | Ул.Транспортная, д.2 |  |  |  |
| 125 | Ул.Гагарина, д. 23 |  |  |  |
| 132 | Ул. Пр.т Мира, д.43 |  |  |  |
| 133 | Ул. Южная, д. 13- ул. Котовского д. 4 |  |  |  |
| 3 | Ул. Юбилейный пр., д. 44а |  |  |  |
| 4 | Ул. Октября, д.3 |  |  |  |
| 22 | Ул. Ашхабадская, д. 27 кор.4 |  |  |  |
| 23 | Ул. Парковая, д. 6 |  |  |  |
| ООО «Фаскон» |  |  |  |  |
| 96 | Ул. Юбилейный пр.-ул. Челомея | 27.04.2014год. | Говричев Н.И. |  |
| 108 | .Ул. Парковая, д. 8 |  |  |  |
| 8 | .Ул. Советская, д. 23 |  |  |  |
| 17 | Ул. Проспект Мира, вл. 38 |  |  |  |
|  | Ул. Носовихинское шоссе, д. 11 |  |  |  |
|  | Ул. Юбилейный пр., д. 4 |  |  |  |
| ЗАО «БЭЛС-Энергосервис» |  |  |  |  |
| 117 | Ул. Носовихинское шоссе, д.7 | 27.04.2014 год. | Акопян В.А. |  |
| 127 | Юбилейный пр., д. 17 |  |  |  |
| 135 | Ул. Заводская, д. 6 |  |  |  |
| 118 | Ул. Комсомольская, д.22 |  |  |  |
| 107 | Ул. Юбилейный проспект, д. 2 |  |  |  |
| 7 | Ул. Транспортная, д.3а |  |  |  |
| 16 | Ул.Парковая, д. 6 |  |  |  |
| 24 | Ул. Фабричная, д. 12 |  |  |  |
|  | . |  |  |  |
|  |  |  |  | . |
| ООО «Континент» |  |  |  |  |
| 112 | Ул. Комсомольская, д. 2 (установка забора ) |  |  |  |
| 120 | Ул. Комсомольская, д. 2 (планировка территории) |  |  |  |
| 131 | Ул. Комсомольская, д 2(вынос телефонной канализации) |  |  |  |
| 9 | Ул. Октября, д. 3 (ООО «Развитие») |  |  |  |
| 14 | Мкр. 10а (прокладка ливневой канализации) |  |  |  |
| 15 | Садовый проезд, д. 3 кор.1 (вынос газа) | 27.04.2014 год. | Волотов В.И. |  |
| 11 | Ул. Ашхабадская, д. 29 (прокладка канализации) |  |  |  |
| 12 | Ул. Ашхабадская, д. 29 (прокладка водопровода) |  |  |  |
| 13 | Ул. Ашхабадская, д. 29 (прокладка электрокабеля) |  |  |  |
| 37 | Ул. Новая, д. 6 |  |  |  |
| Балашихамежрайонгаз |  |  |  |  |
| 122 | Ул. Комсомольская, д. 11 | 27.04.2014год. | Коровина Н.И. |  |

Заместитель начальника отдела                                                                                  cтроительства, транспорта и связи					              М.Н. Объедков