[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	27.05.2014
	№
	309-ПА


О внесении изменений в постановление Администрации города Реутов 
от 27.06.2011 г. № 289-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы» 
       В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы», утвержденную  постановлением Администрации города Реутов от 27.06.2011 г. № 289-ПА ( c изм. и доп. в ред., №720-ПА от 14.09.2012г., №743-ПА от 25.09.2012г., №1092-ПА от 26.12.2012г., №79-ПА от 19.02.2013г.,№908-ПА от 12.12.2013г.,№909-ПА от 12.12.2013г.,от №126-ПА от 06.03.2014г.), изменения и дополнения изложив её в редакции, согласно приложению №1.

2. Начальнику отдела по работе со СМИ и рекламе (Коваль А.Л.) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической еженедельной газете «Реут» и разместить на официальном сайте Администрации города Реутов.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Копцика Ю.А.

Руководитель Администрации






Н.Н. Ковалёв
Приложение №1

к Постановлению Администрации г. Реутов

от 27.05.2014г. №309-ПА
Муниципальная  программа

«Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2014 годы» 

Паспорт Программы

	Наименование Программы             
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2014 годы» (далее – Программа)

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация города Реутов

	Разработчик Программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Реутов

	Основание для разработки Программы 
	Постановление Администрации города Реутов от 29.07.2013г. №468-ПА

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ "О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области", приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 № 239 "Об утверждении Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования Российской Федерации", Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, Устава города Реутов и другие муниципальные правовые акты города Реутов с целью повышения безопасной эксплуатации водонагревательных колонок, газового оборудования, предотвращения несанкционированных действий на внутренних газопроводах и дальнейшего переоснащения основных фондов внутридомового газоснабжения.

	Цель Программы                     
	1. Приведение в технически исправное состояние помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности города Реутов. Выполнение ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Реутов.

2. Создание благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

	Задачи Программы
	- Повышение комфортных условий проживания граждан;

- улучшение технического состояния жилищного фонда города Реутов



	Координатор Программы
	Заместитель Руководителя Администрации городского округа Реутов в соответствии с распределением обязанностей между Первым Заместителем и Заместителями Руководителя Администрации городского округа Реутов

	Планируемые результаты реализации муниципальной программы
	   - В ходе проведения мероприятий Программы,  2012-2014 годах планируется установить газоиспользующие оборудование в 410 муниципальных квартир:   

Газоиспользующие оборудование в том, числе :

    2012 
    2013 
   2014 
Газовая плита (шт.)
      94  
    149

     158
Проточный водонагреватель

(шт.)
        1
       3

        5

     Итого :
    95
    152
     163
    - В ходе проведения мероприятий Программы, в 2014 году планируется провести капитальный ремонт (замену лифтового  оборудования) в 2 домах, в количестве  5 шт.  



	Сроки реализации Программы         
	2012-2014 годы

	Перечень подпрограмм
	-

	Источники финансирования Программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)



	
	Всего


	        2012 год


	  2013  год
	           2014 год

	Средства бюджета городского округа Реутов
	7 865,848 


	1981,70
	    2273,60
	              3610,548


	За счет средств бюджета Московской области
	1895,549
	
	
	           1895,549

	За счет средств собственников в 
МКД
	3791,098
	
	
	               3791,098

	Всего:
	13552,495
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Проблемный анализ и обоснование

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

В предыдущие периоды хозяйствования работы по эксплуатации и ремонту многоквартирных домов финансировались за счет средств государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, а затем Российской Федерации, но из-за недостаточного финансирования указанные работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (далее - недоремонт) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (далее - Закон о приватизации) помещения в многоквартирных домах стали предметом собственности физических и юридических лиц. При этом на основании статьи 16 Закона о приватизации бывшие наймодатели должны выполнить свои обязательства по капитальному ремонту перед собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - собственники).

Фактически в ходе приватизации жилых и нежилых помещений новыми собственниками не фиксировалось состояние общего имущества многоквартирного дома, то есть обязательства бывших наймодателей по капитальному ремонту не определялись.

На момент реализации Закона о приватизации проблема недоремонта не являлась социально значимой, так как большинство многоквартирных домов все еще находилось в управлении государственных жилищных организаций, несмотря на то, что уже на данном этапе Закон о приватизации устанавливал ответственность собственников за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Однако указанная норма не выполнялась, так как отсутствовал механизм ее реализации, потому что практически во всех субъектах Российской Федерации собственники оплачивали лишь эксплуатационные расходы, а капитальный ремонт осуществлялся за счет средств бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также средств бюджетов муниципальных образований.

Федеральный закон от 15 июня 1996 года № 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" предоставил возможность управления многоквартирными домами помимо уже существующих ЖСК объединениям в форме ТСЖ. Следующее изменение системы управления в жилищной сфере произошло с введением в действие нового Жилищного кодекса Российской Федерации, который допустил управляющие организации различных форм собственности к управлению многоквартирными домами.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта муниципального имущества в городе необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2014 годы», обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля. 

2. Основные цели

Основными целями Программы являются:

1) создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта;

2) выполнение обязательств города Реутов по капитальному ремонту многоквартирных домов, что будет способствовать развитию института собственников жилья.

Для определения эффективности мероприятий Программы по достижению указанных целей предусмотрены следующие целевые индикаторы:

1) количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства города Реутов по капитальному ремонту;

2) отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств города Реутов и удовлетворяющих современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов;

3) отношение количества зарегистрированных в установленном порядке ТСЖ к общему количеству многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств города Реутов;

4) объемы средств бюджета города Реутов, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов.

3. Основные задачи

Основными задачами Программы являются:

1)  определение реального технического состояния многоквартирных домов;

2) опережающее планирование мероприятий Программы на основании краткосрочных планов, включающее разработку ПСД;

3) проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;

4) формирование Программы на основании градостроительных планов развития территорий районов города Реутов;

5) обеспечение согласованности мероприятий Программы, с:

а) мероприятиями по комплексному приведению в порядок дворов и подъездов;

б) мероприятиями по установке индивидуальных и общедомовых приборов учета;

в) градостроительной документацией, разработанной в рамках комплексной реконструкции территории сложившейся застройки;

4. Мероприятия Программы

1. В рамках реализации Программы планируется проведение следующих мероприятий:

1) выборочный капитальный ремонт, при котором в плановом порядке производится замена или ремонт отдельных конструктивных элементов, коммуникаций, инженерного оборудования многоквартирных домов. В зависимости от технического состояния при выборочном капитальном ремонте могут производиться: ремонт, замена, реконструкция всех видов кровли (при необходимости с восстановлением температурно-влажностного режима); ремонт фасадов (в том числе герметизация межпанельных стыков, ремонт балконов, лоджий, эркеров, улучшение, при необходимости, теплотехнических характеристик зданий и др.); ремонт, замена, реконструкция внутридомовых инженерных систем (в том числе систем панельного отопления); ремонт электрохозяйства (в том числе с увеличением мощности), замена электроплит в установленном порядке; ремонт и модернизация систем дымоудаления и противопожарной автоматики. 

2) диагностика, замена внутридомового газового оборудования, вынос газопроводов из подвалов и подъездов многоквартирных домов, реконструкция внутридомовых систем газоснабжения, замена газовых плит и газовых водонагревателей;

3) капитальный ремонт и реконструкция объединенных диспетчерских систем;

4) прочие виды работ, финансирование которых в рамках Программы не противоречит бюджетной классификации города Реутов.

2. Перечень мероприятий Программы на 2012-2014 годы  приведен в таблице 1.
Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЕУТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия        
Программы
	Объемы финансирования из бюджета города               
(тыс. рублей)

	
	2012
	2013
	2014
	Итого

	Ремонт муниципальной квартиры:

г. Реутов, ул. Октября д.5 кв. 139
	353,4
	
	
	353,4

	Ремонт муниципальной квартиры:

г. Реутов, пр-т. Юбилейный д.13 кв. 183
	862,7
	
	
	862,7

	Ремонт муниципальной квартиры:

г. Реутов, ул. Гагарина д.27 кв. 38
	
	333,60
	
	333,60

	Капитальный ремонт лифтового оборудования:
г. Реутов, ул. Ашхабадская д.25

 
	
	
	   1582,195
	   1582,195

	Капитальный ремонт лифтового оборудования:

г. Реутов, пр-т. Юбилейный д.6


	
	
	 6000,00
	6000,00

	Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах
	765,6
	1 940
	1 695
	4 400,6

	Замена гибкой газовой подводки, изоляторов  диэлектрических, газовых  кранов  в муниципальных квартирах


	
	
	20
	20

	Итого
	1 981,70
	2 273,60
	9 297,195
	    13552,495


5. Механизмы управления

1. Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов, который:

1) готовит исходное задание по обеспечению капитального ремонта, координируют ход выполнения работ;

2) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

3) разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

4) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета города по статьям бюджетной классификации;

5) подготавливает в установленные сроки отчеты о ходе реализации Программы за отчетный год, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы в текущем году, о выполнении Программы за весь период ее реализации;

   6) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на
финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы.
.

