Утверждена

Постановлением Главы города Реутов

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Реутов**

**«Муниципальное управление на 2015-2019 годы»**

**Подпрограмма**

**«Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы»**

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы»

муниципальной программы городского округа Реутов «Муниципальное управление на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Реутов, повышение эффективности содержания и использования имущества, находящегося в оперативном управлении, обеспечение целевого использования средств федерального, областного и местного бюджетов.. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  Муниципальное казённое учреждение «Комитет по организации закупок городского округа Реутов»  Муниципальное казённое учреждение «Управление бухгалтерского учета города Реутов» | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Поддержание и развитие инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2015 – 2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Подпрограмма «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы» | Всего: в том числе: | 40 646,5 | 58 683,3 | 58 683,3 | 58 683,3 | 58 080,0 | 274 776,4 |
| Администрация городского округа Реутов | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области | 40 646,5 | 58 683,3 | 58 683,3 | 58 683,3 | 58 080,0 | 274 776,4 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Оказание услуг по организации эксплуатации зданий, транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг по организации и обслуживании городских мероприятий без претензий органов местного самоуправления города Реутов, имеющих право на осуществление контроля. 2. Доведение доли проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до уровня 100 процентов. 3. Отсутствие недоимок, уплата запланированных налоговых платежей на уровне 100 процентов. 4. Расходы на реализацию централизации закупок для обеспечения нужд заказчиков городского округа Реутов (100 %) 5. Полная и достоверная информация о финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных Администрации города Реутов и их имущественном положении, представление в установленные сроки бюджетной (бухгалтерской) отчетности (100%). | | | | | | | |

1. **Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере реализации подпрограммы**

Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МБУ «ХЭУ») осуществляет свою деятельность на территории городского округа Реутов с 2009 года. К ведению МБУ «ХЭУ» относится организация эксплуатации зданий и сооружений, принадлежащих органам местного самоуправления городского округа Реутов, транспортное обслуживание органов местного самоуправления, а также оказание услуг по организации и обслуживанию городских мероприятий.

Муниципальный заказ в настоящее время обеспечивает удовлетворение нужд городского округа Реутов и является инструментом регулирования экономики и социальной сферы, служит интересам повышения ее конкурентных преимуществ.

Муниципальное казенное учреждение «Управление бухгалтерского учета города Реутов» осуществляет ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, планово-экономической работы, финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных Администрации города Реутов.

Подпрограмма «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов» разработана в целях повышения эффективности содержания имущества городского округа Реутов, необходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и создания условий для оптимального использования имеющейся материально-технической базы, управления бюджетного (бухгалтерского) учета и максимальной прозрачности использования бюджетных средств.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития органов местного самоуправления на период до 2019 года являются:

* использование современных подходов в обслуживании, эксплуатации и контроле за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в ведении органов местного самоуправления;
* организация материально-технического и транспортного обеспечения органов местного самоуправления;
* повышение эффективности управления государственным имуществом;
* централизация закупок для обеспечения нужд заказчиков городского округа Реутов;
* централизация бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных Администрации города Реутов.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов» ‑ обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Реутов, повышение эффективности содержания и использования имущества, находящегося в оперативном управлении, рост эффективности использования средств муниципального бюджета и внебюджетных источников при закупке товаров, работ и услуг за счет повышения качества организации и проведения закупок, формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных Администрации города Реутов, и их имущественном положении, обеспечение в установленном порядке целевого использования средств федерального, областного и местного бюджетов, предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

* обеспечение инфраструктуры, необходимой для деятельности органов местного самоуправления;
* использование современных подходов в обслуживании, эксплуатации и контроле за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в ведении органов местного самоуправления;
* организация материально-технического и транспортного обеспечения органов местного самоуправления;
* повышение эффективности управления государственным имуществом;
* стимулирование и развитие конкуренции;
* обеспечение гласности и прозрачности размещения муниципального заказа;
* сбор и систематизирование отчетности по муниципальным закупкам для анализа эффективности расходования бюджетных средств и функционирования системы в целом;
* организация и ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета и отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, составление и предоставление прогнозных показателей и отчетности всех уровней;
* формирование полной и достоверной информации о наличии муниципального имущества, его использовании, о принятых учреждениями обязательствах, возникающих по фактам хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных Администрации города Реутов.

Решение задач подпрограммы обеспечивается посредством реализации соответствующего комплекса мер.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета городского округа Реутов.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Реутов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В случаем изменения финансирования муниципальной подпрограммы, могут быть изменены планируемые результаты реализации по соответствующим мероприятиям подпрограммы.

1. **Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется по направлениям общей оценки вклада подпрограммы в экономическое развитие городского округа Реутов. Оценка вклада базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с Постановлением Администрации города Реутов от 29.07.2013 № 468-ПА.

1. **Внесение изменений в подпрограмму**

Изменения в подпрограмму вносятся Постановлением Главы города Реутов.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы городского округа Реутов

«Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Поддержание и развитие инфраструктуры органов местного самоуправления |  | 187 385,2 | Коэффициент устранения претензий органов, имеющих право на осуществление контроля работ по эксплуатации и обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также по контролю технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию централизации закупок для обеспечения нужд заказчиков городского округа Реутов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Реутов на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Итого | 2015-2019 годы | 13 973,0 | 13 973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"" | 1. Оказание услуг по организации эксплуатации зданий, транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг по организации и обслуживании городских мероприятий без претензий органов местного самоуправления города Реутов, имеющих право на осуществление контроля. 2. Доведение доли проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок до уровня 100 процентов. 3. Отсутствие недоимок, уплата запланированных налоговых платежей на уровне 100 процентов. 4. Расходы на реализацию централизации закупок для обеспечения нужд заказчиков городского округа Реутов (100 %)  6. Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности (100%). |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов | 13 973,0 | 13 973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, органов местного самоуправления | Итого | 2015-2019 годы | 10 854,5 | 10 854,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"" |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов | 10 854,5 | 10 854,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Организация мероприятий | Итого | 2015-2019 годы | 5 657,9 | 5 657,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"" |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов | 5 657,9 | 5 657,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Централизация закупок городского округа Реутов | Итого | 2015-2019 годы | 45 788,6 | 6 754,7 | 9 909,3 | 9 909,3 | 9 909,3 | 9 306,0 | МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Реутов» |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов | 45 788,6 | 6 754,7 | 9 909,3 | 9 909,3 | 9 909,3 | 9 306,0 |
| 5 | Организация хозяйственно-эксплуатационной деятельности органов местного самоуправления | Итого |  | 141 896,0 | 0,0 | 35 474,0 | 35 474,0 | 35 474,0 | 35 474,0 | МБУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"" |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов |  | 141 896,0 | 0,0 | 35 474,0 | 35 474,0 | 35 474,0 | 35 474,0 |
| 6 | Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных Администрации города Реутов | Итого |  | 56 606,5 | 3 406,5 | 13 300,0 | 13 300,0 | 13 300,0 | 13 300,0 | МКУ "Управление бухгалтерского учета города Реутов" |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов |  | 56 606,5 | 3 406,5 | 13 300,0 | 13 300,0 | 13 300,0 | 13 300,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 274 776,4 | 40 646,5 | 58 683,3 | 58 683,3 | 58 683,3 | 58 080,0 |  |