АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 16.09.2013 | № | 609-ПА |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении

муниципальной программы

«Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Администрации города Реутов от 29.07.2013 № 468-ПА «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» (прилагается).

2. Начальнику отдела по работе со СМИ и рекламе Ковалю А.Л. опубликовать настоящее постановление в общественно-политической еженедельной газете «Реут» и разместить на официальном сайте Администрации города Реутов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя Администрации Копцика Ю.А.

Руководитель Администрации						Н.Н. Ковалев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЕУТОВ НА 2014-2018 ГОДЫ»

1.ВВЕДЕНИЕ

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для   проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в её решении городского населения.

Обеспечение благоустройства территорий города Реутов законодательно закреплено также Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», «Правилами по обеспечению чистоты и порядка на территории города Реутова», принятыми Решением Совета депутатов города Реутов от 27.06.2007 № 288/25.

Именно поэтому высокие требования предъявляются к мероприятиям, обеспечивающим надлежащее состояние города Реутов, повышение уровня благоустройства территорий. Согласно статье 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержание территории города Реутов является компетенцией органов местного самоуправления. Главной задачей проведения данных работ является повышение уровня благоустройства территорий, а также улучшение внешнего облика города.

Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городу имиджа чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей города Реутов.

2. ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ   ЕЁ  НЕОБХОДИМОСТИ

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории города и призвана решить ряд задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, включая праздничную иллюминацию;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей города в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории города.

Очевидной проблемой города на протяжении последних лет является состояние территорий города. Основные причины – интенсивная застройка города и стремительный рост численности населения. К началу 2014 года население города по статистическому прогнозу составит 93 026 человек.

В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий, но проблемы в вопросах благоустройства есть. Газоны, площади и тротуары, ледовые катки, детские, спортивные площадки, площадки для выгула собак, малые архитектурные формы, заборы, ограждения, дорожно-тропиночная сеть, пешеходные тоннели, фонтан и многие другие объекты   требуют постоянного  восстановления и ремонта. Для решения данной проблемы необходимо обеспечить участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней. Необходим контроль за соблюдением санитарных норм во всех сферах деятельности городских структур и проведение мероприятий по улучшению экологического состояния города.

Благоустройство парка и других зон отдыха  является одной из приоритетных задач, объявленных губернатором  Московской области Андреем Юрьевичем Воробьёвым. Эта масштабная работа будет проводиться в 2014 году в рамках данной Программы. За последние годы многое сделано по развитию парка. Открыты аттракционы, обустроены дорожки, цветочные клумбы, фонтан, искусственные пруды, установлены малые архитектурные формы. В ближайшей перспективе будет благоустроена вся территория парка.

Для комфортного проживания граждан, сеть уличного наружного освещения не должна давать сбоев в работе. Необходимы работы восстановительного характера имеющегося освещения и реконструкция и строительство нового.

Работам по благоустройству и озеленению города необходимо придать комплексный, постоянный характер. Существует и будет применяться в дальнейшем работа специализированных предприятий, внедрение практики благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

3. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Адресный перечень муниципальной программы «Благоустройство территории города Реутов» на 2014-2018 гг.» приведен в приложении № 5

4. ЦЕЛИ  И  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ

Данная Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащее состояние города Реутов:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства города Реутов;

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Реутов;

-Совершенствование эстетического вида города Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-Активизация работ по благоустройству территории города, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц города;

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города;

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- Восстановление и реконструкция уличного освещения, включая праздничную иллюминацию;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, ликвидация свалок бытового мусора, отлов бродячих животных;

- Вовлечение жителей города в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Результатом реализации Программы станет повышение уровня благоустройства территорий, оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, совершенствование эстетического вида города Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, что обеспечит конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду.

5. СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Цикл выполнения Программы рассчитан на пять лет – 2014-2018 гг.

6. ПОТРЕБНОСТЬ  В  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВАХ

Для реализации Программы необходимо 684 878,00 тыс. руб.

Программа предлагает выделить необходимые средства из бюджета города Реутова, бюджета Московской области, а также изыскать прочие источники финансирования.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация города Реутов.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Администрация города Реутов осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований  по видам работ, общий контроль и технический надзор за ходом реализации программы и финансовым исполнением, а также оперативное управление за исполнением мероприятий и финансированием.

8. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ,  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ  ОТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности города.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории г. Реутов.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Реализация данной Программы приведёт к решению следующих социально-экономических задач:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния  территории города;

- увеличение площади зелёных насаждений в городе;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства территорий города Реутов, а значит повысить уровень комфорта проживания населения

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение площади газонов;

- увеличение дорожно-тропиночной сети;

- увеличение количества  катков;

- увеличение количества детских, спортивных площадок и площадок для выгула собак;

-увеличение количества высаживаемых деревьев и кустарников;

-увеличение площади цветников;

-увеличение количества  элементов вертикального озеленения (кашпо и конструкции);

-увеличение количества  топиарных фигур;

- увеличение количества элементов новогодней символики (новогодних елей);

-увеличение количества сетей наружного освещения;

- уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу (окислы азота, окислы серы) за счет увеличения площади зеленых насаждений.

Приложение N 1. к муниципальной программе. «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы».

Паспорт

муниципальной программы городского округа Реутов

«Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации города Реутов от 29.07.2013г. № 468-ПА Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства города Реутов -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Реутов -Совершенствование эстетического вида города Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -Активизация работ по благоустройству территории города, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц города |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории города; - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - Восстановление и реконструкция уличного освещения, включая праздничное; - Оздоровление санитарной экологической обстановки в городе, ликвидация свалок бытового мусора; - Вовлечение жителей города в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; - Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории города. |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы | Заместитель Руководителя Администрации городского округа Реутов в соответствии с распределением обязанностей между Первым Заместителем и Заместителями Руководителя Администрации городского округа Реутов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2014 -2018 г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 684 878,00 | 189 010,00 | 117 294,00 | 121 141,00 | 125 071,00 | 132 362,00 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации Программы | -Единое управление комплексным благоустройством города; -Создание условий для работы и отдыха жителей города; -Улучшение состояния территорий города; - Привитие жителям любви и уважения к городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории города; - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города; - Совершенствование эстетического состояния территории; - Создание зелёных зон для отдыха горожан; - Предотвращение сокращения зелёных насаждений. Эффективность программы оценивается по следующим показателям: К количественным показателям реализации Программы относятся: - увеличение площади газонов к 2018 году до 5%; - увеличение дорожно-тропиночной сети к 2018 году до 3%; - увеличение количества катков к 2018 году до 33%; - увеличение количества детских, спортивных площадок и площадок для выгула собак к 2018 году до 20%; -увеличение количества высаживаемых деревьев и кустарников к 2018 году до 15%; -увеличение площади цветников к 2018 году до 40,6%; -увеличение количества элементов вертикального озеленения (кашпо и конструкции) к 2018 году до 2,5 %; -увеличение количества топиарных фигур к 2018 году до 100%; - увеличение количества элементов новогодней символики (новогодних елей) к 2018 году до 60%; -увеличение количества сетей наружного освещения к 2018 году до 0,2%; - уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу (окислы азота, окислы серы) за счет увеличения площади зеленых насаждений к 2018 году до 30% |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  | «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Реутов «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризу-ющие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | Другие источники |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Устройство газонов | 0,00 | 10 217,27 | 485 442 | м2 | 462 326 | 5 090 | 5 100 | 4 300 | 4 300 | 4 326 |
| 2. | Устройство дорожно-тропиночной сети | 0,00 | 7 560 | 90 857 | м2 | 88211 | 420 | 500 | 520 | 540 | 666 |
| 3. | Устройство катков | 0,00 | 200,00 | 8 | шт. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитек-турных форм | 0,00 | 100 000,00 | 244 | шт. | 204 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Посадка деревьев и кустарников | 0,00 | 8 225,13 | 5726/3167 | шт. | 5366/2367 | 300/500 | 20/100 | 20/100 | 10/50 | 10/50 |
| 6. | Устройство цветников: с однолетними и многолетними растениями | 0,00 | 28 598,91 | 1350/1000 | м2 | 1000/672 | 0 | 1100/700 | 1200/800 | 1300/900 | 1350/1000 |
| 7. | Установка элементов вертикального озеленения:кашпо и конструкции | 0,00 | 320,00 | 532/174 | шт. | 520/169 | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
| 8. | Установка топиарных фигур | 0,00 | 1 118,00 | 8 | шт. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Установка элементов новогодней символики (новогодних елей) | 0,00 | 260,00 | 8 | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Строительство сетей наружного освещения | 0,00 | 1 800,00 | 49730 | м | 49630 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11. | Уменьшение выбросов вредных веществ: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углеводороды | 0 | 0 | 1,0; 0,1; 0,03; 0,1 | мг/м3 | 1,2; 0,3; 0,06; 0,2 | 0 | 0,05; 0,05; 0,005; 0,025 | 0,05; 0,05; 0,005; 0,025 | 0,05; 0,05; 0,01; 0,025 | 0,05; 0,05; 0,01; 0,025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Реутов «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия программы |  | Источник финансирования |  |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Содержание газонов |  | Бюджет городского округа Реутов |  |  | Все расчеты произведены на основании локального сметнго расчета по ГЭСНПиТЕР, в том числе ГЭСНПиТЕР -2001 -68 «Благоустройство»; ГЭСНПиТЕР-2001–47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения" |  |  | 26475,18 | 26 611,98 | 26 790,62 | 26 924,57 | 27 070,68 |  |  |
| Содержание тротуаров и дорожно-тропиночной сети |  |  |  |  |  |  |  | 11884,05 | 12112,62 | 12169,76 | 12226,91 | 12586,91 |  |  |
| Содержание площадей |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт «Вечного огня» на Мемориальном комплексе в память погибших |  |  |  |  |  |  |  | 148,49 | 148,49 | 148,49 | 148,49 | 148,49 |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт фонтана |  |  |  |  |  |  |  | 686,41 | 686,41 | 686,41 | 686,41 | 686,41 |  |  |
| Благоустройство Городского парка |  |  |  |  |  |  |  | 25876,72 | 1347,12 | 1347,12 | 1347,12 | 1347,12 |  |  |
| Благоустройство и ремонт пешеходных тоннелей |  |  |  |  |  |  |  | 800,94 | 800,94 | 800,94 | 800,94 | 800,94 |  |  |
| Благоустройство территорий воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 |  |  |
| Содержание и устройство катков |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 250,00 |  |  |
| Содержание и установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  | 70700,00 | 36 200,00 | 39 200,00 | 42 200,00 | 45 200,00 |  |  |
| Содержание зеленых насаждений, кустарника и деревьев, включая посадку |  |  |  |  |  |  |  | 7972,85 | 7 990,38 | 8 000,69 | 8 011,00 | 11 419,25 |  |  |
| Содержание цветников с однолетними и многолетними растениями |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,07 | 5 662,11 | 6 227,80 | 6 793,49 | 7 217,76 |  |  |
| Содержание и установка вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  | 2 183,29 | 2 204,28 | 2 123,20 | 2 267,26 | 2 288,26 |  |  |
| Устройство и уборка новогодней символики |  |  |  |  |  |  |  | 552,55 | 763,06 | 873,57 | 884,08 | 884,08 |  |  |
| Ремонт и установка заборов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  | 13637,72 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| Санитарно-экологические работы |  |  |  |  |  |  |  | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 |  |  |
| Содержание уличного и праздничного освещения, включая восстановление, эксплуатацию и строительство |  |  |  |  |  |  |  | 19300,00 | 18 174,40 | 18 180,60 | 18 188,80 | 18 220,00 |  |  |
| Организация и проведение экологических акций |  | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Реутов «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (годы) | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Содержание газонов | Уборка мусора и листвы с газонов в течение года, прополка выкашивание, полив в летний период; устройство нового газона | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 22 989,16 | 133873,03 | 26475,18 | 26611,98 | 26790,62 | 26924,57 | 27070,68 |  |  |
| 1.1. | Устройство газонов |  |  | 2014-2018 | 0 | 10 217,27 | 2 249,78 | 2 254,20 | 1 900,60 | 1 900,60 | 1 912,09 |  |  |
| 2. | Содержание тротуаров и дорожно-тропиночной сети | Уборка пешеходных тротуаров, дорожек от мусора и снега механизированным способом и вручную в течение года; устройство новой дорожно-тропиночной сети | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 14274,7 | 60 980,25 | 11884,05 | 12112,62 | 12169,76 | 12226,91 | 12586,91 |  |  |
| 2.1. | Устройство дорожно тропиночной сети |  |  | 2014-2018 | 3437,53 | 7 560,00 | 1 200,00 | 1 428,57 | 1 485,71 | 1 542,86 | 1 902,86 |  |  |
| 3. | Содержание площадей | Уборка мусора и снега с площадей города в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 1 499,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание и ремонт «Вечного огня» на Мемориальном комплексе в память погибших | Техническое обслуживание в течение года газопровода, сооружений на нем и газового оборудования на объекте «Вечный огонь», включая транспортировку, поставку газа и регулярную уборку Ммемориала | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 148,5 | 742,45 | 148,49 | 148,49 | 148,49 | 148,49 | 148,49 |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт фонтана | Консервация и расконсервация фонтана, ремонт, отпуск воды в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 2323,49 | 3 432,05 | 686,41 | 686,41 | 686,41 | 686,41 | 686,41 |  |  |
| 6. | Благоустройство Городского парка | Работы по благоустройству в Городском парке, включая покраску ограждений и МАФ, замену светильников, замену ограждений и прочее | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 2622,79 | 31 265,20 | 25876,72 | 1347,12 | 1347,12 | 1347,12 | 1347,12 |  |  |
| 7. | Благоустройство и ремонт пешеходных тоннелей | Регулярная уборка мусора, очистка стен и потолка от грязи | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 1 125,98 | 4 004,70 | 800,94 | 800,94 | 800,94 | 800,94 | 800,94 |  |  |
| 8. | Благоустройство территорий воинских захоронений | Работы по благоустройству, включая покраску и ремонт | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 46,10 | 230,35 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 |  |  |
| 9. | Содержание и устройство катков | Заливка катков, уборка снега с поверхности катков механизированным способом и вручную, устройство новых катков в зимний период | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 811,00 | 6 550,00 | 1 250,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 250,00 |  |  |
| 9.1. | Устройство катков |  |  | 2014-2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Содержание и установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм | Приобретение и установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм, устройство покрытий, покраска и ремонт в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 15 031,60 | 233500,00 | 70700,00 | 36200,00 | 39200,00 | 42200,00 | 45200,00 |  |  |
| 10.1. | Установка детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак и малых архитектурных форм |  |  | 2014-2018 | 10 000,00 | 100000,00 | 50000,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 |  |  |
| 11. | Содержание зеленых насаждений, кустарника и деревьев, включая посадку | Побелка, вырезка сухих ветвей, формовочная обрезка, удаление дикой поросли, включая посадку новых деревьев и кустарников в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 4473,44 | 43 394,17 | 7972,85 | 7 990,38 | 8 000,69 | 8 011,00 | 11 419,25 |  |  |
| 11.1. | Посадка деревьев и кустарников |  |  | 2014-2018 | 0 | 8 225,13 | 6283,97 | 647,05 | 647,05 | 323,53 | 323,53 |  |  |
| 12. | Содержание цветников с однолетними и многолетними | Уход за цветниками (полив, прополка, рыхление), украшение декоративной щепой, включая устройство новых цветников в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 6689,52 | 31 201,23 | 5 300,07 | 5 662,11 | 6 227,80 | 6 793,49 | 7 217,76 |  |  |
| 12.1. | Устройство цветников с однолетними и многолетними растениями |  |  | 2014-2018 | 6168,94 | 28 598,91 | 4 779,49 | 5 142,11 | 5 707,22 | 6 272,91 | 6 697,18 |  |  |
| 13. | Содержание и установка вертикального озеленения | Уборка и установка кашпо, замена изношенных, приобретение и установка новых элементов вертикального озеленения, новых топиарных фигур и уход за существующими в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 870,2 | 11 066,29 | 2 183,29 | 2 204,28 | 2 123,20 | 2 267,26 | 2 288,26 |  |  |
| 13.1. | Установка вертикального озеленения (кашпо и конструкции) |  |  | 2014-2018 | 0 | 320,00 | 48,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |  |  |
| 13.2. | Установка топиарных фигур |  |  | 2014-2018 | 0 | 1 118,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | Устройство и уборка новогодней символики | Демонтаж и монтаж искусственных елей, елочных украшений и комплектующих, включая установку новых елей | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 522,35 | 3 957,34 | 552,55 | 763,06 | 873,57 | 884,08 | 884,08 |  |  |
| 14.1. | Установка элементов новогодней символики (новогодних елей) |  |  | 2014-2018 | 0 | 260,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Ремонт и установка заборов и ограждений | Замена изношенных ограждений и заборов в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 1255,27 | 17 637,72 | 13637,72 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 16. | Санитарно-экологические работы | Отлов бродячих животных в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 188,8 | 979,40 | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 | 195,88 |  |  |
| 17. | Содержание уличного и праздничного освещения , включая восстановление, эксплуатацию и строительство | Выполнение работ по восстановлению, эксплуатации уличного освещения и праздничной иллюминации, включая строительство новых объектов в течение года | Бюджет городского округа Реутов | 2014-2018 | 13960,8 | 92 063,80 | 19300,00 | 18174,40 | 18180,60 | 18188,80 | 18 220,00 |  |  |
| 17.1. | Строительство сетей наружного освещения |  |  | 2014-2018 | 0 | 1 800,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  |  |
| 18. | Организация и проведение экологических акций | Формирование экологической культуры жителей, привлечение общественности к проблеме загрязнения окружающей среды | Без финансовых затрат | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе |
| «Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |

Газоны

  - Северная сторона						                                         таб.1

| Адрес | Площадь газонной части, м2/площадь газонного бордюра, м2 (при ширине 25 см.) |
| --- | --- |
| Ул. Ленина | 19 923/946,5 |
| Ул. Победы, «яблоневый сад» | 51 489/ 1 299,33 (ул. Победы) |
| Ул. Новая | 11 052/981,3 |
| Ул. Лесная | 3 261/332,75 |
| Ул. Советская, сквер за ДК «МИР» | 42 485/747,13 (ул. Советская) |
| Проспект Мира | 8 258/938,75 |
| Ул. Гагарина | 7 232/735,5 |
| Ул. Некрасова | 9 716/514,5 |
| Ул. Головашкина | 4 415/382,38 |
| Садовый проезд | 4 307/720,25 |
| Больничный проезд | 1 575/200,75 |
| Ул. Парковая | 16 303/139,75 |
| Ул. Дзержинского | 17 115/969,48 |
| Ул. Строителей | 4 776/786,75 |
| Ул. Калинина | 1 617/249,75 |
| Ул. Комсомольская | 4 086/292 |
| Ул. Ашхабадская | 820/- |
| ИТОГО: | 208 430/10 236,87 |

  - Южная сторона						                                         таб.2

| Адрес | Площадь газонной части, м2/площадь газонного бордюра, м2 (при ширине 25 см.) |
| --- | --- |
| Ул. Южная | 21 811/719,75 |
| Юбилейный проспект | 36 278/1960,25 |
| Носовихинское шоссе | 23 521/1833,25 |
| Ул. Октября | 37 236/1011,75 |
| Ул. Молодежная | 8 019/445 |
| Ул. Челомея | 2 883/353,25 |
| Ул. Котовского | 750/- |
| ИТОГО: | 130 498/6 323,25 |

  - Территории зон отдыха, скверы, парки и т.п. 	                                                    таб.3

| Наименование объекта | Площадь газонной части, м2 |
| --- | --- |
| Зона отдыха возле городского пруда | 37 815 |
| Городской парк | 75130 |
| Сквер по ул. Южная | 3 508 |
| Сквер за ДК «МИР» | См. таб.1 п.1. |
| Мемориал воинской славы (ул.Победы) | 3 254 |
| Сквер по адресу Юбилейный проспект, д.д. 3-5 | 3 691 |
| ИТОГО: | 123 398 |

    - ВСЕГО: 				   462 326 м2/16 560,12 м2

Планируется увеличение количества газонов с 2014 по 2018 годы до 5% по адресу: мкр-н № 10, ул. Ленина, ул. Победы

Тротуары и пешеходные дороги

  - Северная сторона						         таб.1

| Адрес | Площадь, м2/ длина тротуаров, п/м |
| --- | --- |
| Ул. Ленина | 4 650/2274 |
| Ул. Победы | 4 700/2688 |
| Ул. Новая | 3 460/2140 |
| Ул. Лесная | 1 980/1094 |
| Ул. Советская | 4198/1759 |
| Проспект Мира | 5 650/2090 |
| Ул. Гагарина | 3 300/1885 |
| Ул. Некрасова | 2 800/737 |
| Ул. Головашкина | 1 470/406 |
| Садовый проезд | 2 900/593 |
| Больничный проезд | 800/--- |
| Ул. Парковая | 830/337 |
| Ул. Дзержинского | 3 800/749 |
| Ул. Строителей | 3 980/1102,02 |
| Ул. Калинина | 1 410/723 |
| Ул. Комсомольская | 1 637/604 |
| Ул. Ашхабадская | 650/747 |
| ИТОГО: | 48 215/19 928,02 |

  - Территории зон отдыха, скверы, парки и т.п. 		         таб.2

| Наименование объекта | Площадь, м2/ длина тротуаров, п/м* |
| --- | --- |
| Городской парк | 27 000/12272,72 |
| Сквер по ул. Южная | 2 265/1029,54 |
| Сквер за ДК «МИР» | 6017/2735 |
| Мемориал воинской славы (ул.Победы) | 1 400/636,36 |
| Площадь напротив бывшего кинотеатра «Чайка» | 600/272,72 |
| Площадь напротив ГО и ЧС | 800/363,64 |
| Сквер по адресу Юбилейный проспект, д.д. 3-5 | 1 914/--- |
| ИТОГО: | 39 996/17 309,98 |

    - ВСЕГО: 			    88 211 м2/37 238 м/пог.

*при ширине захвата плужного очистителя трактора и/или щетки 2,2 метра, соответствует количеству проходов для однократной уборки.

Планируется увеличение количества дорожно-тропиночной сети с 2014 по 2018 годы до3% по адресу: мкр-н № 10

Цветники и клумбы для однолетних растений

| № п/п | Адрес | Площадь цветника, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленина, Администрация, клумба 1 | 42,3 |
| 2 | Ул. Ленина, Администрация, клумба 2 | 41,4 |
| 3 | Ул. Ленина, Администрация, клумба 3 | 33,2 |
| 4 | Ул. Ленина, Администрация, памятник Ленину | 68,7 |
| 5 | Ул. Ленина, д.20А, ЗАГС. | 50,9 |
| 6 | Ул. Ленина, д.12, ГО и ЧС | 28,3 |
| 7 | Ул. Победы, д.13, ФМС | 11,3 |
| 8 | Пересечение ул. Ленина и ул. Победы, Колокол | 119,1 |
| 9 | Пересечение ул. Ленина и ул. Победы, «Царь зверей» | 7,5 |
| 10 | Мемориал воинской славы, клумба 1 | 20,4 |
| 11 | Мемориал воинской славы, клумба 2 | 20,4 |
| 12 | Мемориал воинской славы, клумба 3 | 65,8 |
| 13 | Перекресток ул. Строителей и ул. Новая | 29,2 |
| 14 | Ул. Победы, ДК «Мир» | 25,6 |
| 15 | Ул. Победы, д.33, МЧС. | 89,2 |
| 16 | Ул. Южная, разворотный круг. | 100,5 |
| 17 | Юбилейный проспект, д. 2. | 81,5 |
| 18 | Городской парк, Церковь. | 33,2 |
| 19 | Городской парк, детская площадка. | 50,3 |
| 20 | Пешеходные переходы (ул. Победы, Юбилейный проспект) 4 клумбы | 25,0 |
| 21 | Ул. Строителей, вдоль стадиона | 56,2 |
| ИТОГО: |  | 1000,0 |

Планируется увеличение клумб для однолетних растений с 2014 по 2018 годы до 35% по адресу: Юбилейный проспект, ул. Октября, ул. Челомея, ул. Новая, ул. Ленина

Цветники и клумбы для тюльпанов

| № п/п | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленина, д. 27, напротив здания Администрации, клумба 1 | 41,40 |
| 2 | Ул. Ленина, д. 27, напротив здания Администрации, клумба 2 | 42,30 |
| 3 | Ул. Ленина, д. 27, напротив здания Администрации, клумба 3 | 33,20 |
| 4 | Ул. Ленина, д.27, напротив здания Администрации, клумба 4 | 58,7 |
| 5 | Ул. Ленина, ГО и ЧС | 37,8 |
| 6 | Пересечение ул. Победы с ул. Ленина, Колокол | 119,10 |
| 7 | Ул. Победы, ДК «МИР» (пересечение с ул.Строителей) | 25,60 |
| 8 | Ул. Победы, Мемориал Воинской Славы, клумба 1 | 20,40 |
| 9 | Ул. Победы, Мемориал Воинской Славы, клумба 2 | 20,40 |
| 10 | Ул. Победы, Мемориал Воинской Славы, клумба 3 | 50,2 |
| 11 | Ул. Победы, МЧС | 89,20 |
| 12 | Городской парк, напротив Церкви | 33,20 |
| 13 | Ул. Южная, разворотный круг | 100,50 |
| ИТОГО: |  | 672,00 |

Планируется увеличение клумб для тюльпанов с 2014 по 2018 годы до 48,8%; по адресу: Юбилейный проспект, ул. Октября, ул. Челомея, ул. Новая, ул. Ленина

Элементы вертикального озеленения

Северная сторона									таб.1

| Адрес | Наименование конструкции | Кол-во конструкций, шт. | Кол-во кашпо, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Победы | Конструкция из 2х кашпо | 30 | 60 |
| Ул. Победы | Конструкция из 5 кашпо | 20 | 100 |
| Ул. Победы | Конструкция из 3х подвесных кашпо | 7 | 21 |
| Ул. Победы | Конструкция из 3х кашпо | 1 | 3 |
| Ул. Ленина | Конструкция из 2х кашпо | 8 | 16 |
| Ул. Ленина | Конструкция-этажерка из 4х кашпо | 5 | 20 |
| Ул. Новая | Конструкция из 2х кашпо | 20 | 40 |
| Ул. Новая | Конструкция-этажерка из 4х кашпо | 5 | 20 |
| Ул. Лесная | Конструкция из 4х кашпо | 1 | 4 |
| ИТОГО: |  | 97 | 284 |

Южная сторона									таб.2

| Адрес | Наименование конструкции | Кол-во конструкций, шт. | Кол-во кашпо, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Южная | Конструкция из 2х кашпо | 24 | 48 |
| Ул. Южная | Конструкция из 3х подвесных кашпо | 6 | 18 |
| Ул. Южная | Конструкция-этажерка из 4х кашпо | 8 | 32 |
| Юбилейный пр-т | Конструкция из 5 кашпо | 7 | 35 |
| Юбилейный пр-т | Конструкция из 3х подвесных кашпо | 5 | 15 |
| Юбилейный пр-т | Конструкция-этажерка из 4х кашпо | 10 | 40 |
| Юбилейный пр-т | Конструкция из 4х кашпо | 2 | 8 |
| ИТОГО: |  | 62 | 196 |

Территории зон отдыха, скверы, парки и т.п.					таб.3

| Адрес | Наименование конструкции | Кол-во конструкций, шт. | Кол-во кашпо, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской парк | Конструкция-этажерка из 4х кашпо | 10 | 40 |
| ИТОГО: |  | 10 | 40 |

ВСЕГО: 169 конструкций, 520 кашпо.

Планируется увеличение элементов вертикального озеленения с 2014 по 2018 годы до 5% по адресу: Юбилейный проспект, ул. Октября, ул. Челомея, ул. Новая, ул. Ленина

Топиарные фигуры

| Адрес | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Ул. Победы | 2 |
| Пересечение пр-та Мира и ул. Победы | 1 |
| ИТОГО: | 4 |

Планируется увеличение количества топиарных фигур с 2014 по 2018 годы до 50% по

адресу: мкр-н № 10, Юбилейный проспект, д. 2, Городской парк

Новогодние ели

| Адрес | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Ул. Ленина, площадь перед зданием Администрации | 1 |
| Сквер на ул. Южной | 1 |
| Городской парк | 1 |
| Носовихинское шоссе, д. | 1 |
| Сквер за ДК «Мир» | 1 |
| ИТОГО: | 5 |

Планируется увеличение количества новогодних елей с 2014 по 2018 годы до 60% по

адресу: мкр-н № 10:

Деревья и кустарники.

  - Северная сторона						         таб.1

| Адрес | Количество деревьев/кустарников, шт. |
| --- | --- |
| Ул. Победы | 437/160 |
| Садовый проезд | 173/3 |
| Проспект Мира | 140/17 |
| Ул. Парковая | 43/- |
| Ул. Гагарина | 242/16 |
| Ул. Советская | 50/13 |
| Ул. Железнодорожная | 28/- |
| Ул. Некрасова | 146/65 |
| Ул. Ашхабадская | 26/нет |
| Ул. Дзержинского | 24/201 |
| Ул. Комсомольская | 89/22 |
| Ул. Строителей | 58/1 |
| Ул. Ленина | 524/71 |
| Ул. Лесная | 138/116 |
| Ул. Калинина | 96/41 |
| Ул. Новогиреевская | 33/18 |
| Ул. Новая | 329/44 |
| Памятный герб города на развязке ул. Ленина с ул. Победы | 22/48 |
| Администрация | 113/180 |
| ИТОГО: | 2711/1016 |

  - Южная сторона						         таб.2

| Адрес | Количество деревьев/кустарников, шт. |
| --- | --- |
| Ул. Южная | 386/20 |
| Юбилейный проспект | 513/921 |
| Носовихинское шоссе | 154/53 |
| Ул. Октября | 134/3 |
| Ул. Молодежная | 145/165 |
| Ул. Челомея | 12/2 |
| Ул. Котовского | 93/4 |
| ИТОГО: | 1437/1168 |

  - Территории зон отдыха, скверы, парки и т.п. 		         таб.3

| Наименование объекта | Количество деревьев/кустарников, шт. |
| --- | --- |
| Городской парк | 738/67 |
| Сквер по ул. Южная | 148/0 |
| Сквер за ДК «МИР» | 162/112 |
| Мемориал воинской славы (ул.Победы) | 102/0 |
| Сквер по адресу Юбилейный проспект, д.д. 3-5 | 68/4 |
| ИТОГО: | 1218/183 |

ВСЕГО: 					 5366/2367шт.

Планируется увеличение количества высаживаемых деревьев и кустарников с 2014 по 2018 годы до 15% по адресу: Городской парк, мкр-н № 10

Ледовые катки

| Адрес | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Ул. Гагарина, д. 17Б «Гимназия» | 1 |
| Ул. Некрасова, д. 32, школа № 2 | 1 |
| Юбилейный проспект, д.8 | 1 |
| Ул. Некрасова, д. 18 | 1 |
| Ул. Южная, д. 8 «Лицей» | 1 |
| Ул.Советская, сквер за ДК «Мир» | 1 |
| ИТОГО: | 6 |

Планируется увеличение катков с 2014 по 2018 годы до 33% по адресу: мкр-н № 10

Детские, спортивные площадки и площадки для выгула собак

| № п/п | Адрес | Тип площадок | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 2 | ул. Гагарина, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 5а | Детская игровая площадка | 1 |
| 5 | ул. Гагарина, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 7 | ул. Гагарина, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 8 | ул. Гагарина, д. 12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 9 | ул. Гагарина, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 10 | ул. Гагарина, д. 16-18 | Детская игровая площадка | 1 |
| 11 | ул. Гагарина, д. 17 | Детская игровая площадка | 1 |
| 12 | ул. Гагарина, д. 22 | Детская игровая площадка | 1 |
| 13 | ул. Гагарина, д. 28 | Детская игровая площадка | 1 |
| 14 | ул. Гагарина, д. 32 | Детская игровая площадка | 1 |
| 15 | ул. Гагарина, д. 34 | Детская игровая площадка | 1 |
| 16 | ул. Гагарина, д. 38 | Детская игровая площадка | 1 |
| 17 | ул. Головашкина, д.5 | Детская игровая площадка | 1 |
| 18 | ул. Головашкина, д.8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 19 | ул. Головашкина, д.10-12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 20 | пр. Мира, д. 4 | Детская игровая площадка | 1 |
| 21 | пр. Мира, д. 4-10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 22 | пр. Мира, д. 5 | Детская игровая площадка | 1 |
| 23 | пр. Мира, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 24 | пр. Мира, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 25 | пр. Мира, д.10, ул. Гагарина, д.24 | Хоккейная площадка | 1 |
| 26 | пр. Мира, д. 13 | Детская игровая площадка | 1 |
| 27 | пр. Мира, д. 17 | Детская игровая площадка | 1 |
| 28 | пр. Мира, д. 21 | Детская игровая площадка | 1 |
| 29 | пр. Мира, д.25/21- ул. Гагарина, д.19 | Детская игровая площадка | 1 |
| 30 | пр. Мира, д. 29 | Детская игровая площадка | 1 |
| 31 | пр. Мира, д. 33 | Детская игровая площадка | 1 |
| 32 | пр. Мира, д. 37 | Спортивная площадка | 1 |
| 33 | пр. Мира, д. 39 | Детская игровая площадка | 1 |
| 34 | пр. Мира, д. 45 | Детская игровая площадка | 1 |
| 35 | пр. Мира, д. 47 | Детская игровая площадка | 1 |
| 36 | пр. Мира, д. 49 | Детская игровая площадка | 1 |
| 37 | пр. Мира, д. 51 | Детская игровая площадка | 1 |
| 38 | пр. Мира, д. 51 | Спортивная площадка | 1 |
| 39 | пр. Мира, д. 55-57 | Детская игровая площадка | 1 |
| 40 | пр. Мира, д. 57 | Детская игровая площадка | 1 |
| 41 | пр. Парковая, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 42 | ул. Некрасова, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 43 | ул. Некрасова, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 44 | ул. Некрасова, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 45 | ул. Некрасова, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 46 | ул. Некрасова, д. 12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 47 | ул. Некрасова, д. 12 | Спортивная площадка | 1 |
| 48 | ул. Некрасова, д. 14 | Детская игровая площадка | 1 |
| 49 | ул. Некрасова, д. 16 | Детская игровая площадка | 1 |
| 50 | ул. Некрасова, д.18 | Спортивная площадка | 1 |
| 51 | ул. Некрасова, д. 22 | Детская игровая площадка | 1 |
| 52 | ул. Победы, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 53 | ул. Победы, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 54 | ул. Победы, д. 2 | Спортивная площадка | 1 |
| 55 | ул. Победы, д. 2 корп.1 | Спортивная площадка | 1 |
| 56 | ул. Победы, д. 30 | Детская игровая площадка | 1 |
| 57 | ул. Победы, д. 11 | Детская игровая площадка | 1 |
| 58 | ул. Победы, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 59 | ул. Победы, д. 15 | Спортивная площадка | 1 |
| 60 | ул. Победы, д. 17 | Детская игровая площадка | 1 |
| 61 | ул. Победы, д. 26 | Детская игровая площадка | 1 |
| 62 | ул. Победы, д. 22 к. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 63 | Садовый пр., д. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 64 | Садовый пр., д. 4 | Детская игровая площадка | 1 |
| 65 | Садовый пр., д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 66 | Садовый проезд, д. 3 – ул. Советская, д. 7 | Площадка для выгула собак | 1 |
| 67 | ул. Советская, д. 4 к. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 68 | ул. Советская, д. 7 | Детская игровая площадка | 1 |
| 69 | ул. Советская, д. 7 | Детская игровая площадка | 1 |
| 70 | ул. Советская, д. 8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 71 | ул. Советская, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 72 | ул. Советская, д. 11 | Детская игровая площадка | 1 |
| 73 | ул. Советская, д. 12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 74 | ул. Советская, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 75 | ул. Советская, д. 18 | Детская игровая площадка | 1 |
| 76 | ул. Советская, д. 18 | Детская игровая площадка | 1 |
| 77 | ул. Советская, д. 20А | Детская игровая площадка | 1 |
| 78 | ул. Советская, д. 25 | Детская игровая площадка | 1 |
| 79 | ул. Советская, д. 28 | Детская игровая площадка | 1 |
| 80 | ул. Советская, д. 33 | Детская игровая площадка | 1 |
| 81 | ул. Советская, д. 37 | Детская игровая площадка | 1 |
| 82 | Транспортный пер., д. 14 | Детская игровая площадка | 1 |
| 83 | Транспортный пер., д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 84 | ул. Ашхабадская, д. 19б | Детская игровая площадка | 1 |
| 85 | ул. Ашхабадская, д. 21 | Детская игровая площадка | 1 |
| 86 | ул. Ашхабадская, д. 23 | Детская игровая площадка | 1 |
| 87 | ул. Ашхабадская, д. 25 | Детская игровая площадка | 1 |
| 88 | ул. Ашхабадская, д. 27 | Детская игровая площадка | 1 |
| 89 | ул. Ашхабадская, д. 27 | Спортивная площадка | 1 |
| 90 | ул. Ашхабадская, д. 29 | Детская игровая площадка | 1 |
| 91 | ул. Войтовича, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 92 | ул. Войтовича, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 93 | ул. Войтовича, д. 3 | Спортивная площадка | 1 |
| 94 | ул. Войтовича, д. 4 | Детская игровая площадка | 1 |
| 95 | ул. Войтовича, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 96 | ул. Дзержинского, д. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 97 | ул. Дзержинского, д. 4 | Площадка для выгула собак | 1 |
| 98 | ул. Дзержинского, д. 5 к. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 99 | ул. Дзержинского, д. 5 к. 2 | Спортивная площадка | 1 |
| 100 | ул. Дзержинского, д. 8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 101 | ул. Дзержинского, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 102 | ул. Дзержинского, д. 3/2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 103 | ул. Комсомольская, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 104 | ул. Комсомольская, д. 3А | Детская игровая площадка | 1 |
| 105 | ул. Комсомольская, д. 5 | Детская игровая площадка | 1 |
| 106 | ул. Комсомольская, д. 5А | Детская игровая площадка | 1 |
| 107 | ул. Комсомольская, д. 5А | Спортивная площадка | 1 |
| 108 | ул. Комсомольская, д. 7 | Детская игровая площадка | 1 |
| 109 | ул. Комсомольская, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 110 | ул. Комсомольская, д. 10 к. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 111 | ул. Комсомольская, д. 18/2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 112 | ул. Комсомольская, д. 18/2 | Спортивная площадка | 1 |
| 113 | ул. Комсомольская, д. 23 | Детская игровая площадка | 1 |
| 114 | ул. Комсомольская, д. 28 | Детская игровая площадка | 1 |
| 115 | ул. Комсомольская, д. 32 | Детская игровая площадка | 1 |
| 116 | ул. Калинина, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 117 | ул. Калинина, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 118 | ул. Калинина д.12-14 | Детская игровая площадка | 1 |
| 119 | ул. Ленина, д. 4 | Детская игровая площадка | 1 |
| 120 | ул. Ленина, д. 4 | Спортивная площадка | 1 |
| 121 | ул. Ленина, д. 8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 122 | ул. Ленина, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 123 | ул. Ленина, д. 12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 124 | ул. Ленина, д. 14 | Детская игровая площадка | 1 |
| 125 | ул. Ленина, д. 17 | Детская игровая площадка | 1 |
| 126 | ул. Ленина, д. 18 | Детская игровая площадка | 1 |
| 127 | ул. Ленина, д. 18А | Детская игровая площадка | 1 |
| 128 | ул. Ленина, д. 20 | Детская игровая площадка | 1 |
| 129 | ул. Ленина, д. 23 | Детская игровая площадка | 1 |
| 130 | ул. Ленина, д. 23 | Детская игровая площадка | 1 |
| 131 | ул. Ленина, д. 24 | Детская игровая площадка | 1 |
| 132 | ул. Лесная, д. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 133 | ул. Лесная, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 134 | ул. Лесная, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 135 | ул. Лесная, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 136 | ул. Новая, д 14 к. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 137 | ул. Новая, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 138 | ул. Новая, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 139 | ул. Новогиреевская, д. 8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 140 | ул. Новогиреевская, д. 10 | Спортивная площадка | 1 |
| 141 | ул. Строителей, д. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 142 | ул. Строителей, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 143 | ул. Строителей, д. 3-5 | Детская игровая площадка | 1 |
| 144 | Строителей, д. 5 | Площадка для выгула собак | 1 |
| 145 | ул. Октября, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 146 | ул. Октября, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 147 | ул. Октября, д. 5 | Детская игровая площадка | 1 |
| 148 | ул. Октября, д. 8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 149 | ул. Октября, д.8 | Хоккейная площадка | 1 |
| 150 | ул. Молодежная, 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 151 | ул. Молодежная, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 152 | ул. Молодежная, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 153 | ул. Молодежная, д. 4 | Детская игровая площадка | 1 |
| 154 | ул. Молодежная, д. 4 | Спортивная площадка | 1 |
| 155 | ул. Молодежная, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 156 | Носовихинское шоссе, д. 3-6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 157 | Носовихинское шоссе, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 158 | Носовихинское шоссе, д. 11 | Детская игровая площадка | 1 |
| 159 | Носовихинское шоссе, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 160 | Носовихинское шоссе, д. 16 | Детская игровая площадка | 1 |
| 161 | Носовихинское шоссе, д. 18 | Детская игровая площадка | 1 |
| 162 | Носовихинское шоссе, д.21 | Детская игровая площадка | 1 |
| 163 | Носовихинское шоссе, д.22 | Детская игровая площадка | 1 |
| 164 | Носовихинское шоссе, д.23 | Детская игровая площадка | 1 |
| 165 | Носовихинское шоссе, д. 1А | Площадка для выгула собак | 1 |
| 166 | ул. Южная, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 167 | ул. Южная, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 168 | ул. Южная, д. 10 | Детская игровая площадка | 1 |
| 169 | ул. Южная, д. 11 | Детская игровая площадка | 1 |
| 170 | ул. Южная, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 171 | пр. Юбилейный, д. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 172 | пр. Юбилейный, д. 2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 173 | пр. Юбилейный, д. 3 | Детская игровая площадка | 1 |
| 174 | пр. Юбилейный, д. 4 | Детская игровая площадка | 1 |
| 175 | пр. Юбилейный, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 176 | пр. Юбилейный, д. 7 | Детская игровая площадка | 1 |
| 177 | пр. Юбилейный, д. 8 | Спортивная площадка | 1 |
| 178 | пр. Юбилейный, д. 8 | Детская игровая площадка | 1 |
| 179 | пр. Юбилейный, д. 8 | Площадка для выгула собак | 1 |
| 180 | пр. Юбилейный, д. 12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 181 | пр. Юбилейный, д. 15 | Детская игровая площадка | 1 |
| 182 | пр. Юбилейный, д. 21 | Детская игровая площадка | 1 |
| 183 | пр. Юбилейный, д. 24/7 | Детская игровая площадка | 1 |
| 184 | пр. Юбилейный, д. 30/2 | Детская игровая площадка | 1 |
| 185 | пр. Юбилейный, д. 36 | Спортивная площадка | 1 |
| 186 | пр. Юбилейный, д. 36-ул. Котовского, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 187 | пр. Юбилейный, д. 38 | Детская игровая площадка | 1 |
| 188 | пр. Юбилейный, д. 44 | Детская игровая площадка | 1 |
| 189 | пр. Юбилейный, д. 52 | Детская игровая площадка | 1 |
| 190 | пр. Юбилейный, д. 56 | Детская игровая площадка | 1 |
| 191 | пр. Юбилейный, д. 54 | Спортивная площадка | 1 |
| 192 | пр. Юбилейный, д. 9, д. 11, д. 13 | Спортивная площадка | 1 |
| 193 | ул. Котовского, д. 3 | Спортивная площадка | 1 |
| 194 | ул. Котовского, д.4 корп. 1 | Детская игровая площадка | 1 |
| 195 | ул. Котовского, д. 6 | Детская игровая площадка | 1 |
| 196 | ул. Котовского, д. 7 | Детская игровая площадка | 1 |
| 197 | ул. Котовского, д. 11 | Детская игровая площадка | 1 |
| 198 | ул. Котовского, д. 12 | Детская игровая площадка | 1 |
| 199 | ул. Кирова, д. 9 | Детская игровая площадка | 1 |
| 200 | Городской парк | Детская игровая площадка | 1 |
| 201 | Городской парк | Детская игровая площадка | 1 |
| 202 | Городской парк | Детская игровая площадка | 1 |
| 203 | Городской парк | Спортивная площадка | 1 |
| 204 | Городской пруд | Детская игровая площадка | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 204 |

Планируется увеличение количества детских, спортивных площадок и площадок для выгула собак с 2014 по 2018 годы до 20% по адресу: мкр-н № 10

Уличное освещение города Реутов

Московская область, территория города  Реутов по адресам:

- от ТП-155 ул. Ашхабадская, д. 29, ул. освещение;

- от ТП-118 ул. Войтовича, д. 3, ул. освещение;

- от ТП-105 ул. Гагарина, д. 24, ул. освещение;

- от ТП-168 ул. Головашкина, д. 8, ул. освещение;

- от ТП-119 ул. Дзержинского, д. 2, ул. освещение;

- от ТП-116 ул. Дзержинского, д. 3/2, ул. освещение;

- от ТП-178 ул. Дзержинского, д. 9, ул. освещение;

- от ТП-127 ул. Калинина, д. 20, ул. освещение;

- от ТП-100 ул. Ленина, (за администрацией), ул. освещение;

- от ТП-107 ул. Комсомольская, д. 11, ул. освещение;

- от ТП-111 ул. Комсомольская, д. 11, ул. освещение;

- от ТП-141 ул. Лесная, д. 3, ул. освещение;

- от ТП-108 ул. Лесная/Комсомольская, д. 32, ул. освещение;

- от ТП-157 ул. Мира, д. 57, ул. освещение;

- от ТП-977 ул. Молодежная, д. 1, ул. освещение;

- от ТП-975 ул. Молодежная, д. 1, ул. освещение;

- от ТП-978 ул. Молодежная, д. 2, ул. освещение;

- от ТП-151 ул. Некрасова, д. 4, ул. освещение;

- от ТП-174 ул. Новая, д. 19, ул. освещение;

- от ТП-989 Носовихинское шоссе, д. 1, ул. освещение;

- от ТП-988 Носовихинское шоссе, д. 6, ул. освещение;

- от ТП-993 Носовихинское шоссе, д. 14, ул. освещение;

- от ТП-995 Носовихинское шоссе, д. 21, ул. освещение;

- от ТП-943 Носовихинское шоссе, д. 23, ул. освещение;

- от ТП-974 ул. Октября, (у станции), ул. освещение;

- от ТП-104 ул. Победы, д. 2, ул. освещение;

- от ТП-150 ул. Ашхабадская/Дзержинского, ул. освещение;

- от ТП-113 ул. Победы, (у бани) ул. освещение;

- от ТП-188 ул. Победы, д. 22 к. 1, ул. освещение;

- от ТП-159 ул. Советская, д. 14, ул. освещение;

- от ТП-114 ул. Советская, д. 24, ул. освещение;

- от ТП-147 ул. Строителей, д. 3, ул. освещение;

- от ТП-973 Юбилейный проспект, (у АТС), ул. освещение;

- от ТП-973 Юбилейный проспект, (городской парк), ул. освещение;

- от ТП-986 Юбилейный проспект, д. 4, ул. освещение;

- от ТП-976 Юбилейный проспект, д. 7, ул. освещение;

- от ТП-987 Юбилейный проспект, д. 12, ул. освещение;

- от ТП-972 Юбилейный проспект, д. 15, ул. освещение;

- от ТП-985 Юбилейный проспект, д. 30/2, ул. освещение;

- от ТП-994 Юбилейный проспект, д. 36, ул. освещение;

- от ТП-980 Юбилейный проспект, д. 54, ул. освещение;

- от ТП-983 ул. Южная, д. 13, ул. освещение;

- от ТП-984 ул. Южная, д. 15, ул. освещение;

- от ТП-996 ул. Челомея, ул. освещение;

- от ТП-966 ул. Парковая, д. 6, ул. освещение;

- от ТП-160 Садовый проезд, д. 7, ул. освещение;

- от ТП-952 ул. Кирова, д. 7, ул. освещение;

- от ТП-957 ул. Советская, д. 14 к. 1, ул. освещение.

Планируется увеличение количества сетей наружного освещения с 2014 по 2018 годы до 0,2 % по адресу: мкр-н № 10