АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12.12.2013 | № | 908-ПА |
| --- | --- | --- | --- |

- О внесении изменений в постановление Администрации города Реутов

- от 27.06.2011 г. № 289-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы

- «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:

- Внести в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы», утвержденную  постановлением Администрации города Реутов от 27.06.2011 г. № 289-ПА ( c изм. и доп. в ред., №720-ПА от 14.09.2012г., №743-ПА от 25.09.2012г., №1092-ПА от 26.12.2012г., №79-ПА 19.02.2013г.), изменения и дополнения изложив её в редакции, согласно приложению №1.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Копцика Ю.А.

Руководитель Администрации							Н.Н. Ковалёв

Приложение №1

к Постановлению Администрации г. Реутов

- от  12.12.2013 №908-ПА

- Долгосрочная целевая программа

- «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | - Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Реутов |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Реутов |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ "О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области", приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 № 239 "Об утверждении Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования Российской Федерации", Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, Устава города Реутов и другие муниципальные правовые акты города Реутов с целью повышения безопасной эксплуатации водонагревательных колонок, газового оборудования, предотвращения несанкционированных действий на внутренних газопроводах и дальнейшего переоснащения основных фондов внутридомового газоснабжения. |
| Цель Программы | 1. Приведение в технически исправное состояние помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности города Реутов. Выполнение ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Реутов. 2. Создание благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | - Повышение комфортных условий проживания граждан; - улучшение технического состояния жилищного фонда города Реутов |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 7 255 300 руб. |

- 1. Проблемный анализ и обоснование

- Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

- В предыдущие периоды хозяйствования работы по эксплуатации и ремонту многоквартирных домов финансировались за счет средств государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, а затем Российской Федерации, но из-за недостаточного финансирования указанные работы не выполнялись в полном объеме. В связи с невыполненным капитальным ремонтом (далее - недоремонт) значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние.

- В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (далее - Закон о приватизации) помещения в многоквартирных домах стали предметом собственности физических и юридических лиц. При этом на основании статьи 16 Закона о приватизации бывшие наймодатели должны выполнить свои обязательства по капитальному ремонту перед собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - собственники).

- Фактически в ходе приватизации жилых и нежилых помещений новыми собственниками не фиксировалось состояние общего имущества многоквартирного дома, то есть обязательства бывших наймодателей по капитальному ремонту не определялись.

- На момент реализации Закона о приватизации проблема недоремонта не являлась социально значимой, так как большинство многоквартирных домов все еще находилось в управлении государственных жилищных организаций, несмотря на то, что уже на данном этапе Закон о приватизации устанавливал ответственность собственников за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Однако указанная норма не выполнялась, так как отсутствовал механизм ее реализации, потому что практически во всех субъектах Российской Федерации собственники оплачивали лишь эксплуатационные расходы, а капитальный ремонт осуществлялся за счет средств бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также средств бюджетов муниципальных образований.

- Федеральный закон от 15 июня 1996 года № 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья" предоставил возможность управления многоквартирными домами помимо уже существующих ЖСК объединениям в форме ТСЖ. Следующее изменение системы управления в жилищной сфере произошло с введением в действие нового Жилищного кодекса Российской Федерации, который допустил управляющие организации различных форм собственности к управлению многоквартирными домами.

- Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта муниципального имущества в городе необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы», обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

2. Основные цели

- Основными целями Программы являются:

- 1) создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта;

- 2) выполнение обязательств города Реутов по капитальному ремонту многоквартирных домов, что будет способствовать развитию института собственников жилья.

- Для определения эффективности мероприятий Программы по достижению указанных целей предусмотрены следующие целевые индикаторы:

- 1) количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства города Реутов по капитальному ремонту;

- 2) отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств города Реутов и удовлетворяющих современным нормам по безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов;

- 3) отношение количества зарегистрированных в установленном порядке ТСЖ к общему количеству многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств города Реутов;

- 4) объемы средств бюджета города Реутов, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов.

- 3. Основные задачи

- Основными задачами Программы являются:

- 1)  определение реального технического состояния многоквартирных домов;

- 2) опережающее планирование мероприятий Программы на основании краткосрочных планов, включающее разработку ПСД;

- 3) проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;

- 4) формирование Программы на основании градостроительных планов развития территорий районов города Реутов;

- 5) обеспечение согласованности мероприятий Программы, с:

- а) мероприятиями по комплексному приведению в порядок дворов и подъездов;

- б) мероприятиями по установке индивидуальных и общедомовых приборов учета;

- в) градостроительной документацией, разработанной в рамках комплексной реконструкции территории сложившейся застройки;

- 4. Мероприятия Программы

- 1. В рамках реализации Программы планируется проведение следующих мероприятий:

- 1) выборочный капитальный ремонт, при котором в плановом порядке производится замена или ремонт отдельных конструктивных элементов, коммуникаций, инженерного оборудования многоквартирных домов. В зависимости от технического состояния при выборочном капитальном ремонте могут производиться: ремонт, замена, реконструкция всех видов кровли (при необходимости с восстановлением температурно-влажностного режима); ремонт фасадов (в том числе герметизация межпанельных стыков, ремонт балконов, лоджий, эркеров, улучшение, при необходимости, теплотехнических характеристик зданий и др.); ремонт, замена, реконструкция внутридомовых инженерных систем (в том числе систем панельного отопления); ремонт электрохозяйства (в том числе с увеличением мощности), замена электроплит в установленном порядке; ремонт и модернизация систем дымоудаления и противопожарной автоматики.

- 2) диагностика, замена внутридомового газового оборудования, вынос газопроводов из подвалов и подъездов многоквартирных домов, реконструкция внутридомовых систем газоснабжения, замена газовых плит и газовых водонагревателей;

- 3) капитальный ремонт и реконструкция объединенных диспетчерских систем;

- 4) прочие виды работ, финансирование которых в рамках Программы не противоречит бюджетной классификации города Реутов.

- 2. Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1.

- 3. Перечень муниципальных квартир включенных в план по замене газоиспользующего оборудования на 2012 год приведен в таблице 2.

- Таблица 1

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЕУТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия Программы | Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого |
| Ремонт муниципальной квартиры: г. Реутов, ул. Октября д.5 кв. 139 | 353,4 | 0 | 0 | 0 | 353,4 |
| Ремонт муниципальной квартиры: г. Реутов, пр-т. Юбилейный д.13 кв. 183 | 862,7 | 0 | 0 | 0 | 862,7 |
| Ремонт муниципальной квартиры: г. Реутов, ул. Гагарина д.27 кв. 38 |  | 333,60 |  |  | 333,60 |
| Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах | 765,6 | 1 940 | 1 500 | 1 500 | 5 705,6 |
| Итого | 1 981,7 | 2 273,60 | 1 500 | 1 500 | 7 255,30 |

- 5. Механизмы управления

- 1. Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов, который:

- 1) готовит исходное задание по обеспечению капитального ремонта, координируют ход выполнения работ;

- 2) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

- 3) разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- 4) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета города по статьям бюджетной классификации;

- 5) подготавливает в установленные сроки отчеты о ходе реализации Программы за отчетный год, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы в текущем году, о выполнении Программы за весь период ее реализации;

- 6) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы.