ГЛАВА ГОРОДА РЕУТОВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143966, г. Реутов, Московская область, ул. Ленина, д. 27                       тел. 528-00-11, факс 791-70-12

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 05.04.2010 | № | 135-п |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке объектов

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года

В целях обеспечения своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2010-2011, устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения постановляю:

Всем руководителям предприятий и организаций города независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности:

1.1. Разработать и утвердить в администрации города до 10 апреля 2010 года планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду с учетом недостатков предыдущего отопительного периода, анализа аварийных ситуаций и выявленных нарушений эксплуатации жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, а также внедрения энергосберегающих технологий и взять выполнение этих планов под личный контроль.

1.2. Установить график подготовки и поэтапной сдачи объектов по паспортам и актам готовности к зиме: 10% - к 1 мая 2010 года, 40% - к 1 июля 2010 года, 80% - к 1 августа, 100% - к 1 сентября 2010 года.

1.3. Завершить подготовку к работе в зимних условиях: до 1 августа 2010 года - детских дошкольных учреждений, школ и лечебных заведений; до 1 сентября 2010 года - жилых зданий, коммунально-бытовых и других городских объектов.

1.4. В период подготовки к работе в зимних условиях руководителям организаций всех форм собственности организовать:

подготовку и переподготовку кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников;

подготовку аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала);

подготовку (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа; с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем);

в не отапливаемых помещениях обеспечить ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода.

При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье).

1.5.   Готовность объектов к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;

- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;

- актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- обеспеченности котельных жидким топливом до начала отопительного сезона: не менее 5 суток, при наличии договоров оперативного подвоза до 3 суток;

- запаса песка для посыпки тротуаров - из расчета не менее 3 - 4 м3 на 1 тыс. м2 уборочной площади;

- актов о готовности уборочной техники и инвентаря;

- актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Все акты утверждаются и сдаются в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Реутов по мере их поступления до 15 сентября 2010 года.

1.6.  Приемку готовности подведомственных объектов осуществлять при участии членов городской выездной комиссии.

1.7. Осуществлять подготовку объектов в соответствии с: Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года N 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года N 170, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167, Организационно-методическими рекомендациями по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации утвержденными приказом Госстроя России от 21.04.2000 N 92, Федеральным законом Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ.

2. Для осуществления контроля за ходом подготовки к работе в зимних условиях, оперативного решения возникающих вопросов, координации деятельности всех
организаций создать городской штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года (далее «штаб»).

  - Утвердить состав штаба (Приложение №1).

  - Заседания штаба проводить еженедельно по пятницам.

3. В целях проверки готовности и приемки жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к работе в предстоящий осенне-зимний период создать городскую выездную комиссию по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года (далее- «городская выездная комиссия»).

3.1. Утвердить состав городской выездной комиссии (Приложение №2).

4. Утвердить график остановки котельных города Реутова на профилактический ремонт в 2010 году (Приложение №3).

5. Руководителям тепло- и водо- снабжающих организаций (Калинин В.Н., Булахов Л.К., Закорюкин Ю.В., Колесников Е.В., Говричев И.В., Красноцветов М.В.,  Агарков С.Н.)

5.1. В целях обеспечения бесперебойной работы систем тепло- и водоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов в срок до 1 августа 2010 года следует разработать и представить на утверждение документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий. Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб, руководства предприятия,  способы связи с другими организациями.

5.2 Разработать или скорректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

5.3.  С момента завершения отопительного периода 2009/2010 года и до 1 сентября 2010 года провести гидравлические испытания и диагностику тепловых и водопроводных сетей с участием членов городской выездной комиссии.

5.4. Реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей представить в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов по мере их поступления в срок до 15 сентября 2010 года.

5.5. С 15 сентября 2010 года  до 1 октября 2010 года, провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от форм собственности. Графики проведения пробных топок заблаговременно согласовать с организациями, эксплуатирующими жилищный фонд и объекты социальной сферы.

5.6. В срок до 20 сентября 2010 года провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на подведомственных объектах. Провести проверку работоспособности резервных источников питания.

5.7. В соответствии с требованиями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в установленные сроки представлять в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов сведения по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

6. Руководителям управляющий организаций (Даниленко О.А., Красноцветов М.В., Радаева Г.Ф.), председателям Товариществ собственников жилья (Живаев П.Н., Цветков М.В., Соколова О.В., Борнякова М.Н., Дружинина Н.Е. Попов М.И.), председателям Жилищно-строительных кооперативов (Касимова Н.П., Котова Д.П., Тряпкина Т.Е., Смородская Н.Н.) Муниципальному     учреждению     «Центральная     городская     больница     города Реутова» (Лакунин К.Ю.), Управлению образования Администрации города Реутов (Розанов   В.Л.), отделу культуры Администрации города Реутов (Кошкина   A.С.), отделу торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Администрации города Реутов (Семенов A.M.), Реутовскому Управлению социальной защиты населения Комитета социальной защиты населения Московской области (Марченко Л.Л.), муниципальному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление»  (Петров Н.С.), Отделу по физической культуре и спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации города Реутов (Апарина Н.О.):

6.1. Провести  с руководителями  подразделений  тщательный  анализ  итогов
работы в осенне-зимний период 2009-2010 года, обратив серьезное внимание на устранение
недостатков на жилые дома и территории, откуда поступали обоснованные жалобы
жителей.

6.2. При подготовке подведомственных объектов к эксплуатации в зимний период надлежит:

- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проёмов, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

6.3. Организовать информирование, разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.);

6.4. В соответствии с требованиями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в установленные сроки представлять в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов сведения по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

7. Директору ЗАО «ЭЛЭКС» Кретову А.А., рекомендовать:

7.1. Провести анализ работы сетевой компании за период 2009/2010 и разработать план мероприятий по предотвращению нарушения электроснабжения и (или) ликвидации его последствий.

7.2 Совместно с директором МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» Петровым Н.С. организовать работу по проверке объектов уличного освещения; принять меры по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки в срок до 1 октября 2010 года.

8. Директорам ООО «Управляющая организация «Жилсервис» (Даниленко О.А.), МУП «Озеленение и благоустройство» (Глабай Д.Б.), директору Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «Промстрой» (Журавская Л.В.):

8.1.  Принять меры по недопущению затопления участков автодорог, и внутридворовых проездов, пешеходных дорожек ливневыми водами.

8.2. Управлению по архитектуре и градостроительству Администрации города (Холиков Е.В.)  в срок до 1 июня 2010 года подготовить предложения о местах складирования снега в зимний период.

9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов:

9.1. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 1 мая 2010 года утвержденные настоящим постановлением комплексные планы  мероприятий по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Реутов к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года.

9.2. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 20 сентября 2010 года реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

9.3. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 20 сентября 2010 года акты проверок и паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

9.4. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 25 сентября 2010 года реестр актов проведения пробных топок.

9.5. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 25 сентября 2010 года акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

10. Финансовому управлению  (Картамышева   Л.И.) - обеспечить   финансирование   всех   запланированных мероприятий   в   необходимые   сроки,   утвержденные   настоящим   постановлением, в пределах, предусмотренных бюджетом. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными учреждениями города потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

- Пресс-секретарю Главы города Реутов (Мироновой Е.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Реут», управлению делами Администрации города (Викуловой С.К.) разместить на официальном портале Администрации города Реутов.

- Постановление Главы города от 20.04.2009 №144-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутова к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года» признать утратившим силу.

- Организацию исполнения данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Ковалёва Н.Н. и  заместителя Главы Администрации  Копцика Ю.А.

Глава города                                                                                            			А.Н. Ходырев