Приложение №3

Утвержден

Постановлением Главы города Реутов

от _____________ № _________

ГРАФИК

остановки котельных города Реутов на

профилактический ремонт в 2010 году

| Котельная | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №1 ул. Новогиреевская, 3 | 1 июня | 13 июня | 14 июня |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №2 ул. Победы, 14-а | 20 июля | 1 августа | 2 августа |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №3 Юбилейный пр-т. д.44 | 1 июня | 13 июня | 14 июня |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №4 ул. Кирова 4-а | 6 июля | 18 июля | 19 июля |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №5 пр. Юбилейный д. 5-а | 16 июня | 28 июня | 29 июня |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №6 ул. Победы, 13 | 18 мая | 30 мая | 31 мая |
| МУП «Реутовская теплосеть» Котельная №7 ул. Головашкина, 2 | 16 июня | 28 июня | 29 июня |
| ОАО «ВПК «НПО машиностроения» ул. Гагарина, 33 | 8 июня | 20 июня | 21 июня |
| ООО «Реутовская мануфактура» ул. Победы, 1 | 1 июля | 13 июля | 14 июля |

Заместитель

Главы Администрации									Ю.А. Копцик