- Приложение

к распоряжению

Исполняющего обязанности

Руководителя Администрации

от 29 октября 2010 г. N 10-РА

План

перехода на предоставление услуг в электронном виде

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Организовать дистанционное предоставление заявителям общей информации об услугах, подлежащих первоочередному переводу в электронную форму, посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Реутов www.reutov.net и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru. | до 1 марта 2011 г. |
| II этап | Организовать дистанционное предоставление форм документов, необходимых для получения муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронную форму, посредством размещения форм документов на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Реутов www.reutov.net и в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. | до 1 июня 2011 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде, в том числе путем заполнения электронных форм и предоставления электронных копий документов посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Реутов www.reutov.net и в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru | до 1 июля 2012 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности доступа к информации о ходе предоставления услуги, в том числе о результатах рассмотрения документов посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Реутов www.reutov.net и в соответствующем разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru | до 1 января 2013 г. |
| V этап | Реализовать возможность предоставления услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронную форму, полностью в электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Реутов www.reutov.net и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, если это не запрещено федеральным законом. | до 1 января 2014 г. |