СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА РЕУТОВ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 17 августа 2011 года № 158/19

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан

из  ветхого жилищного фонда в городском округе Реутов

на 2011-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Реутов Московской области (в редакции Решения Совета депутатов города Реутов от 25.05.2011 № 119/15), Совет депутатов города Реутов решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из  ветхого жилищного фонда в городском округе Реутов на 2011-2015 годы» (прилагается).

### 2.  Настоящее Решение и муниципальную программу «Переселение граждан из  ветхого жилищного фонда в городском округе Реутов на 2011-2015 годы» опубликовать в газете «Реут» и на городском сайте.

Глава города Реутов 								А.Н. Ходырев

Утверждена

Решением Совета депутатов

Города Реутов

от 17 августа 2011 года  № 158/19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ  ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  РЕУТОВ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из  ветхого

жилищного фонда в городском округе Реутов на 2011-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городском округе Реутов на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Данные Реутовского отдела Железнодорожного филиала ГУП МО «МОБТИ» о состоянии жилищного фонда г. Реутов (форма отчета №1, утвержденная Приказом Росстата от 11.08.2009 №168 «Сведения о жилищном фонде) |
| Заказчик Программы | Администрация города Реутов |
| Разработчики Программы | Отдел строительства, транспорта и связи в составе Управления по архитектуре и градостроительству Администрации города Реутов |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: переселение граждан, проживающих в ветхих жилых домах, в благоустроенные жилые помещения; ликвидация ветхого жилищного фонда; улучшение архитектурного облика микрорайонов города за счёт строительства современных жилых домов на месте сносимых ветхих зданий. Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи: подготовить условия и разработать механизм переселения граждан из ветхого жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Исполнители Программы | Администрация города Реутов; организации, имеющие свидетельства о допуске на право выполнения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией Программы. |
| Источники финансирования Программы | Реальная потребность денежных средств составляет 2 374,36 млн. руб. Источниками финансирования Программы являются: средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства местного бюджета; средства населения. Конкретные размеры средств финансирования ежегодно подлежат уточнению и согласованию перед принятием бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Переселение из ветхого жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения 1110 человек; снос 13 ветхих домов. |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: Совет депутатов города Реутов; Администрация города Реутов. |

1. Содержание проблемы ликвидации  ветхого жилищного фонда в городе Реутов

и обоснование необходимости её решения программными методами

По состоянию на 01.01.2011 муниципальный жилищный фонд городского округа Реутов включает в себя 13 ветхих жилых домов общей площадью 17 704,9 кв.м., в которых проживают 1110 человек (приложение).

Основная часть домов ветхого фонда постройки 1928-1960 годов, два дома постройки до 1917 года. Все дома имеют большой физический процент износа.

Ветхий жилищный фонд ухудшает облик города, сдерживает развитие нового строительства и городской инфраструктуры.

Большинство проживающих в ветхих жилых домах граждан не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В условиях дефицита бюджетных ассигнований на эксплуатацию и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда проблема ликвидации  ветхого жилых домов приняла острый характер, что и привело к необходимости создания данной Программы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются разработка и реализация комплекса мер по ликвидации ветхого жилищного фонда, обеспечение жилыми помещениями, удовлетворяющими существующим санитарным нормам, граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и улучшение архитектурного облика микрорайонов города за счет строительства современных жилых домов на месте сносимых  ветхих строений.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 5 лет (с 2011 по 2015 годы).

4. Мероприятия, предусмотренные Программой

На основе проведенного анализа проблемы сноса ветхого жилищного фонда в городе Реутове намечены следующие основные мероприятия:

1. Отбор исполнителей Программы из числа претендентов на освоение земельных участков, освобождаемых при сносе объектов, включенных в Программу.

2. Отработка системы кредитно-финансовых взаимоотношений между исполнителями Программы.

3. Разработка и утверждение проектов застройки территорий, освобождаемых при сносе объектов, включаемых в Программу.

4. Отвод земельных участков и заключение инвестиционно-строительных контрактов на освоение освобождаемых территорий.

5. Разработка и практическая реализация пилотного проекта по переселению граждан.

6. Поэтапное переселение граждан из и ветхих жилых домов в соответствии с разработанным графиком.

7. Ликвидация  ветхого жилищного фонда.

8. Строительство новых жилых домов современной архитектуры и иных объектов на освобождаемых территориях.

5. Финансово-инвестиционное обеспечение Программы

Планируются следующие источники финансирования Программы:

средства федерального бюджета;

средства областного бюджета;

средства местного бюджета;

средства населения.

Конкретные размеры средств финансирования ежегодно подлежат уточнению и   согласованию перед  принятием бюджетов на соответствующий  финансовый год.

6. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

Администрация города Реутов;

организации, имеющие свидетельства о допуске на право выполнения                 проектно-изыскательских, строительно-монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией Программы.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Советом депутатов города Реутов и Администрацией города Реутов.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, должно быть снесено 13 ветхих жилых домов, осуществлено переселение в современное благоустроенное жилье 1110 проживающих в них граждан, а также произведено улучшение архитектурного облика города за счет строительства на освобождающихся участках новых жилых домов по современным проектам.

Примечание: Программа предусматривает корректировку данных по результатам фактического исполнения работ и объема бюджетного финансирования программных мероприятий на текущий финансовый год на основании Решений Совета депутатов города Реутов о внесении изменений и дополнений в Программу.