СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА РЕУТОВ

## РЕШЕНИЕ

от 18.12.2013 № 471/85

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образования городской округ Реутов Московской области как наукограда Российской Федерации на период 2013-2017 годы, утвержденную Решением Совета депутатов города Реутов от 19.12.2012 №338/59

В соответствии с принятым федеральным бюджетом на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и уточнением суммы межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Реутов как наукограда Российской Федерации Совет депутатов города Реутов решил:

1. Внести в Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образования городской округ Реутов Московской области как наукограда Российской Федерации на период 2013-2017 годы, утвержденную Решением Совета депутатов города Реутов от 19.12.2012 №338/59, следующие изменения:

1) «Мероприятия Программы» раздела 3.3.13. Развитие градостроительной сферы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы

| №п/п | Наименование разделов и объектов (виды работ) | Планируе-мые результаты выполнения работ ( в соотв.ед.) | Го-ды строительства | Предельный объем средств на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе по годам, в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего с НДС | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
|  | Бюджетные инвестиции, всего |  |  | 466 675,26 | 171 305,36 | 183 604,90 | 111 765,00 |  |
| 1 | Образование, культура |  |  | 313 800,26 | 164 315,36 | 99 484,90 | 50 000,00 |  |
| 1.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с бассейном. Московская область, г. Реутов, мкр.10А | 250 мест | 2012 - 2013 | 107 263,36 | 107 263,36 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы (в т.ч. технический надзор, оборудование, мебель) |  |  | 107 263,36 | 107 263,36 |  |  | Бюджет города Реутов |
| 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест с бассейном. Московская область, г. Реутов, мкр.9 | 140 мест | 2012-2014 | 153 536,90 | 57 052,00 | 96 484,90 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (в т.ч. экспертиза проекта) |  |  | 8 600,00 | 8 600,00 |  |  | Бюджет города Реутов |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  | 94 761,20 | 48 302,00 | 46 459,20 |  | Феде-ральный бюджет |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  | 36 041,40 |  | 36 041,40 |  | Бюджет города Реутов |
|  | Технический надзор |  |  | 500,00 | 150,00 | 350,00 |  |  |
|  | Поставка мебели |  |  | 3 569,60 |  | 3 569,60 |  |  |
|  | Поставка оборудования и оргтехники |  |  | 9 914,70 |  | 9 914,70 |  |  |
|  | Затраты на технический паспорт объекта |  |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  |
| 1.3 | Реконструкция с пристройкой школы искусств (детский музыкальный театр) по ул.Южной, д. 17 |  | 2014-2015 | 53 000,00 |  | 3 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (рабочий проект) |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | Бюджет города Реутов |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 50 000,00 | Бюджет города Реутов |
| 2 | Здравоохранение, спорт, социальные услуги |  |  | 91 110,00 | 6 990,00 | 84 120,00 |  |  |
| 2.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом (ФОК), ул. Октября, мкр. 7 |  | 2013-2015 | 91 110,00 | 6 990,00 | 84 120,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  | 5 941,50 | 5 941,50 |  |  | Бюджет Московской области |
|  | проектно-изыскательские работы |  |  | 1 048,50 | 1 048,50 |  |  | Бюджет города Реутов |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  | 67 800,00 |  | 67 800,00 |  | Бюджет Московской области |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  | 7 700,00 |  | 7 700,00 |  | Бюджет города Реутов |
|  | Технический надзор |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
|  | Поставка мебели |  |  |  |  | 980,00 |  |  |
|  | Поставка оборудования и оргтехники |  |  |  |  | 7 020,00 |  |  |
|  | Затраты на технический паспорт объекта |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  |
| 3 | Благоустройство |  |  | 61 765,00 |  |  | 61 765,00 |  |
| 3.1 | Благоустройство площади на въезде в г. Реутов, ул.Победы, ДК "Мир" | 0,95 га | 2013-2015 | 61 765,00 |  |  | 61 765,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (экспертиза проекта) |  |  | 312,00 |  |  | 312,00 | Бюджет города Реутов |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  | 61 403,00 |  |  | 61 403,00 |  |
|  | Затраты на паспортизацию объекта |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |
|  | Всего: |  |  | 466 675,26 | 171 305,36 | 183 604,90 | 111 765,00 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 94 761,20 | 48 302,00 | 46 459,20 | 0,00 |  |
|  | Бюджет Московской области |  |  | 73 741,50 | 5 941,50 | 67 800,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет города Реутов |  |  | 298 172,56 | 117 061,86 | 69 345,70 | 111 765,00 |  |

».

2. Настоящее Решение опубликовать на городском сайте.

Глава города Реутов									А.Н. Ходырев