Утверждено решением Реутовского городского Совета депутатов

От 27.06.2007	№ 62/ 2007-НА

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007-2012 ГОДАХ"

В соответствии с решением Реутовского городского Совета депутатов от 24. 06.2009 № 60/2009 - НА  в названии слово « Муниципальная» заменить словами « Долгосрочная целевая»

г. Реутов 2007

Содержание:

- Паспорт муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании городской округ Реутов Московской области в 2007-2012 годах».                                                                    3-7

В соответствии с решением Реутовского городского Совета депутатов от 24.06.2009 №60/2009

– НА в содержании слово муниципальная заменить на слово « долгосрочная»________________

Совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения; предупреждение	8-11

поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств.

Организация и контроль по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов по террито-	11-12

рии   муниципального образования городской округ Реутов Московской области.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Внедрение новых техни-	12-18

ческих средств регулирования и контроля за дорожным движением.

Профилактика и предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма.	18-25

Укрепление материально-технической базы для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния.	25-26

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- В 2007-2012 ГОДАХ"

В соответствии с решением Реутовского городского Совета депутатов от 24. 06.2009 № 60/2009 - НА  в названии слово « Муниципальная» заменить словами « Долгосрочная целевая», во второй графе ПАСПОРТА слово « муниципальная» заменить на слово « долгосрочная»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Реутов Московской области в 2007 - 2012 годах" (далее - Программа); |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10.12.1995 N 196- ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; |
|  | - Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2006 года № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; |
|  | - решение городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Реутов Московской области от 27 февраля 2007 года. |
| Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования городской округ Реутов Московской области |
|  | (далее - Администрация города) |
| Основные разработчики | - Администрация города; |
|  | - ОВД муниципального образования городской округ Реутов Московской области (далее - ОВД); |
|  | - ОГИБДД УВД Балашихинского района; |
|  | - Муниципальное учреждение (МУ) «Центральная городская больница г. Реутова»; |
|  | - Ремонтно -дорожный участок № 7 (РДУ-7) Управления автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор»; - Управление образования администрации муниципального образования городской округ Реутов Московской области. |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств; - разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; - ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на проезжей части городских улиц; - совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; - повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП); - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация - в части осуществления организационных мероприятий; - иные исполнители Программы определяются заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации законодательством Московской области, Постановлениями Распоряжениями Главы города. |

| Сроки реализации Программы | 2007-2012 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования на реализацию Программы из местного бюджета составляет 3 260 000 рублей в том числе: 2007 год - 585 000 рублей, 2008 год - 815 000 рублей, 2009 год - 820 000 рублей, 2010 год - 630 000 рублей, 2011 год - 205 000 рублей, 2012 год - 205 000 рублей. Источник, финансирования - местный, областной бюджет (при условии выделения финансовых средств), Федеральный бюджеты (при условии выделения финансовых средств); - средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий; - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные социально-экономические результаты | Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году. |
| Управление и контроль за реализацией Программы | Осуществляется администрацией муниципального образования городской округ Реутов Московской области. |

- I.       Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями.

Анализ аварийности показывает, что в течение последних лет уровень дорожно-транспортного травматизма в городе не снижается.

За    семь   лет    в    городе произошло    4 393   дорожно - транспортных    происшествия.    В 163 из них погибло 29 человек получили ранения различной степени тяжести 143 человека.

В 2006 году на улицах и дорогах города совершено 25 дорожно - транспортных происшествия, в которых погибли 3 человека и получили травмы различной степени тяжести 24 человека.

По сравнению с 2000 годом рост основных показателей аварийности в 2006 году составил:

- по дорожно-транспортным происшествиям - 547,5 процента;

- по количеству лиц, получивших ранения в результате дорожно-транспортных происшествий - 60 процентов
     К основным факторам,    определяющим    причины    высокого    уровня аварийности в городском округе,

следует отнести:

- пренебрежение требованиям   безопасности дорожного движения со   стороны   участников дорожного движения, недостаточное понимание и   поддержка мероприятий   по   безопасности дорожного движения со   стороны  общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной	обстановки,
неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными
средствами.

Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами роста автомобилизации. На 01 января 2007 года на учете в городе состояло 27544 автомобиля, автобусов и мототранспорта. По сравнение с 2000 годом их количество увеличилось на 230,5%, или более чем на 19 215 единиц.

В настоящее время более половины транспортных средств имеют срок эксплуатации свыше 5 лет. На долю сравнительно "молодого" парка автомобилей, менее 5 лет эксплуатации, приходится всего 30 %.

Основную массу зарегистрированных транспортных средств (более 87%) составляют легковые автомобили.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения безопасности дорожного движения.

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения путем реализации долгосрочной программы повышения безопасности дорожного движения в городе. По опыту использования программно-целевого подхода даже при росте парка автомобилей можно добиться устойчивого сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в среднем на 1,5-2,0 % в год.

П.      Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств городского бюджета и внебюджетных источников;

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в установленном законодательством порядке.

Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий из местного бюджета составляет 3 260 000 рублей.

Ш.    Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа, являющейся заказчиком Программы. Администрация городского округа обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации, программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа. Контроль включает периодическую отчетность (1 раз в квартал) на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения о реализации мероприятий Программы.

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании, выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы на следующий год осуществляется до 1 ноября текущего года.

IV.     Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы ожидается совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населённых пунктах и на дорожной сети, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на до госпитальном этапе и, как следствие, снижение аварийности на дорогах.

- Приложение № 1

К муниципальной целевой программе   "Повышение  безопасности  движения  в  муниципальном  образовании  городской  округ  Реутов Московской области 2007- 2012 годах".

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2007-2012 ГОДАХ».

В соответствии с решением Реутовского городского Совета депутатов от 24. 06.2009 № 60/2009 - НА  в реквизите наименования Программы и  названии слово « Муниципальная» заменить словами « Долгосрочная целевая»

- Разделы Программы:

1.	Совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения; предупреждение поведения участников   дорожного   движения   и   повышение   качества   подготовки   водителей транспортных средств.

- Организация   и   контроль   по      обеспечению   безопасности   перевозок   опасных   грузов   по   территории муниципального образования городской округ Реутов Московской области.

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Внедрение новых технических средств регулирования и контроля за дорожным движением.

4.	Профилактика и предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма.

5.	Укрепление материально-технической базы для обеспечения безопасности дорожного движения.

10. Планируемое выделение средств из местного бюджета:	        - 2007год 585 000 рублей;

- 2008 год 815 000 рублей;

- 2009 год 820 000 рублей;

- 2010 год 630 000 рублей;

- 2011 год 205 000 рублей;

-2012 год 205 000 рублей;

Всего: 3 260 000 рублей.

- Основные программные мероприятия

| № п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати, в телевизионных и радиопрограммах: - организовать в редакциях местных СМИ постоянные рубрики (теле -радиопередача по подобию «Дежурный патруль» и газетная колонка «Хроника с колес») по освещению деятельности отдела ГИБДД с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и вырабатывания стереотипа законопослушного поведения у граждан. Создать социальные видеоролики и социальную рекламу в теле и радио эфире. | Управление по вопросам массовых коммуникаций, СМИ и рекламе Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  | Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителя мероприятий (ОДИМ) |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Формирование общественного мнения, проведение информационно-разъяснительной работы (в том числе приобретение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного движения) | Управление образования, Управление по вопросам массовых коммуникаций, СМИ и рекламе Администрации города. |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  |  |  |  | Средства ОДИМ |  |  |  |  |
| 1.3. | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах городского округа: - совместно с рекламными агентствами разработать и разместить социальную рекламу в виде плакатов и растяжек вдоль улиц и дорог с тематикой БДЦ; - разработать и изготовить плакаты, листовки, обращения с тематикой БДЦ к участникам дорожного движения. |  | Администрация города, Управление по вопросам массовых коммуникаций, СМИ и рекламе Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, рекламное агентство. |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  |  |  |  | Средства ОДИМ |  |  |  |  |
| 1.4. | Приведение учебно-материальной базы учебных организаций по подготовке водителей в соответствие с современными требованиями, повышение качества подготовки водителей. | Учебные организации, Администрация города, ОГИБДЦ УВД Балашихинского района |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство штрафной стоянки для задержанных транспортных средств | Администрация города, ОГИБДЦ УВД Балашихинского района |  |  |  | В ходе реализации Программы 2008 г. |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 1.6. | Продолжить установку системы видеонаблюдения для предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей, на улицах и перекрестках города. |  |  | Администрация города, ОГИБДЦ УВД Балашихинского района |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2012 г.г. |  |  |  |  | Местный бюджет (При условии поступления дополнительных доходов) |  |  |  |
| 2. Организация и контроль по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов по территории муниципального образования городской округ Реутов Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение маршрутов |  | Администрация |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  | движения автотранспортных средств, |  | города (Покамин В.М.), |  |  |  |  |  |  | 2008 года |  |  |  |  |  |
|  | перевозящих опасные грузы по территории |  | ООО «Промстрой», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | города Реутова |  | ОГИБДД УВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Балашихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация установки средств |  | Администрация |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  | регулирования движения и |  | города (Покамин В.М.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожных знаков, на утвержденных |  | ООО «Промстрой», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | маршрутах движения транспортных |  | ОГИБДД УВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств, перевозящих опасные грузы с учетом, |  | Балашихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечения резервных маршрутов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка и внедрение системы контроля за движением транспортных средств, перевозящих опасные грузы по территории города Реутова |  | Администрация города (Покамин В.М.), ООО «Промстрой», ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  |  |  | Областной бюджет, Средства ОДИМ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Организация обучения в отраслевом научно-методическом центре Минтранса России соответствующих категорий специалистов на специализированных курсах по перевозкам опасных грузов. | Администрация города (Покамин В.М.) | В ходе реализации Программы 2007-2010 г.г. | Областной бюджет, Средства ОДИМ |
| 2.5. | Организация выпуска наглядной агитации, направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий и повышение ответственности при перевозке опасных грузов | Администрация города, Управление по вопросам массовых коммуникаций, СМИ и рекламе администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. | Областной бюджет, Средства ОДИМ |
| 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Внедрение новых технических средств регулирования и контроля за дорожным движением. |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка и реконструкция светофорных объектов: Реконструкция; - перекресток ул. Южная Юбилейный проспект (Реконструкция с добавлением пешеходной фазы в рабочий цикл светофора); - ул. Победы - ул. Гагарина (Реконструкция с добавлением пешеходной фазы в рабочий цикл светофора изменение продолжительности основного цикла); Установка; Перекресток ул.Победы – Пр.Мира | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» | В ходе реализации Программы 2008-2009 г.г. | Областной бюджет |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  |  | Установка и обустройство искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий: - ул. Советская, школа № 7 -2 шт.; - проспект Мира, д. 51 - 2 шт.; |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2009 г.г. |  | Областной бюджет |
| 3.3. | Установка дорожных знаков. |  |  | Администрация |  |  | В ходе реализации |  |  | Областной бюджет |
|  | Ориентировочное количество - 800 шт. |  |  | города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, |  |  | Программы |  |  |  |
|  | Внесение изменений в дислокацию |  |  | Управление |  |  | 2008-2012 г.г. |  |  |  |
|  | технических средств регулировании |  |  | автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  | дорожного движения (ТСР ДД) в связи |  |  | (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  |  |
|  | с вступлением в силу ГОСТ Р 52289- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2004 на первом этапе, с последующей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработкой проекта организации дорожного движения в М 1:500. городской округ Реутов, вся улично-дорожная сеть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ремонт удерживающих ограждений 11 ДО по ГОСТ 26804-86.- ул. Транспортная (200 п.м.). |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2012 г.г. |  |  | Областной бюджет |

| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Установка пешеходного ограждения на всем протяжении улицы с целью предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть вне зоны пешеходных переходов - 14,6 км. - ул. Победы (1600 п.м.); - ул. Ленина (1300 п.м.); - ул. Новая (1300 п.м.); - ул. Ашхабадская (700 п.м.); - ул. Юбилейный проспект (2400 п.м.). |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2012 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.6. | Реконструкция автобусных остановок вся улично-дорожная сеть города (строительство заездных карманов) |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД, Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.7. |  |  | Замена существующих дорожных знаков, находящихся в неисправном состоянии вся улично-дорожная сеть города-300 шт. |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2010 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.8. | Строительство пешеходных тротуаров: - пр. Мира (участок от ГСК-1 до ул. а/д М 7 «Волга») - (1,4 км.); |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района , Управление |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | -ул.Кирова -(0,4км.); - ул. Фабричная (2 км.); - ул. Профсоюзная (1,3 км.); - ул. Заводская (1,8 км.); - ул. Транспортная, съезд на а/д «Волга» в сторону области. (0,3 км.). |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Строительство гостевых приобъектных стоянок для временного хранения автотранспорта: - ул. Победы, ул. Новая, ул. Комсомольская (от дома № 28 до ул. Новая) - 80 машиномест. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДДУВД Балашихинского района Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2009 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.10. |  | Мероприятия по изменению геометриических параметров мест концентрации ДТП на улично-дорожной сети города: - ул. Дзержинского - ул. Комсомольская ул. Транспортная, в районе путепровода «16 км. а/д Волга» |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.11. | Мероприятия по освещению улично-дорожной сети (установка и подключение мачт городского освещения): - ул. Транспортная, ул. Октября (участок от Храма до железнодорожного переезда), проспект Мира (участок от ул. Советская до автомобильной дороги «Волга»), ул. Фабричная, ул. Профсоюзная, ул. Заводская, ул. Железнодорожная, в районе путепровода «16 км. автомобильной дороги Волга». |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Администрация Программы 2007-2012г.г. |  | Областной бюджет Средства ОДИМ |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Реконструкция опасных поворотов с уширением проезжей части, спрямлением участка, устройство виража, установкой новых удерживающих ограждений 11 ДО по ГОСТ 26804-86, уширением проезжей части, спрямлением участка, устройством виража кривые в плане малого радиуса: ул. Дзержинского - ул. Комсомольская, ул. Транспортная, в районе путепровода «16 км автомобильной дороги Волга». |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.13. | Обустройство железнодорожных переездов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  | В ходе реализации Программы |  | Областной бюджет. Внебюджетные средства. |  |  |
|  |  | - проспект Мира (Восточные эл. сети), - проспект Мира (ООО Маркет-Торп) -2 шт.; - ул. Транспортная Центральная объединенная военная база (ЦОВБ) ремонт проезжей части до крайних рельс, установка технических средств организации дорожного движения, оборудование искусственным электроосвещением. |  |  |  |  |  |  |  | Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор», Восточные электросети, ООО «Маркет-Торп», Центральная объединенная военная база (ЦОВБ) |  |  | 2007-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 3.14. |  | Демонтаж железнодорожных переездов: - ул. Железнодорожная (Реутовская мануфактура) - 2 шт.; - ул. Фабричная (Аптечная база). |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор», Реутовская аптечная база |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2008 г.г. | Областной бюджет. Внебюджетные средства. |  |  |  |
| 3.15. |  | Капитальный ремонт проезжей части: - ул. Октября (участок от Храма до ж/д переезда), Юбилейный проспект (участок от ул. Ильича до ул. Челомея), ул. Парковая, ул. Фабричная. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2009 г.г. | Областной бюджет |  |  |  |
| 3.16. | Установка бордюрного камня - 3,8 км. ул. Комсомольская (участок от ул. Новая до ул. Лесная) - (0,4 км.), ул. Октября (участок от Храма до ж/д -1,1 км.), - ул. Кирова (0,4 км.). |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление атомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2009 г.г. |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
| 3.17. |  |  | Организация стоянок для временного и постоянного хранения автотранспорта, в том числе и грузового, вся улично-дорожная сеть г. Реутова. |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Организационно-правовые обучающие мероприятия. Организация и проведение семинаров-совещаний с: - руководителями образовательных учреждений; -заместителями по воспитательной работе; -преподавателями основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); -организаторами ответственными за профилактику безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  | Администрация города, Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  |  |  | Средства ОДИМ |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Организовать на базе школы РОСТО города курсы повышения квалификации педагогов ОБЖ, классных руководителей и руководителей отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). |  |  |  |  |  | Администрация города, Управление образования Администрации города, Реутовский учебный специальный центр РОСТО |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  |  |  | Средства ОДИМ |  |  |
| 4.3. |  |  |  | Организовать и изучение основ безопасности дорожного движения на обучение на курсах, семинарах-совещаниях с руководителями образовательных учреждений, заместителями по воспитательной работе, классными руководителями, преподавателями-организаторами основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), ответственными за профилактику безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. |  |  |  | Средства ОДИМ |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  | Проведение научно-практической конференции по обобщению и распространению опыта в работе по профилактике безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2009-2010 г.г. | Средства ОДИМ |  |  |  |
| 4.5. |  |  |  | Проведение в образовательных учреждениях родительских собраний (комитетов) по вопросам безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  | В ходе реализации Программы ежегодно | Средства ОДИМ |  |  |  |
| 4.6. |  | Профилактическая работа с учащимися образовательных учреждений, воспитанниками детских образовательных учреждений дошкольного образования. |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы (постоянно) | Средства ОДИМ |  |  |  |
| 4.8. |  | Приобретение видеоматериалов, видеоигр и настольных игр и методической литературы для общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2012 г.г. | Областной бюджет. Средства ОДИМ. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 4.9. |  | Оборудовать детские дошкольные учреждения городского округа Реутов уголками по безопасности дорожного движения, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к обучению детей. |  |  |  |  |  | Администрация города, Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2009 г.г. 2007 год 2008 год 2009 год | Местный бюджет 600 000 руб.(По смете Управления образования) 200 000 руб. (при условии получения дополнительных доходов) 200 000 руб. 200 000 руб. |  |  |  |
| 4.10. |  |  | Приобрести учебное оборудование для практического обучения детей фигурному вождению на велосипедах, в т.ч. не менее двух велосипедов в каждую школу (20 велосипедов). |  |  |  |  |  | Администрация города, Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2010 г.г. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год | Местный бюджет 100 000 руб.(По смете Управления образования) 20 000руб. (при условии получения дополнительных доходов) 20 000 руб. 25 000 руб. 35 000 руб. |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 4.11. |  |  | Оборудовать транспортные площадки по безопасности дорожного движения во всех дошкольных образовательных учреждениях (26 площадок, 390 дорожных знаков). |  |  |  |  |  | Администрация города, Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007-2010 г.г. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |  |  | Местный бюджет 1315 000 руб.(По смете Управления образования) 145 000руб. (при условии получения дополнительных доходов) 390 000 руб. 390 000 руб. 390 000 руб. |  |
| 4.12. |  |  | Конкурс рисунка и плаката по безопасности дорожного движения (приобретение призов победителям) (проводится 2 раза в год). |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации города, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  |  |  | В ходе реализации программы 2007-2012г.г. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |  |  | Местный бюджет 240 000 руб.(По смете Управления образования) 40 000 руб. (при условии получения дополнительных доходов) 40 000 руб. 40 000 руб. 40 000 руб. 40 000 руб. 40 000 руб. |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 4.13. |  |  | Проведение декад и недель «Внима- |  |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  | В ходе реализации |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  | «Внимание, дети» (профилактическая |  |  |  |  |  |  | образования |  |  |  |  | Программы 2007-2012 г.г. |  |  | 600 000 руб. (По смете |  |
|  |  |  | работа) (проводится 4 раза в год) |  |  |  |  |  |  | Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Управления образования) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города, ОГИБДД УВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балашихинского района |  |  |  |  | 2007 год |  |  | 100 000 руб. (при |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условии получения доподоходов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительных дох |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доходов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  | 100 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год |  |  | 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. 100 000 руб. |  |
| 4.14. |  |  | Городской конкурс юных |  |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  | В ходе реализации |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  | инспекторов движения (ЮИД) |  |  |  |  |  |  | образования |  |  |  |  | программы 2007-2012 г.г. |  |  | 120 000 руб.(По смете |  |
|  |  |  | (приобретение расходных |  |  |  |  |  |  | Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Управления образования) |  |
|  |  |  | материалов и призов победителям) |  |  |  |  |  |  | города |  |  |  |  | 2007 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  | (проводится 1 раз в год) |  |  |  |  |  |  | ОГИБДД УВД |  |  |  |  |  |  |  | (при условии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балашихинского района |  |  |  |  |  |  |  | получения дополнительных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доходов) 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011год 2012 год |  |  | 20 000 руб. 20 000 руб. |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 4.15. |  |  |  | Участие в областном смотре- |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  | В ходе реализации |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | конкурсе юных инспекторов |  |  |  |  |  | образования |  |  |  |  | Программы 2007-2012 г.г. |  |  | 120 000 руб.(По смете |  |
|  |  |  |  | движения (ЮИД) (приобретение |  |  |  |  |  | Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Управления образования) |  |
|  |  |  |  | расходных материалов) (проводится |  |  |  |  |  | города, ОГИБДЦ УВД |  |  |  |  | 2007 год |  |  | 20 000 руб. (при |  |
|  |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  | Балашихинского |  |  |  |  |  |  |  | условии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доходов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год |  |  | 20 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год 2012 год |  |  | 20 000 руб. 20 000 руб. |  |
| 4.16. |  |  |  | Участие в областном фестивале |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  | В ходе реализации |  |  | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | юных инспекторов движения |  |  |  |  |  | образования |  |  |  |  | программы 2007 – 2012 г.г. |  |  | 150 000 руб.(По смете |  |
|  |  |  |  | (ЮИД) по безопасности дорожного |  |  |  |  |  | Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Управления образования) |  |
|  |  |  |  | движения (транспортные расходы, |  |  |  |  |  | города, ОГИБДД |  |  |  |  | 2007 год |  |  | 25 000 руб.(при |  |
|  |  |  |  | приобретение расходных |  |  |  |  |  | УВД Балашихинского |  |  |  |  |  |  |  | условии |  |
|  |  |  |  | материалов на подготовку команды, |  |  |  |  |  | района |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |
|  |  |  |  | проводится 1 раз в год). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доходов) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  |  |  | 25 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  |  |  | 25 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год |  |  |  | 25 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 25 000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 25 000 руб. |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
| 4.17. |  |  |  | Провести смотр — конкурс: |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  | В ходе реализации |  |  |  | Средства ОДИМ |  |
|  |  |  |  | -образовательных учреждений на |  |  |  |  |  | образования |  |  |  | программы |  |  |  | Внебюджетные |  |
|  |  |  |  | лучшую организацию работы по |  |  |  |  |  | Администрации |  |  |  | 2007 – 2012 г.г. |  |  |  | средства |  |
|  |  |  |  | обеспечению безопасности |  |  |  |  |  | города, ОГИБДД УВД |  |  |  | (ежегодно) |  |  |  | (Всероссийское |  |
|  |  |  |  | дорожного движения; |  |  |  |  |  | Балашихинского района |  |  |  |  |  |  |  | Общество |  |
|  |  |  |  | - на лучшего учителя в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобилистов) |  |
|  |  |  |  | обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дорожного движения, на лучшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руководителя отряда юного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | инспектора дорожного движения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. |  |  |  | Провести мероприятия под девизом |  |  |  |  |  | Управление |  |  |  |  | В ходе реализации |  |  |  | Средства ОДИМ |
|  |  |  |  | «Азбуку дорожную знать каждому |  |  |  |  |  | образования |  |  |  |  | программы |  |  |  | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  | положено» |  |  |  |  |  | Администрации |  |  |  |  | (не реже 1 раза в |  |  |  | (Всероссийское общество |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города, ОГИБДД УВД |  |  |  |  | год) |  |  |  | Автомобилистов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балашихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| 4.19. |  |  | Организовать постоянные публикации в СМИ о героических поступках сотрудников Госавтоинспекции с целью формирования положительного имиджа сотрудника милиции. |  |  |  |  |  |  | Управление по вопросам массовых коммуникаций, СМИ и рекламе Администрации города, ОГИБДД, УВД Балашихинского района |  |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007 – 2012 г.г. постоянно |  |  |  | Средства ОДИМ |
| 5. Укрепление материально-технической базы для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организовать и провести работы по установке стационарного поста ГИБДД на пересечении ул. Челомея и Юбилейный проспект. |  |  |  |  |  |  | Администрация города, ОГИБДД УВД Балашихинского района, Управление автомобильных дорог (УАД) «Мосавтодор» |  |  |  | В ходе реализации Программы 2008 -2012 г.г. |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
| 5.2. |  | Инициировать введение дополнительной штатной численности сотрудников в ОГИБДД. УВД Балашихинского района для обеспечения безопасности дорожного движения в районе поста |  |  |  |  |  |  | Администрация города УГИБДД Московской области, ОГИБДД УВД Балашихинского района |  |  |  | В ходе реализации Программы 2008-2012г.г. |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5.3. |  | Приобретение необходимых материально-технических средств ограждения мест парковки транспорта при проведении массовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  | Администрация города |  |  |  | В ходе реализации Программы 2007 год |  |  |  | Местный бюджет 15 000 руб.(По смете Администрации) |  |  |
| 5.4. |  | Оснащение городской станции скорой медицинской помощи оборудованием, необходимым для повышения эффективности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  | Администрация города, МУ «Центральная городская больница» |  |  |  | В ходе реализации программы 2007-2012 г.г. |  |  |  | В счет средств МУ «ЦГБ г. Реутова» |  |  |

Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов                                                                          Н.Д.Турапин