Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства в сфере теплоснабжения.

В ходе проверки установлено, что на территории г.о. Реутов в соответствии с государственной программой Московской области запланированы работы по реконструкции, строительству и капитальному ремонту 26 объектов теплоснабжения. В рамках реализации указанных мероприятий между администрацией г.о. Реутов и АО «Автобытдор» заключены контракты, в соответствии с техническим заданием которых завершение работ запланировано до 01.09.2025.

Однако, в ходе проверочных мероприятий установлено отставание от графика производства работ.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес генерального директора АО «Автобытдор» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По итогам принятых мер нарушения устранены, а лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора                                                   О.П. Задорожная