ПРОТОКОЛ

заседания Инвестиционного совета городского округа Реутов

«03» ноября 2025 года							      	          №6/2025

| ПРИСУТСТВОВАЛИ Заместитель Председателя Инвестиционного совета: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бабалова Лилия Викторовна | - |  | Заместитель Главы городского округа Реутов |

| Члены Инвестиционного совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Богданова Лилия Сергеевна | - | Заместитель Главы городского округа Реутов |
| Климов Владимир Александрович | - | Заместитель Главы городского округа Реутов |
| Книга Евгений Владимирович | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Реутов |
| Покамин Владимир Михайлович | - | Заместитель Главы городского округа Реутов |
| Медведева Евгения Ивановна | - | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Реутов |
| Паранина Наталия Викторовна | - | Заместитель начальника Экономического управления - начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства |
| Глабай Дмитрий Борисович | - | Генеральный директор МУП «Реутовский водоканал» |
| Заган Альфия Имрановна | - | Директор НО «Реутовский городской фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» |
| Садовников Виктор Сергеевич | - | Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области на территории городского округа Реутов |
| Широбокова Оксана Михайловна | - | Председатель Общественной палаты городского округа Реутов |
| Представители организаций городского округа Реутов |  |  |
| Захаров Андрей Геннадьевич | - | Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Первая Линия-Реутов» |
| Габышев Виктор Борисович | - | Исполнительный директор производства пищевых продуктов под торговой маркой «Мириталь» |
| Рахматулин Радик Ришатович | - | Заместитель Генерального директора по строительству ГК «Двери Ягуар» |
| Протокол вела: Шелуханова Светлана Константиновна | - | Консультант отдела мобилизации доходов, инвестиций, промышленности и науки в составе Экономического управления Администрации городского округа Реутов |

На заседании Инвестиционного совета присутствовали 11 из 18 членов Совета. Кворум имеется. Заседание Совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение:

- Инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса»

ООО «Специализированный застройщик «Первая Линия-Реутов» с целью включения в систему Redmine.

- Инвестиционного проекта «Модернизация производства по выпуску пищевой продукции» АО «ОПТХОЛОД» с целью включения в систему Redmine.

- Инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства межкомнатных и металлических дверей» ООО «ПК «АГАТ» с целью включения в систему Redmine.

СЛУШАЛИ:

По вопросу 1:

Бабалова Л.В. – об основных экономических характеристиках инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса», рекомендуемого для включения в систему управления проектами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области (Redmine).

Инвестор проекта – ООО «Специализированный застройщик «Первая Линия-Реутов»

ИНН 5041214850

Дата регистрации: 07.07.2023

Адрес регистрации: 143960, Московская область, г Реутов, пр-кт Мира, влд. 36

ОКВЭД: Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)

Проект реализуется по адресу: Московская область, г. Реутов, пр-кт Мира, вл.36. Кадастровый номер земельного участка: 50:48:0000000:35146. Планируется строительство производственного комплекса 2 этажа, общей площадью 27 767,20 кв. м. Объем инвестиций в проект 3 000,00 млн. рублей. Планируемые рабочие места – 150. Сроки реализации проекта 2025-2028гг.

Проект предусматривает производственные блоки, каждый блок будет оснащен офисом и техническими мощностями, что позволит компаниям (арендаторам) легко запустить своё производство.

По вопросу 2:

Бабалова Л.В. – об основных экономических характеристиках инвестиционного проекта «Модернизация производства по выпуску пищевой продукции», рекомендуемого для включения в систему управления проектами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области (Redmine).

Инвестор проекта – АО «Оптхолод»

ИНН 7704170097

Дата регистрации: 03.07.1997

Адрес регистрации: 119021, город Москва, Комсомольский пр-кт, д. 16/2 стр. 3, эт/пом/ком 1/I/8

ОКВЭД: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20)

Проект реализуется по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Профсоюзная, д.9. Кадастровый номер земельного участка: 50:48:0020203:4. Планируется выполнить текущий ремонт помещений, закупить и установить оборудование. Объем инвестиций в проект 300,00 млн. рублей. Сроки реализации проекта 2025г. Этапы реализации проекта:

I этап - закупка и монтаж оборудования (система гибкого транспорта муки, камера шоковой заморозки, линия для производства хлебобулочных изделий, компрессор, ремонтно-строительные работы на производственной площадке - полы, пожарная сигнализация)

II этап - закупка и монтаж оборудования  (упаковочная машина, модернизация системы  вентиляции
	III этап - закупка и монтаж оборудования (линия для производства хлебобулочных изделий)

По вопросу 3:

Бабалова Л.В. – об основных экономических характеристиках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства межкомнатных и металлических дверей», рекомендуемого для включения в систему управления проектами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области (Redmine).

Инвестор проекта – ООО " ПК Агат"

ИНН 5041023743

Дата регистрации: 06.02.2004

Адрес регистрации: 143960, Московская область, город Реутов, Транспортная ул, д. 12

ОКВЭД: Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (68.10.22)

Проект реализуется по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Транспортная, д.12. Кадастровый номер земельного участка: 50:48:0020104:638. Планируется ремонт производственного корпуса, общей площадью 1000,00 кв. м., ведутся работы по демонтажу старой газовой котельной на 2 МВт, установке  и запуску новой газовой котельной на 3,5 МВт. Объем инвестиций в проект 130,00 млн. рублей. Сроки реализации проекта 2025-2026гг.

РЕШИЛИ:

По вопросу 1-3:

Экономическому управлению и Комитету по управлению муниципальным имуществом, в соответствии с пунктом 2.2.5 Положения об Инвестиционном совете городского округа Реутов, утвержденного постановлением Главы города от 17.10.2014 №172-ПГ «О создании Инвестиционного совета городского округа Реутов», внести в систему Redmine информацию об инвестиционных проектах:

- Строительство производственного комплекса, ООО «Специализированный застройщик «Первая Линия-Реутов»;

- Модернизация производства по выпуску пищевой продукции, АО «ОПТХОЛОД»;

- Техническое перевооружение производства межкомнатных и металлических дверей, ООО «ПК «АГАТ».

Ответственные: Бабалова Л.В., Медведева Е.И.

Срок: 05.10.2025

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Инвестиционного совета:

| Бабалова Л.В. |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Протокол вела: Шелуханова С.К. |  | ______________________ |